（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

项目名称：西安市鄠邑区第一中学改造项目

制

陕西省建设厅

陕西省工商行政管理局

## 第一部分  协议书

发包人（全称）：西安鄠邑建设集团有限公司

承包人（全称）：西安中邑建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 西安市鄠邑区第一中学改造项目 及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1.工程名称：西安市鄠邑区第一中学改造项目。

2.工程地点：西安市鄠邑区第一中学校内。

3.工程立项批准文号：鄠发改审【2025】20号。

4.资金来源：国有资金。

5.工程内容：改造面积40810.39㎡，项目主要建设内容为对科教综合楼、南教学楼、图书综合楼、女生公寓楼、男生公寓楼、行政办公楼、实验楼、学生餐厅等8栋既有建筑进行外墙喷涂真石漆改造、室内厕所改造、门窗更换墙面翻新改造等；对室外公厕和看台进行外墙、看台粉刷、更换护栏及刷漆；对校区室外排水管网，道路、绿化、操场等外部空间改造提升及其他拆除破损设施工程（绿化改造面积4544.97㎡、操场改造面积21231.83㎡）。

6.工程承包范围及方式

承包范围：招标文件、工程量清单及施工图纸范围内全部工作内容。

承包方式：包工包料、包质量、包安全文明施工。

### 二、合同工期

计划开工日期： 2025 年 11 月 26 日。

计划竣工日期： 2026 年 4 月 25 日。

工期总日历天数： 150 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

达到国家现行施工验收规范“合格”标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）叁仟玖佰伍拾捌万伍仟贰佰陆拾元伍角叁分（¥39585260.53)，该价款为含税价（增值税），其中不含税金额为¥36316752.78元，增值税税金为¥3268507.75元,增值税税率为9%；

其中：

（1）措施项目费：

人民币（大写）贰佰零陆万贰仟伍佰叁拾伍元伍角捌分（¥2062535.58)；

（2）安全文明施工费：

人民币（大写）壹佰肆拾玖万玖仟伍佰伍拾伍元捌角玖分（¥1499555.89)；

（3）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） /  (¥ /  )；

（4）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）壹佰陆拾叁万柒仟元整 (¥1637000.00元)；

（5）暂列金额：

人民币（大写）贰佰肆拾贰万叁仟玖佰伍拾壹元柒角叁分(¥2423951.73元 )。

2.合同价格形式：固定综合单价。

3.前述价款包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险、措施费、规费、税金和承包人必需的其它费用以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务等全部费用。

### 五、项目经理

承包人项目经理：曹发东  陕1612006200801298。

### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

### 九、签订时间

本合同于 2025 年 11 月 25 日签订。

### 十、签订地点

本合同在西安鄠邑建设集团有限公司签订。

### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

### 十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章之日起 生效。

### 十三、合同份数

本合同一式 壹拾 份，均具有同等法律效力，其中，正本 贰 份，发包人及承包人各执 壹 份；副本 捌 份，发包人执 柒 份，承包人执 壹 份。

（本页为签字盖章页）

发包人：西安鄠邑建设集团有限公司(公章)     承包人：西安中邑建设工程有限公司(公章)

法定代表人或其委托代理人：                 法定代表人或其委托代理人：

（签字/盖章）                              （签字/盖章）

组织机构代码：                       组织机构代码：

地  址：西安市鄠邑区惠丰路617号           地  址：西安市鄠邑区箭门西路 14 号

邮政编码：710300                            邮政编码：710300

经办人：                              经办人：          

电  话：     029-84902188                 电  话：029-84812052

传  真： 029-84902188                 传  真：029-84812052

电子信箱：  /                               电子信箱： /

开户银行：  /                               开户银行：中国建设银行西安鄠邑区支行

账  号：  /                                 账  号：6100 1705 6080 5000 3534