GF-2020-0216

建设项目工程总承包合同

项目名称：西安沣京工业园区基础设施提升改造项目

（一期）EPC总承包二标段

制定

中华人民共和国住房和城乡建设部

国家市场监督管理总局

## 第一部分  合同协议书

发包人（全称）：西安鄠邑建设集团有限公司

承包人（全称）：西安中邑建设工程有限公司、西安市政设计研究院有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 西安沣京工业园区基础设施提升改造项目（一期）EPC总承包二标段 项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、工程概况

1、工程名称：西安沣京工业园区基础设施提升改造项目（一期）EPC总承包二标段

2、工程地点：西安市鄠邑区沣京工业园区

3、工程审批、核准或备案文号：鄠发改审[2025]41号文

4、资金来源：申请上级补助及区财政资金

5、工程内容及规模：道路改造长度合计约9769米，整治提升面积约71839平方米。本次招标内容如下：

1.丰二路提升工程(潭滨北路-振兴路),道路长度2113.111米，道路宽度30米。

2.振兴路(丰京路-丰二路),道路长度773.596m。道路宽度40米。主要对现状车行道、人行道及路缘石等病害严重段落进行病害处理。具体内容详见招标文件。

6、工程承包范围：具体包括：施工图设计、工程施工、采购、竣工验收及工程保修期内的缺陷修复和保修工作等全部建设任务，同时承担相关前期准备、协调和工程关联工作及后续服务配合工作。

- 二、合同工期

计划开始工作日期：2025年 9 月 22 日。

计划开始现场施工日期：2025年 9 月 22 日。

计划竣工日期：2026年 3 月 21 日。

工期总日历天数：180日历天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。实际开工日期以签发的开工报告为准。

三、质量标准

工程设计质量标准：符合国家有关现行设计规范、标准的要求。

工程施工质量标准：达到国家现行施工验收规范“合格”标准。

- 四、签约合同价与合同价格形式

4.1 签约合同价（含税）为：

人民币（大写）： 贰仟捌佰贰拾陆万零捌佰叁拾柒元整（¥28260837.00元）。

具体构成详见价格清单。其中：

（1）设计费（含税）：

人民币（大写）：叁拾贰万捌仟伍佰玖拾肆元整（¥328594.00元），适用税率：6%，税金为人民币（大写)壹万捌仟伍佰玖拾玖元陆角陆分（¥18599.66元）；

（2）建筑安装工程费（含设备购置费，含税）：

人民币（大写）：贰仟伍佰肆拾伍万捌仟肆佰肆拾叁元整（¥25458443.00元）。适用税率：9%，税金为人民币（大写)贰佰壹拾万零贰仟零柒拾叁元贰角捌分（¥2102073.28元）；

- （3）预备费（含税）

人民币（大写）：  / （¥  / 元）。适用税率： /%，税金为人民币（大写）  / （¥ / 元）。

4.2合同价格形式：

本合同价为暂定合同总价，最终结算以鄠邑区指定审计部门的评审为依据，据实结算。

合同当事人对合同价格形式的其他约定： / 。

- 五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理： 胡文波 ；

- 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及投标函附录（如果有）；

（3）专用合同条件及《发包人要求》等附件；

（4）通用合同条件；

（5）承包人建议书；

（6）价格清单；

（7）双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

- 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

- 八、订立时间

本合同于 2025 年  9 月  19  日订立。

- 九、订立地点

本合同在 西安鄠邑建设集团有限公司 订立。

- 十、合同生效

本合同经双方签字盖章后成立，并自双方签字盖章之日起生效。

- 十一、合同份数

本合同一式 拾贰 份，均具有同等法律效力，发包人执捌份，承包人执肆份。

（本页为合同签字盖章页）

发包人：西安鄠邑建设集团有限公司(公章)承包人（牵头人）：西安中邑建设工程有限公司(公章)

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                           （签字或盖章）

地址：西安市鄠邑区惠丰路617号            地址：西安市鄠邑区箭门西路 14 号

邮政编码： 710300                         邮政编码：710300

经办人：                                  经办人：

电话：029-81463105                        电话：029-84812052

传真：029-81463105                        传真：029-84812052

纳税人识别码：91610125MA6U62UJXW          纳税人识别码：9161012522108261XN

开户银行： /                              开户银行：中国建设银行西安鄠邑区支行

账号： /                                  账号：6100 1705 6080 5000 3534

成员单位一： 西安市政设计研究院有限公司(公章)

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：西安市碑林区朱雀大街100号

邮政编码：710068

经办人：

电话：029-88426296

传真：029-88422024

纳税人识别码：91610103220736087X

开户银行：中国工商银行股份有限公司西安含光路支行

账号：3700023109089348566