
合同编号：            
建设工程设计合同

工 程 名 称 ：西安市鄠邑区中部城区第二批排水管网改造项目

西街雨水泵站项目设计

工 程 地 点 ：西安市鄠邑区

证 书 等 级：工程勘察专业类(工程测量、岩土工程(勘察))甲级(B161001750-6/1)、工程设计资质市政行业(排水工程、道路工程、桥梁工程)专业甲级（A161001750-6/1）
发包人（甲方）：西安市鄠邑区住房和城乡建设局
承包人（乙方）：恒万达设计咨询有限公司
签 订 日 期 2025 年   月   日

	中华人民共和国建设部
	监制

	国家工商行政管理局
	


发包人（甲方）：西安市鄠邑区住房和城乡建设局
承包人（乙方）：恒万达设计咨询有限公司
发包人委托承包人承担西安市鄠邑区中部城区第二批排水管网改造项目西街雨水泵站项目设计的工作，工程地点为 西安市鄠邑区 ，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。  

第一条　本合同签订依据

1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3 建设工程批准文件。

第二条　勘察设计依据

2.1 发包人给承包的委托书。

2.2 发包人提交的基础资料。

2.3 承包人采用的主要技术标准是：

1．勘察设计符合道路及其他相关专业现行技术规范。
2．勘察设计应符合《市政工程设计技术管理标准》中的设计文件组成及深度要求。

3．勘察设计应考虑到委托方的要求。

第三条　合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1  合同书

3.2   发包人要求及委托书

第四条　本合同项目的名称、规模、阶段、投资及勘察设计内容

一、名    称：西安市鄠邑区中部城区第二批排水管网改造项目西街雨水泵站项目设计。
二、规    模：

西街一体化雨水泵站位于沣京路、涝滨路十字西南侧涝滨公园内，占地面积0.53亩，共设置潜水混流泵3台，3用。

三、工作内容：

“本项目设计范围包含前期勘察、施工图设计，配合委托人完成工程量清单编制、施工招标，同时按照招标人要求完成本项目施工阶段的设计配合服务及其他相关配合服务工作等，并保证本项目设计成果满足报批报建相关程序及要求。具体设计内容以招标文件及招标人要求为准。”。
第五条　发包人向承包人提交的有关资料、文件及时间
总体规划、建设场地工程地形图、初设CAD相关文件资料。
第六条　承包人向发包人交付的设计文件、份数、地点

“施工图”设计文件6套。地质勘察报告3套。
第七条　费用

根据谈判情况，设计费28.908928万元，项目负责人:冯晓环。
第八条　支付方式

8.1 本合同签订 5日内，甲方向乙方支付合同金额的30%；

8.2 施工图设计阶段完成 5日内，甲方向乙方支付合同金额的60%；

8.3 本项目竣工后一个月内甲方向乙方支付合同金额的10%。
　第九条　双方责任

9.1  发包人责任

9.1.1  发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向承包人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求承包人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，承包人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，承包人有权重新确定提交设计文件的时间。

9.1.2  发包人变更委托勘察设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成承包人返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按承包人所耗工作量向承包人支付返工费。

9.1.3  在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，双方可协商处理。

9.1.4  发包人要求承包人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得承包人同意，不得严重背离合理工作周期，且发包人应支付赶工费。

9.1.5  发包人应为承包人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

9.1.6  设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。

9.2 承包人责任

9.2.1  承包人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。

9.2.2  承包人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包人设计错误造成工程质量事故损失，承包人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的1‰。

9.2.3  由于承包人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

9.2.4 合同生效后，承包人要求终止或解除合同，承包人应双倍返还发包人已支付的定金。

9.2.5  承包人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。承包人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，承包人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

第十条　保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

　第十一条　仲裁

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第 二 种方式解决：

（一）提交 西安市 仲裁委员会仲裁；

（二）依法向工程所在地人民法院起诉。

第十二条　合同生效及其他

12.1  发包人要求承包人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。
12.2  承包人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。

12.3  本工程项目中，承包人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要承包人配合建筑材料。设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

12.4  发包人委托承包人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

12.5  由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

12.6  本合同双方签字盖章即生效，一式肆份，甲乙双方各贰份。

12.7  本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

12.8 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.9  未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同
具有同等效力。

（以下无合同条款）

发包人名称：（盖章）              承包人名称：（盖章）

西安市鄠邑区住房和城乡建设局      恒万达设计咨询有限公司
法定代表人：                      法定代表人：     

或                                或

委托代理人：                    委托代理人：      

住   所：西安市鄠邑区人民路中段 住 所：陕西省西安市高新区新丈八东路南侧汇鑫IBC1幢2单元21405室 

电    话：                      电    话：18700587977 

传    真：                      传    真： 

开户银行：                      开户银行：中国民生银行西安锦业路支行

银行帐号：                      银行帐号：1217  0128  3000  0885

日期     年    月    日           日期     年    月    日   
PAGE  

