建设工程施工合同

中华人民共和国建设部

国家工商行政管理局制  定

## 第一部分   协议书

发包人（全称）： 西安市鄠邑区住房和城乡建设局

承包人（全称）： 西安中邑建设工程有限公司

鉴于：发包人为实施西安市鄠邑区东新路提质拓面微更新微改造项目-施工项目，经公开招标，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程名称： 西安市鄠邑区东新路提质拓面微更新微改造项目-施工

工程地点：西安市鄠邑区

工程内容： 本次改造内容包括：车行道铣刨加铺沥青面层，路面病害处理，拆除部分人行道设置非机动专用车道，全线交通标线施画，设置机动停车位，局部新建压模混凝土人行道，全线补充指路标志牌、垃圾桶，信号灯、 监控及路灯迁改 。

工程规模：  本次改造项目位于鄠邑区城区东侧，道路西起惠丰南路，东至东城南路，全长约 2.1km 。

二、工程承包范围

承包范围：招标文件及工程量清单所含内容

三、合同工期：

计划开工日期：2026年1月 9 日（以实际开工日期为准）

计划竣工日期：2026年7月 8日_ 合同工期总日历天数  180  天。

四、质量标准

工程质量标准：达到国家现行施工验收规范“合格”标准

五、合同价款

金额（大写）：玖佰柒拾玖万陆仟玖佰柒拾元捌角伍分（人民币）￥： 9796970.85  元（其中：措施项目费：316183.42元，安全防护及文明施工措施费247133.71元）

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

（1）本合同协议书

（2）本合同专用条款

（3）本合同通用条款

（4）中标通知书

（5）招标文件、答疑纪要及工程量清单

（6）投标书、工程报价单及其附件

（7）图纸

（8）标准、规范及有关技术文件

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间： 2026   年 1  月 8   日

合同订立地点：

本合同双方约定签字并盖章后生效。

发包人：（公章）                     承包人：（公章） 西安中邑建设工程有限公司

住所：                            住所： 西安市鄠邑区箭门西路14号

法定代表人：                     法定代表人：

委托代表人：                     委托代表人：

电话：                             电话： 029-84812052

传真：                            传真：  /

开户银行：                       开户银行： 中国建设银行股份有限公司西安鄠邑区支行

账号：                           账号：   61001705608050003534

邮政编码：                       邮政编码：     710300