建设工程施工合同

中华人民共和国建设部

国家工商行政管理局制  定

## 第一部分   协议书

发包人（全称）： 西安市鄠邑区住房和城乡建设局

承包人（全称）： 西安中邑建设工程有限公司

鉴于：发包人为实施西安市鄠邑区中部城区第一批排水管网改造项目（北极路、西苑南路）施工项目，经公开招标，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程名称： 西安市鄠邑区中部城区第一批排水管网改造项目（北极路、西苑南路）施工

工程地点：西安市鄠邑区

工程内容： 对鄠邑区西苑南路、北极路的排水管网进行雨污分流改造,新建排水管道。

西苑南路：新建西街~箭门路污水管道，主管长度325m，设计管径d600mm，预埋支管70m，设计管径dn300mm。新建西街~箭门路雨水管道，主管长度341m，设计管径d1500mm，预埋支管22m，设计管径d600mm，雨水口连接管75m，设计管径d300mm。

北极路：新建古城路~渼陂西路污水管道，主管长度826m，设计管径dn400~dn500mm，预埋支管126m，设计管径dn300mm。新建古城路~光明路雨水管道，主管长度226m，设计管径 d1200mm，预埋支管19m，设计管径d600mm，雨水口连接管112m，设计管径d300mm。

工程规模：        。

二、工程承包范围

承包范围：招标文件及工程量清单所含内容

三、合同工期：

计划开工日期：2026年1月 9 日（以实际开工日期为准）

计划竣工日期：2026年7月 7  日_ 合同工期总日历天数  180  天。

四、质量标准

工程质量标准：达到国家现行施工验收规范“合格”标准

五、合同价款

金额（大写）： 柒佰壹拾贰万伍仟零玖拾伍元捌角玖分 （人民币）￥：7125095.89  元（其中：措施项目费：317449.15元，安全防护及文明施工措施费 222935.47元）

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

（1）本合同协议书

（2）本合同专用条款

（3）本合同通用条款

（4）中标通知书

（5）招标文件、答疑纪要及工程量清单

（6）投标书、工程报价单及其附件

（7）图纸

（8）标准、规范及有关技术文件

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：  2026  年  1  月  8  日

合同订立地点：                  _

本合同双方约定签字并盖章后生效。

发包人：（公章）                     承包人：（公章） 西安中邑建设工程有限公司

住所：                            住所：  西安市鄠邑区箭门西路14号

法定代表人：                     法定代表人：

委托代表人：                     委托代表人：

电话：                             电话：  029-84812052

传真：                            传真：  /

开户银行：                       开户银行： 中国建设银行股份有限公司西安鄠邑区支行

账号：                           账号：   61001705608050003534

邮政编码：                       邮政编码：    710300