西安都市现代农业科创中心项目

监

理

合

同

合同编号：E6101123506WJsc816px001

监理人：陕西华茂建设监理咨询有限公司

签订日期：   年  月  日

建设工程监理合同

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

目录

第一部分协议书

第二部分通用条件

第三部分专用条件

附件一：《各施工阶段监理工程师岗位人员数量表》

附件二：《监理例会制度》

附件三：《项目首次会议制度》

附件四：《安全生产目标责任书》

附件五：《廉政承诺书》

附录A

附录B

第一部分协议书

委托人（全称）： 西安思创农业科技有限公司

监理人（全称）： 陕西华茂建设监理咨询有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称： 西安都市现代农业科创中心项目监理

2. 工程地点： 西安市未央区朱宏路41号。

3. 工程规模：占地19.13亩，为商务金融（综合）用地。项目建筑面积约4.42万平方米，建设包含新型鲜农市集、创新农业主题商业的开放街区、农业产业孵化平台、农业科创展示中心等。

4、工程建筑安装工程费：约为30670万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书；

3. 投标文件；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录A  相关服务的范围和内容

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名： 刘瑞明 ，身份证号码： 140322198512133010 ，注册号： 61009420 。

五、签约酬金

签约酬金（大写）： 叁佰壹拾玖万壹仟柒佰元整元（¥ 3191700.00 元），此酬金已包含相关税金。

包括：

1. 监理酬金： 3191700.00元 。

2. 相关服务酬金：     /    。

六、期限

1. 监理期限：暂定730日历天（监理服务期同施工周期）。（具体开工日期以委托人发出的开工令为准）。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：      年    月    日。

2. 订立地点：      。

3. 本合同一式 捌 份，具有同等法律效力，双方各执 肆 份。

（本页无正文）

| 委托人： （盖章） | 监理人：陕西华茂建设监理咨询有限公司（盖章） |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址：陕西省西安市梁家牌楼28号 |
| 邮政编码： | 邮政编码：710002 |
| 法定代表人或其授权的代理人：（盖章） | 法定代表人或其授权的代理人：（盖章） |
| 电话： | 电话： |
| 经办人： | 经办人： |

第二部分通用条件

1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）专用条件及附录A、附录B；

（4）通用条件；

（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2. 监理人的义务

2.1 监理的范围和工作内容

2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

3．委托人的义务

3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

5. 支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

5.2 支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

7. 争议解决

7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

8.2 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

8.8 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

第三部分专用条件

1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用 执行通用条款 。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为： 执行通用条款 。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：西安都市现代农业科创中心项目从土方开挖开始至竣工验收并交付给物业公司（含分包工程及暂定价材料设备）所涉及的全部项目监理。包括施工及安装过程中的质量控制、进度控制、造价控制，安全生产管理、合同协调管理、信息协调管理、配合竣工结算以及与有关设计人、承包人及设备材料供应商等其它第三方的协调工作等。

2.1.2监理工作内容具体包括：

监理单位全面负责完成项目内所有建筑物、构筑物及相关配套的监理任务，主要包括负责施工图会审、工程建设的质量控制及监督、进度控制、投资控制、设计变更管理、安全文明生产监督管理、甲供材管理、合同管理、信息管理、工程进度造价审查、工程竣工结算审核及相关协调工作等，包含如下具体内容：

①督促委托人按施工承包合同的规定落实必须提供的施工条件，检查工程施工单位的开工准备工作，具备开工条件后，经委托人批准，签发开工通知。

②审批施工单位递交的施工组织设计、施工技术措施、计划、作业规程、临建工程设计及现场试验方案和试验成果。

③工程进度控制：按委托人要求，审查批准施工单位提出的施工进度计划，检查其实施情况。督促施工单位采取切实措施实现合同工期要求。当实施进度与计划进度发生较大偏差时，及时向委托人提出调整控制性进度计划的建议意见并在委托人批准后完成其调整。

④工程质量控制：审查施工单位的质量保证体系和控制措施，核实质量管理文件。依据施工承包合同文件、设计文件、技术规范与质量检验标准，对施工前准备工作进行检查，对施工工序、工艺与资源投入进行监督、抽查。依据有关规定，进行工程项目划分，由委托人报质量监督部门批准后实施。对分项工程、分部工程、单位工程质量按照国家有关规定进行检查、签证和评价。协助委托人调查处理工程质量事故。

⑤工程投资控制:协助委托人编制投资控制目标和分年度投资计划。审查施工单位递交的资金安排计划,审核施工单位完成的工程量和价款,签署付款意见，对合同变更或增加项目提出审核意见后，报委托人。受理索赔申请，进行索赔调查和谈判，提出处理意见报委托人。

⑥施工安全文明监督：检查施工安全文明措施、劳动防护和环境保护设施，并提出建议;检查防洪度汛措施并提出建议:参加重大的安全事故调查并提出处理意见。

⑦组织监理合同授权范围内工程建设各方协调工作，编发施工协调会议纪要。

⑧主持单位工程、分部工程验收，协助委托人按国家有关规定进行工程各阶段验收及竣工验收，审查设计单位和施工单位编制的竣工图纸和资料。

⑨信息管理：做好施工现场监理记录与信息反馈。按监理合同附件要求编制监理月报、年报，督促、检查施工单位及时按委托人的规定整理工程档案资料，对工程资料及档案及时进行整编，并在工程竣工验收时或监理服务期结束后移交委托人。

⑩每周定期组织召开监理例会、安全周检查、专项安全检查等工作，并出具监理月报、例会纪要、检查记录等。监理例会制度及项目首次会议制度详见附件二《监理例会制度》、附件三《项目首次会议制度》。

⑪其它相关工作。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1监理依据包括:(1)工程建设文件；(2)有关的法律、法规、部门规章和标准、规范。

2.2.2相关服务依据包括:满足甲方现场服务要求

2.3项目监理机构和人员

2.3.1项目监理机构主要人员配置不得低于投标时提供的项目监理人员配置标准，监理人必须指定一名驻场监理工程师为水土保持专员，主要人员应具有相应的资格条件。具体配备数量详见附件一《各施工阶段监理工程师岗位人员数量表》。

2.3.2监理人应于进场后5日内按照2.3.1条要求上报项目监理机构人员配置表，经委托人项目部审核同意后，所有人员应于3日内全部到岗。

2.3.3监理人不得安排到岗人员在其他工程项目兼职，否则，监理人应按照总监理工程师每月10000元、其他监理人员每人每月5000元向委托人支付违约金，直至其不再兼职。

2.3.4监理人员到岗后，确有特殊原因需要更换的，应在委托人同意后更换；没有特殊原因，不得擅自更换。由于监理人员不称职，委托人提出更换要求的，监理人应无条件执行。

2.4 履行职责

按本合同通用条款和专用条款相关约定执行。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：监理人应在监理单位进场后七日内提供经审批的监理规划，在每月5日前向委托方报上月监理月报，各项专项监理实施细则应在项目实施前5日内上报委托人。监理例会完成后及时将例会纪要报委托人审核，且于会后2个工作日内向相关方发送完成。每季度最后一个月15日前，向委托人报送下一季度资金计划。

2.6使用委托人的财产

附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：  / 。

监理人应在本合同终止后 / 天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：   /  。

3.委托人义务

3.1委托人代表

委托人代表为：。

3.2答复

委托人同意在1、确认类答复时限：3个工作日；2、批准类答复时限：5个工作日；3、决策类答复时限：10个工作日内对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人除按本合同相关条款约定承担违约责任外，还应赔偿委托人损失，其赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷建筑安装工程费

4.1.2监理人员专业资质必须符合委托人工程实际需要和相关法律法规规定与投标文件配备的监理人员名单相符,如经委托人证实监理人员专业资质不相符、监理人员与监理人员名单不符或不能胜任本工程监理工作的，监理人应按合同总价10%承担违约金，并按委托人要求更换相关监理人员。若监理人无正当理由拒不更换，且委托人有权终止本合同。监理人应保证本项目所需的设备、设施及办公用品必须按约定的时间到场，未按要求进场的，按照违约处理，监理人应按照合同总价10%承担违约金，委托人有权从当期应付监理费用中直接扣除。

4.1.3总监理工程师必须每月保证至少【20】天在施工现场，不足【20】天的，每少一天按监理费的0.5‰支付违约金；累计不足【15】天的，甲方有权要求更换总监理工程师，并按监理费总价的5%追加违约金。

4.1.4监理人在施工现场监理期间，凡涉及工期和工程造价的现场签证，必须在签证前将具体情况或施工方的书面申请通知委托人并征求委托人意见，此类签证未取得委托人现场代表及相关责任人员签署意见及委托人特别授权人签署意见的一律无效。如事后发现监理人曾向施工方擅自出具涉及工期和工程造价的现场签证，给委托人造成损失，损失的费用由监理单位全部承担。

4.1.5监理人必须确保工程质量达到国家验收最新标准要求，各分部分项工程达到验收合格统一标准，如到期达不到验收合格标准的，则监理人向委托人承担合同总价10%的违约金，如给委托人造成损失的，除承担合同总价10%的违约金外,还应赔偿由此给委托人造成的经济损失,同时监理人应采取一切补救措施，督促施工单位整改合格为止，达到验收标准。

4.1.6监理人与承包方、分包方、材料设备生产(供应)方串通，恶意损害委托人利益的，监理人不仅应赔偿由此给委托人造成的一切损失，还应承担合同总价10%的违约金，并依法追究相应的法律责任。

4.1.7监理人私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人，委托人有权终止合同，并要求承担合同总价10%的违约金，造成其他损失的据实承担。解除或终止合同后，委托人有权要求乙方7日内撤离现场，逾期可要求承担合同总价10%的违约金。

4.1.8项目工程发生质量事故，如系监理人存在监管不到位的情形，监理人要与相关责任方承担连带责任。委托人有权按施工单位罚款额的10%对监理人进行处罚，以示警告。

4.1.9监理人应严格遵守委托人及现场施工相关的安全类规定，因监理人原因导致自身或第三方人员、财产损失或其他安全事故的，由监理人自行承担，由此给委托人造成损失的，监理人应予以赔偿。

5. 支付

5.1 支付货币

币种为： 人民币  ，比例为：   /   ，汇率为：   /   。

5.2 支付酬金

正常工作酬金的支付：见9.2补充条款

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：自双方签字盖章后生效。

6.2 变更

6.2.1除不可抗力外，因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金：3个月免费延长期后（即从超过工期730日历天的第4个月起,且因非监理人原因造成），由委托人支付监理方额外监理报酬，额外监理酬金按照本项目监理人实际到岗人数（人数需项目部确认为准），额外工作天×300元/人·天，并签订补充合同；补充合同签订后，监理上报支付报表经委托人审核后支付，每月支付一次延期监理费的 90 %。该附加工作酬金已包含了人工费、办公费、设备投入费、管理费、风险费、利润及税金等所有费用。

6.2.2附加工作酬金按下列方法确定：“善后工作以及恢复服务的准备工作”的附加工作酬金均已包含在合同监理酬金中，不再另行计取。

6.2.3本合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，不调整监理酬金。

6.2.4正常工作酬金增加额按下列方法确定：若该项目投资额变化，监理费不再调整。

6.2.5因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

6.2.6如因委托人经营计划调整需暂缓开工或中途停工，停工期间若需要监理人员，其监理费按委托人项目部确认的实际到岗人数×300元/人·天（含增值税全费用）计算。

6.3 暂停与解除

6.3.1监理人不得以委托人未及时支付工作酬金、或者暂停部分监理与相关服务为由，暂停履行监理义务或单方面解除本合同。监理人怠于履行监理义务导致工期延误的，每延误一天，应向委托人支付签约酬金千分之五的违约金，但累计违约金总额不得超过监理费的20%，违约金不足以弥补委托人实际损失的，按委托人实际损失进行赔偿。

6.3.2无论何种原因导致本合同解除的，监理人应当在本合同解除之日起7日内配合委托人办理解除监理合同备案手续，每逾期一日办理的，向委托人支付签约酬金千分之五的违约金。

7. 争议解决

7.1调解

本合同争议进行调解时，可提交 /  进行调解。

7.2仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第  2  种方式：

（1）提请  / 仲裁委员会进行仲裁。

（2）向 工程所在地 人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 检测费用

委托人应在检测工作完成后 / 天内支付检测费用。

8.2 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后  / 天内支付咨询费用。

8.3 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：/。

奖励金额的比率为 /

8.4 保密

委托人申明的保密事项和期限：合同有关事项及委托人要求的其他保密内容，直至通过公开渠道可以获知。

监理人申明的保密事项和期限：        无               。

第三方申明的保密事项和期限：        无               。

8.5著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：   必须取得委托人书面同意       。

9. 补充条款

- 本项目履约担保和支付担保形式为保函或转账，履约担保金额为  /  元，支付担保金额为  /  元，于合同签订后30日提交。有效期为合同签订之日起至本项目竣工备案完成之日。有效期满后30日内由结算部门负责将履约保证金（无息退还）或者履约保函返还给监理人。

- 监理费支付：

（1）合同签订后15个工作日内，支付监理费的20%预付款；

（2）主体工程完成并经甲方确认后30个工作日内，支付至60%监理费，幕墙、装饰装修随工程形象进度支付监理费不超过总费用的90%；

（3）工程竣工验收后支付剩余监理费用；

（4）资金支付乙方提供相应的正式发票，经甲方确认后，通过转账方式支付。

（5）监理人应于每次支付前按监理酬金审定金额全额开具增值税专用发票，结算后按结算总额补齐发票。

监理人在将增值税专用发票移交给委托人后，不按税务规定进行发票信息上传、纳税申报，或者擅自作废、冲红的，监理人除应重新开具符合规定的发票外，还承担违约金，违约金按本次已开发票注明的税额的两倍计算。发票丢失时监理人应配合委托人重新开具，不得以任何理由拒绝。

- 本合同所有应由监理人承担或支付的违约金及扣款等，均在当期应付进度款中扣除。

- 本合同指定联系人为： 刘瑞明 联系电话： 15229315201 ，若监理人联系人或是联系方式发生变更时，应及时以书面形式通知委托人，因通知不及时而产生的后果由监理人承担。

附件一《各施工阶段监理工程师岗位人员数量表》

| 阶段 专业 | 土方 开挖 | 基坑 支护 | 桩基 开始 | 主体开工 | ±0.000 | 主体封顶 | 室内外装修 | 竣工验收 | 交付 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、配备的共用监理人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 持续时间（月） | 2 | 2 | 2 |  | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 |
| 总监 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 安全 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 资料员 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 总计 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 二、配备的各专业监理人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 持续时间（月） | 2 | 2 | 2 |  | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 |
| 土建 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 安装 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 造价 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 监理员 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 总计 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 7 | 8 | 3 | 2 |
| 备注 | 1、本项目为建设施工； 2、需配备造价人员，可由有相关资质的造价工程师兼职。 3、本表所列监理人员数量可根据施工现场需要进行调整，由监理人报委托人审批通过后方可执行。 4、监理工程师及监理员比例必须符合要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件二：《监理例会制度》

- 工程项目周监理例会必须按照首次例会确定的时间召开，会议由总监理工程师主持，监理部相关人员；项目部相关人员；施工单位项目经理、副经理、技术总负责人、质量员、安全员；分包单位项目经理参加。

- 参会人员必须按时到会，不能按时到会的要提前向总监理工程师说明原因，总监理工程师及监理工程师不能按时到会时，必须提前向项目部经理请假。施工单位及监理公司人员，迟到每人次罚款500元，缺席每人次罚款2000元，迟到30分钟以上按缺席计。总监理工程师及施工单位项目经理每缺席一次罚款5000元。施工单位罚单由监理单位开出，总监理工程师、项目部经理签字确认即可。监理单位罚单由项目部工程师开出，项目部经理签字确认即可。罚款从每月工程进度款中扣除。

- 例会纪要由监理单位整理完成，在会后2个工作日内发送各单位。参会方须将例会纪要中涉及自己的问题于接到会议纪要后1个工作日内书面回复监理单位，回复中需明确责任人及完成时间。

- 会议内容：

1、对上周例会提出的问题进行回顾。（主要由施工单位汇报执行情况，监理单位核实汇报情况）

2、施工单位对工程质量、进度、安全以及需要协调的事宜进行阐述。

3、监理单位对工程质量、进度、安全等问题的检查情况进行通报并作要求。

4、建设单位对工程质量、进度、安全等问题的抽查情况进行通报并作要求。

5、建设单位、监理单位对需要协调事宜进行现场答复，如不能立即答复，需明确回复时间。

- 例会纪要格式：按监理单位贯标格式编写，需包含上述会议内容。

附件三：《项目首次会议制度》

工程项目首次会议，应在总包单位和监理单位进场后15个工作日内召开，会议由委托人项目部经理主持，委托人相关职能部门人员参加，监理单位全体人员、施工单位管理人员（项目经理、项目副经理、现场总负责、技术总负责）参加。

- 首次会议纪要由监理单位整理完成，在会后2个工作日内发送各单位。

- 参会人员必须按时到会，不能按时到会的必须提前向项目部经理请假。施工单位及监理公司人员，迟到每人次罚款500元，缺席每人次罚款2000元，迟到30分钟以上按缺席计。总监理工程师及施工单位项目经理缺席罚款5000元。施工单位罚单由监理单位开出，总监理工程师、项目部经理签字确认即可。监理单位罚单由项目部工程师开出，项目部经理签字确认即可。罚款从每月工程进度款中扣除。

- 首次会议纪要格式规定如下：

XX项目首次会议纪要

时间：年月日时

地点：

主持人：

参会人员：

缺席人员：(无人员缺席的可以不出现该项)

会议内容：

- 各单位介绍本单位参与项目人员。

- 项目部经理介绍开工准备情况。

- 项目部介绍现场管理方面的相关规定。

- 招标采供部介绍材料管理相关规定。

- 成本管理部介绍工程款支付及结算相关规定。

- 总师办介绍图纸交底、工程变更等相关规定。

- 工程管理部介绍质量、进度、安全等相关规定。

- 监理单位提出项目管理要求，并确定本项目监理例会时间、地点，并明确参会纪律。

- 对施工单位考核奖惩规定介绍。

- 施工单位介绍开工准备情况。

明确以下事项：

施工单位和监理单位进场前10个工作日内，应向项目部报送人员配置表。

开工报告审批完成后5个工作日内，施工单位和监理单位应向项目部报送施工组织设计。

每月施工单位和监理单位按要求应报送以下资料：

①月进度计划              20日前报下月进度计划

②材料计划                10日前报下下月材料计划

③监理月报                30日报本月监理月报

④月工程款支付申请

施工单位16日前报上月16日至本月15日完成工程量给监理；监理17日审核完提交项目部；项目部20日提交成本管理部；成本管理部24日审核完提交财务部。

XX项目XX监理部

年   月   日

附件四：《安全生产目标责任书》

项目名称：西安都市现代农业科创中心项目

委托人（全称）：西安思创农业科技有限公司

监理人（全称）：陕西华茂建设监理咨询有限公司

一、工程概况： 项目占地19.13亩，为商务金融（综合）用地。项目建筑面积约4.42万平方米，建设包含新型鲜农市集、创新农业主题商业的开放街区、农业产业孵化平台、农业科创展示中心等。

1、工程名称： 西安都市现代农业科创中心项目监理

2、工程地址：西安市未央区朱宏路41号。

3、承包工程范围和内容：西安都市现代农业科创中心项目施工阶段监理工作。包含自总包单位进场开工到交付的全过程施工阶段的监理及相关服务。

二、工程项目工期：暂定计划工期 730 日历天，计划自202  年  月  日始，至202 年  月   日止，具体开工日期以委托人书面通知为准。

三、目标责任内容：

（一）安全生产目标：

1、本工程项目在施工全过程中因工死亡率为零。

2、本工程项目在施工全过程中因工重伤率为零。

3、本工程项目在施工全过程中因工负伤率为1%以内。

4、本工程项目在施工全过程中无火灾、食物中毒、环境污染、交通及治安等事故发生。

5、本工程项目按照陕西省、西安市文明工地标准要求施工。

（二）安全生产措施：

1、建立健全安全监理工作制度，负责工程项目安全监理工作，履行监理合同中承诺的安全监理职责。

2、编制监理规划，明确安全监理目标、措施、计划；编制安全监理工作方案，明确文件审查、安全检查、旁站和巡视等安全监理的工作范围、内容、程序和相关监理人员职责以及安全控制措施、要点和目标。

3、组织项目监理人员参加安全教育培训，督促施工项目部开展安全教育培训工作。

4、审查施工单位施工组织设计中安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准，并监督实施。

5、审查项目施工过程中的风险、环境因素识别、评价及其控制措施是否满足适宜性、充分性、有效性的要求。

6、审查施工项目部报审的安全文明施工实施细则、工程施工强制性条文执行计划等安全策划文件。

7、审查施工分包队伍的安全资质文件，对分包施工全过程安全监督巡查。

8、审查施工总承包单位、专业分包单位的安全管理保证体系，确保施工现场能够满足安全生产条件要求。

9、审查施工项目经理、专职安全管理人员、特种作业人员的上岗资格，监督其持证上岗；并检查现场人员及设备配置是否满足安全文明施工及工程承包合同的要求。

10、根据工程特点及安全隐患类型对施工单位的安全技术交底文件的全面性、针对性、可操作性进行审查，督促施工单位的安全技术交底要横向到边、竖向到底，确保安全技术交底签字的有效性。

11、监督检查施工人员能够严格按照安全专项方案、安全技术交底等安全指导性文件进行施工操作。

12、负责施工机械、器具、安全防护用品（用具）的进场审查。

13、审查安全文明施工措施补助费的使用计划，检查费用使用落实情况。

14、协调交叉作业和工序交接中的安全文明施工措施的落实。

15、对工程关键部位、关键工序、特殊作业和危险作业进行旁站监理。

16、实施监理过程中，对发现的安全事故隐患，要求施工项目部整改；情况严重的，要求施工项目部暂时停止施工，并及时报告业主项目部；施工项目部拒不整改或者不停止施工的，及时向建设管理单位报告。

17、组织或参加各类安全检查，掌握现场安全动态，收集安全管理信息，并在安全会议上点评施工现场安全现状以及存在的薄弱环节，提出整改要求和具体措施，督促责任方落实。

18、负责安全监理工作资料的收集和整理，建立安全管理台帐，并督促施工项目部及时整理安全管理资料。

19、参与并配合项目安全事故的应急救援及后续调查处理工作。

20、对施工现场地安全状况进行日常巡查，并做好日常巡查记录，及时发现隐患、消除隐患，确保施工现场地安全处于可控状态。

21、安全检查应形成制度，日检、周评、每月大检查。

22、总监理工程师对本工程项目（合同工作内容范围内）的安全生产负全面监督管理责任。

（三）安全生产奖惩：执行合同及公司安全管理办法中的有关规定。

本协议经双方签字盖章后即日生效，协议作为合同的附件。

发包人：                          监理人：陕西华茂建设监理咨询有限公司

（盖章）                            （盖章）

法定代表人：                      法定代表人：

（签章）                            （签章）

年    月   日                              年    月   日

附件五《廉政承诺书》

委托人：西安思创农业科技有限公司

监理人：陕西华茂建设监理咨询有限公司

为了加强在重大经济活动中的廉政建设，规范签订合同双方的活动，防止发生谋取不正当利益的违法违纪行为，确保合法、有序、优质、高效地开展业务，现就签订本廉政承诺书：

- 甲乙双方的权利和义务

双方同意并声明，在业务活动中：

（一）严格、自觉地遵守和执行有关政策、法律、法规、以及党和国家、经开区、经发集团关于党风廉政建设的各项规定，严格履行合同。

（二）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定的除外），严格、自觉按照合同办事，不得损害国家和甲乙双方的利益。

（三）认真落实党风廉政建设责任制，按照谁主办谁负责的原则，建立和健全廉政制度，经常开展廉政教育，加强对合同主办部门、主办单位工作人员职务行为的监督和管理，增强其廉政意识、守法意识和守约意识。

（四）双方相互监督，发现对方在业务活动中有违反廉政规定行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。发现对方违反承诺条款的，有向其上级有关部门举报并要求告知处理结果的权利。

（五）不以损害国家、集体利益为代价获取不正当的利益。

- 委托人承诺

委托人工作人员在工程建设中应遵守如下规定：

- 不得以任何形式向监理人索要或收受其礼券、礼品、信用卡、现金、物品等；

- 不得参加监理人或相关单位安排的享受性消费活动或接受监理人为其及家庭成员在房屋装修、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排及出国（境）、旅游等方面提供方便。

- 不得让监理人报销应由委托人或个人支付的各种费用。

- 不得接受监理人提供的通讯工具、交通工具及高档办公用品等。

- 不得向监理人推荐或强迫其接受第三方合作单位及产品，不得要求监理人承担合同约定之外的义务。

- 不得明示或暗示对合同所涉及业务具有管理、监督职能的部门违反原则，降低要求使监理人获得不正当利益以收取回扣，谋取非法利益。

- 不得因监理人拒绝本人不合理要求，而故意刁难监理人。

- 如发现监理人有违规违法行为的要坚决予以抵制，必要时向上级有关部门、分管领导和纪检等部门反映。

- 其他违反廉政规定的行为。

- 监理人承诺

监理人应与委托人及其相关单位保持正常的业务来往，按照有关法律、法规和工作程序开展业务工作并遵守以下规定：

- 不得以任何借口向发包方人员馈赠礼券、礼品、信用卡、现金、物品等行为或其他违法乱纪行为，不谋取不当利益。

- 不得以任何理由邀请发包方人员参加宴请、娱乐及出国（境）、旅游观光等享受性消费活动。

- 不得为委托人提供通讯工具、交通工具及高档办公用品等。

- 不得以任何名义为发包方人员报销应由其个人承担的各种费用。

- 不得为委托人及其他相关单位工作人员装修房屋、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排及出国（境）、旅游观光等方面提供方便。

- 不得为谋取私利与委托人工作人员就合同履行中所出现的问题进行私下商谈、擅自处理，或者达成默契。

- 如发现委托人有违规违法行为，要坚决予以抵制，必要时向委托人业务主管部门或纪检监察等相关部门反映。

- 不准利用黄、赌博、贿等各种手段拉拢腐蚀委托人工作人员。

- 其他违反廉政规定的行为。

- 责任追究

- 委托人人员违反上述规定的，责令改正，并追究直接责任人的责任，性质严重的给予党纪政纪处分。构成犯罪的，移交司法机关处理。

- 监理人人员违反上述规定的，责令改正，情节严重的，委托人有权终止合同，并向监理人追偿因此给委托人造成的经济损失。

委托人（公章）：                    监理人（公章）：陕西华茂建设监理咨询

法定代表人：                                        有限公司

法定代表人：

签订日期：   年   月   日           签订日期：   年   月   日

附录A  相关服务的范围和内容

A-1 勘察阶段：               无                       。

A-2 设计阶段：               无                       。

A-3 保修阶段：               无                       。

A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）： 无 。

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

B-1  委托人派遣的人员

| 名称 | 数量 | 工作要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程技术人员 | 现场安排 | 现场安排 | 现场安排 |
| 2. 辅助工作人员 | 现场安排 | 现场安排 | 现场安排 |
| 3. 其他人员 | 现场安排 | 现场安排 | 现场安排 |

B-2  委托人提供的房屋

| 名称 | 数量 | 面积 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 办公用房 | 现场安排 | 现场安排 | 现场安排 |
| 2. 生活用房 | 现场安排 | 现场安排 | 现场安排 |
| 3. 试验用房 | 无 |  |  |
| 4. 样品用房 | 无 |  |  |
| 用餐及其他生活条件 | 无 |  |  |

B-3  委托人提供的资料

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程立项文件 |  |  |  |
| 2. 工程勘察文件 |  |  |  |
| 3. 工程设计及施工图纸 | 1 | 现场安排 | 施工图纸1份 |
| 4. 工程承包合同及其他相关合同 | 1 | 现场安排 | 总包合同1份 |
| 5. 施工许可文件 |  |  |  |
| 6. 其他文件 |  |  |  |

B-4 委托人提供的设备

| 名称 | 数量 | 型号与规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 通讯设备 | 无 |  |  |
| 2. 办公设备 | 无 |  |  |
| 3. 交通工具 | 无 |  |  |
| 4. 检测和试验设备 | 无 |  |  |