合同编号：

建设工程施工专业分包合同

承包人：陕西化建工程有限责任公司

分包单位: 陕西昊德实业有限公司

本合同系双方当事人协商一致，基于真实意思表示后充分磋商的结果，一经签订，任何一方不得主张该合同组成条款系格式条款对其不发生效力

西安医学院第二附属医院改扩建项目一期工程电梯

采购、安装工程合同

编号：

承包人（全称）：陕西化建工程有限责任公司

分包人（全称）：陕西昊德实业有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就西安医学院第二附属医院扩建项目一期工程电梯采购、安装专业工程施工及有关事项协商一致，订立本合同。

一、分包工程概况

1.总包工程名称：西安医学院第二附属医院改扩建项目一期工程。

2.分包工程名称：西安医学院第二附属医院改扩建项目一期电梯采购、安装工程。

3.分包工程地点：西安市东郊纺织城纺东街 167 号西安医学院第二附属医院院区内。

二、分包人资信情况

1.资质证书号码：TS3361107A-2028

2．资质专业及等级：电梯安装（含修理）

3.资质证书有效期：2028年5月7日

6.纳税人一般纳税人/小规模纳税人：一般纳税人

三、工程范围、分包方式

3.1 工程承包范围：改扩建项目一期电梯采购、安装工程，详见发包人提供的《工程施工图》及工程量清单、招标内容及要求等。

3.1.1 本项目计划采购曳引驱动乘客电梯 10 台，其中 DT1 至 DT8 共8 台电梯要求为同一品牌。

3.1.2 采购电梯情况简介如下表（具体性能详见技术协议的要求）：

| 序 号 | 电梯编号 | 电梯用途 | 电梯类别 | 电梯数量 | 最大载重量（ kg） | 额定速度 m/s | 是否 具有 消防 功能 | 是否有机房 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DT1、 DT8 | 消防电梯、污物电梯 | 曳引驱动乘 客电梯、消 防员电梯 B 级 | 2 | ≥1600 | ≥1.75 | 具有 | 有 |
| 2 | DT2、 DT3 | 客梯兼担 架电梯兼 无障碍电梯 | 拽引驱动乘 客电梯 B 级 | 2 | ≥1600 | ≥1.5 | 否 | 无 |
| 3 | DT4~ DT7 | 客梯兼担 架电梯兼 无障碍电梯 | 拽引驱动乘 客电梯 B 级 | 4 | ≥2000 | ≥1.75 | 否 | 有 |
| 4 | DT9~ DT9 ’ | 杂物电梯 | 杂物电梯 | 2 | ≥250 | ≥ 0.4 | 否 | 无 |

3.1.3 分包人负责  10 台电梯的安装、调试、验收以及维修保养期内因产品质量问题引起的维修和更换、技术支持和培训、监控孔洞预留等，其中电梯五方通话功能，承包人负责敷设从小区监控中心到各电梯机房的外部管线，其余工作均由分包人负责实施和完善。设备采购、调试运行监控由分包人配合完成设备线缆铺设接入调试。

3.1.4 上述“安装”系指：设备及其附属设施的吊运、安装， 底坑插座，开关、爬梯、井道照明等安装，机房内配电箱由承包人提供并安装，安装位置按分包人提供的电梯总体布置图，结合承包人施工蓝图位置为准，承包人将正式电源接至电梯机房总电源箱进线端，总电源出线端的配管、桥架、电线电缆及防火封堵由分包人负责施工并完善。

3.1.5 上述“调试”系指：电梯设备的运行并取得本项目当地质量技术监督局颁发的电梯验收检验报告和安全检验合格(证)及协助办理准用证。

3.2 分包工作内容：

工程实行分包人采购、安装总负责制， 达到交钥匙条件，主要内容如下（但不限于以下方面）：

1、脚手架。

2、电梯设计图以外的与电梯设备安装有关的开孔开洞。

3、安装辅料的配置及辅助用工的配备。

4、施工现场设备的保管，搬运及吊装。

5、全部电梯及其有关设备安装及整机调试。

6、分包人应免费对发包方（院方）操作使用人员进行培训，培训内容为：

(1)报警和灭火的基本原理；

(2)设备的操作使用和维护并免费提供培训教材及使用手册；

(3)紧急情况的处理程序和补救措施。

免费提供 8 小时运维培训课程

- 工程通过电梯专项工程竣工验收合格、完善整改意见并正式移交发包人次日起二年内，每月对电梯免费做两次检查和保养，电梯出现故障，保证做到随叫随到。（如后期承包人在分包人未移交前使用需签订符合相关法律法规的临时用梯协议）

8、负责井道安全防护生产安全，并承担由此相关的一切安全责任。

9、电梯井道内的照明。

10、安装调试所需电源线缆由分包人承担，承包人提供电源点。在正式电未通电情况下，承包人可提供电源点，分包人提供安装调试所需电线电缆等一切所需物品。

11、安装调试过程中所发生的水电费、垃圾费用由分包人承担。

3.3.分包工程承包方式：包设备采购、包工包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包环保、包验收。

四、合同价款

4.1合同总价 ：金额（大写）：贰佰壹拾柒万伍仟元（人民币）￥：2175000.00元；发票类型：专票 税率：9%

本合同总价款为分包人供货、安装及相关服务的金额总数，是设备总价与安装总价及服务总价的合计。

4.2 产品数量、价格

4.2.1 产品清单：

承包人采购分包人生产的客梯(含安装)，详细见下表：

| 序 号 | 产品名称 | 数量（台） | 单价(元) | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 总价（元） | 原产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DT1、DT8 | 2 | 269700 | 蒂升电梯 | TKE | meta200MR1600kg-1.75m/s | 539400 | 中国 | 消防电 梯、污物 电梯 |
| 2 | DT2、DT3 | 2 | 209300 | 蒂升电梯 | TKE | meta200MRL1600kg-1.6m/s | 418600 | 中国 | 客梯兼担 架电梯兼 无障碍电梯 |
| 3 | DT4～DT7 | 4 | 271600 | 蒂升电梯 | TKE | meta200MR2000kg-1.75m/s | 1086400 | 中国 | 客梯兼担 架电梯兼 无障碍电梯 |
| 4 | DT9～DT9 ’ | 2 | 65300 | 蒂升电梯 | TKE | TWJ300kg-1.0m/s | 130600 | 中国 | 杂物电梯 |
| 合计金额：大写：贰佰壹拾柒万伍仟元整元整； 人民币小写：2175000.00 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2.2 该价格为固定价格，在合同有效期内，承包人不承担因各种因素所导致的电梯的制造成本上升而产生的价格上涨风险。

4.2.3 分包人承诺提供给承包人的本合同产品为全新的未曾使用过的合格产品。本合同产品应符 合最新的国家规范及行业标准。若所供设备为进口设备，则须有合法的进口手续，并需提供原产地证书(原产地指产品的生产地)。

产品价格中包括设计费、生产费、安装费、调试费、检验检测费、校验费、材料费、安全措施费、包装费、装卸费、运输费、保险费、保管费、仓储费、税金、赶工费等费用。承包人除支付合同载明的价款给分包人外， 无须另行承担其他费用或支持。

分包人已经完全预计考虑项目全部可能出现的如市场价格变化、工期变更、政策性调价等风险，风险全部考虑在固定总价内，在风险范围内固定总价不调整。分包人在合同履行过程中，出现任何遗漏性内容需产生额外费用，视同包含于固定总价中，均由分包人承担，承包人将不再支付任何费用。

4.2.4 合同单价已经包含人员进场、吊装、搭棚（含脚手架及其他）、井道照明安装、井道检修插座安装、电梯的安装、电梯调试完成后提前投入承包人使用，因施工电梯造成部分电梯滞后安装（或分批次安装）产生的费用、机房预埋件、基础砼浇筑、楼层门洞口处理、电梯面板开孔及安装、电梯机房开孔、后浇轨道梁、调试验收、损耗、保管、运输至承包人指定装运目的地的运输及保险费、搬卸、卸车、配合、协调、办理相关手续、赶工措施、交叉作业、配合承包人的协调调试、成品保护、电梯安装过程中造成其他工种作业破坏、安全文明施工及完成本合同工作所需的一切费用，还包括因产品质量问题引起的维修和更换；专用工具和专用安装、运行、维护用地实验设备费用；正式运行前使用的备品备件板和消耗件价格（含进口件）；两年正式运行期间所需备品备件和消耗件的价格（含进口件）；两年维保费用；技术服务费（包括安装、调试、试运行指导）；技术文件（包括软件）；电梯管理人员在制造工厂培训的费用（交通费和食宿费用自理）；保修期的服务内容及保修期内维修、保养服务费用；政府有关部门在发出验收合格证等前所要求分包人承担之有关工程所需的所有费用。分包人协助安排组织电梯的报装和向当地政府主管部门办理申报验收，报建报验费用按政府收费标准由分包人支付给相关政府部门；分包人协助发包方（院方）在保修期内和保修期满后 ，若由分包人维保，向当地政府主管部门办理年度验检，检验费用按政府收费标准由分包人支付给相关政府部门。

4.2.5 其中安装费用还应包含以下内容：

1)设备装卸车、安装用脚手架等费用。

2)电梯运行监控报警及备案所有费用。

3)各楼层井道口电梯安装时采用的安全措施所需费用。

4)在电梯安装、测试过程中从指定的电源接驳点（单体指定位置）到电梯安装现场所需临时电缆费用。

5)当地技术监督局竣工验收时的检验费（监检费）。

6）电梯安装验收所需包含不限于图纸内的电线、电缆、配电箱等一切设备设施费用自行承担。

7)电梯使用自交付院方之日起两年的年检费用。

8）除杂物电梯外，分包人需按照承包人要求对每部电梯轿厢进行临时性的成品保护及移交发包方（院方）前的临时性保护的拆除。

9）电梯机房开孔后、后浇轨道梁均自行处理。

10）电梯面板开孔机次数均由分包人自行处理。

11）电梯楼层门洞口密封自行处理，达到验收标准。

12）混凝土井道的预埋件（除吊钩外）、钢牛腿的供应及安装费。

分包人无条件按承包人指令的时间按照召唤，包括个别安装、全部安装及分批次安装，包含但不限于全面配合后期精装修时的改造工作，召唤重新安装、智能化安装、分层控制的设置、修改、电梯门禁的加装改造。

4.3 总承包服务费及服务内容：根据总承包施工合同、总承包施工合同补充协议及相关法律法规规定内容执行。鉴于发包人已经按照总承包部合同的约定向承包人支付总承包服务费，分包人无需再向承包人支付总包服务费或配合费等。

五、交货及安装期管理要求

5.1 交货及安装期限期：

5.1.1 自本合同生效之日起后 90 日历天（含设备到场后安装、调试、验收）。如交货时间发生变更的，实际交货时间以承包人书面通知为准。分包人应在交货前5 日，通知准确的发货日期、到货时间、货物型号规格、数量以及场地的要求，承包人须在收到确认函后 2 日内予以答复，经承包人确认同意后分包人可发货。

5.1.2 分包人供货和安装工期必须配合工地要求及工程总体进度，确保各节点计划的完成；安装期已考虑除不可抗力外的所有因素，除本合同另有约定外，否则一律不予顺延。

5.1.3 分包人供货和安装工期必须配合工地要求及工程总体进度，任何附加条件均不会成为投标总价的一部分。在规定的工期内完成施工及竣工验收，赶工措施费不另行计费；如现场具备安装、调试、验收条件下，若因分包人原因导致工程总体进度滞后，分包人需承担承包人因此遭受发包方（院方）的罚款（违约责任），金额按发包方（院方）处罚金额的 2 倍计取。

5.1.4 由于分包人的原因造成工程停工，分包人承诺每停工一天向承包人支付1000元违约金，连续停工五天以上者（含五天），分包人同意自动清退出现场。分包人已完并经验收合格的项目按 80%办理结算，交货及安装期延误损失费等所有费用一并在结算中扣除。

5.1.5 本合同价款的支付与电梯设备安装进度及质量挂钩，因分包人安装进度或安装质量达不到本合同约定或国家现行电梯设备安装质量验收规范，承包人有权暂缓支付安装款或部分安装款。

5.1.6 如因分包人原因导致未能按时安装，或因分包人原因不具备验收条件而导致不能及时通过项目当地技术监督局验收合格取得电梯验收检验报告和安全检验合格(证)的，承包人有权暂缓支付安装款或部分安装款，所造成的一切损失均由分包人承担，如造成的后果严重，承包人有权解除合同，分包人需按照该合同金额的30%向承包人承担违约责任，且对已完成并经验收合格的项目，按照80%办理结算。

5.1.7 分包人须采取有效的措施抢回交货及安装期，同时承包人按本合同相关规定执行，待分包人抢回交货及安装期后承包人才支付相应工程款及工程进度款，分包人抢工所产生的全部费用由分包人承担；分包人须在承包人限期内完成整改，整改经相关部门验收合格后方可进入下一工序，由此造成的交货及安装期逾期，承包人按本合同相关规定执行，待分包人整改完成并经相关部门验收合格后承包人才支付相应工程款及工程进度款，整改所产生的全部费用由分包人承担。

5.2 交付地点：西安医学院第二附属医院改扩建项目一期工程项目工地。在交货地点发生变更时，以承包人书面通知为准。

5.3 交付方式：

5.3.1 设备由分包人负责运输，并将设备运送到指定的地点后由承包人指定收货人姓名：高海宾 联系电话：13629583196负责签收确认。

5.3.2 分包人应采取合理的包装（即应满足防淋、防潮、防腐蚀、防高温、防窃等要求），保障产品符合正常运输的要求。

到货后，分包人应严格按照合同约定，向承包人提供质量合格，保证原厂全新、安全、可靠，其性能、 品种、型号规格等与合同相符的设备材料。

分包人将设备送至交货地点后24小时内，发包方（院方）、监理单位及承包人、分包人及相关人员共同对货物的外观、数量、品种、规格等进行验收。

验收流程如下：

- 设备及安装材料运输包装拆除后：

①原包装应无缺陷、损伤损坏、锈蚀、受潮等现象；

②货物及其零部件的品种、型号规格、品牌、产地等必须和合同要求(附件三：电梯 主要标准部件(材料、配套件)表)一致；

③数量必须和合同要求一致，设备及零配件的数量必须齐全；

④设备及安装材料须为全新、原厂正品的货物，严禁为翻新产品；

⑤若设备及安装材料无需立即投入现场使用的，分包人负责恢复包装；

⑥货物到达现场时，分包人不配合验收的，以承包人验收为准，验收不合格的由分包人承担责任。

2)设备机身外观验收，检查机组各部件随机资料(合格证、检验报告等)应与设备机身铭 牌(如有)、钢印编码(如有)信息一致，检查机身防伪铭牌、标识印记、条型码、连接螺丝、接缝、拼装部位等不应有不寻常磨损、篡改、拆装、锈蚀等痕迹。

3)清点随设备提交的资料：该系列型号设备国家认可机构检验的质量合格报告(国家规范规定的必须出具)、合格证书、安装说明书、设备使用手册、设备出厂测试报告、设备质量证明书、设备电气原理图、主要部件质量合格报告及合格证书、接线图(如有)、 保修书等相关文件；

4)承包人如对设备或其主要部件的真伪或是否存在翻新情况有所怀疑，可直接联系制造商对 设备或其相关主要部件的条形码等相关资料进行防伪核实。

如承包人对设备提出异议，分包人有责任收到承包人异议10天内提供批量报关货物清单的原件及承包人要求补充的资料进行核实，否则，视为货物质量不符合合同约定，承包人有权拒收货物。

- 、设备、主要部件要求还应按以下要求提供以下证明：

（1）、驱动方式：VVVF 交流变压变频调速、永磁同步无齿轮曳引机

（2）、门机系统：永磁同步门机（原品牌进口，到货提供原产地证明或海关报关

单复印件）

（3）、控制类别：全集选自动控制

（4）、曳引机采用永磁同步无齿轮电机，曳引机与电梯整机同品牌，原品牌原产

地整件进口，或原厂原品牌独资或合资工厂整件生产。如提供进口到货提供原产地证明或海关报关单（复印件）

（5）、控制系统选用微电脑控制及 VVVF 驱动技术，控制系统主板、变频器与电梯

整机同品牌，原品牌原产地整件进口，或原厂原品牌独资或合资工厂整件生产。如 提供进口到货提供原产地证明或海关报关单（复印件）

（6）、带光幕门保护，光幕必须是进口品牌

若通过上述检验对部件真伪或是否存在翻新仍商，协调制造商委派专业检测人员对设备进行检测。

5.3.3 货到工地后，承包人提供货物的存放场地，分包人应采取相应的防淋、防潮、防窃和防强光的保管措施，防止任何损蚀、损失和损害。

5.4 保管

5.4.1 分包人应按承包人指定的交货地点卸货，本合同为“交钥匙工程”，货物的卸货、保管等由分包人负责，承包人负责协调卸货场地。

货物保管：交货后，承包人和分包人共同对运抵的所有货物进行拆箱验收后，承包人提供设备存放地点，但不向分包人提供任何与电梯设备存放、保管有关的设施、设备、工具和材料。由分包人自行负责保管直至货物安装验收完毕。货物保管期间，货物的灭失、受损等后果均由分包人负担。

5.4.2 分包人应在上述存放场地上搭建保管电梯设备所需要的仓库（包括为保管电梯设备所需的一切必要遮盖、围挡、安全措施和警示标志），并负责仓库自身的维护及安全保卫工作。分包人搭建的上述仓库仅供存放本合同项下的电梯设备之用。未经承包人事先书面许可，分包人不得在上述仓库内存放任何其他物品或安排任何其他用途。

5.4.2 分包人应在全部电梯设备自仓库中提走并用于安装工程后负责拆除仓库并清理场地。

5.4.3 搭建和拆除上述仓库的过程中，必须遵守本工程的施工管理规定和施工组织方案，并服从承包人的现场指挥。

5.4.4 承包人不向分包人收取存放场地的租金，但分包人应自行承担因仓库的搭建、维护及拆除过程中可能发生的全部相关费用（包括但不限于材料费、水费、电费、清理费、总包服务费、人工费用等） ，以及因电梯设备的保管工作（包含自交货地点至存放地点，以及自存放地点至安装工程实施地点的运输）而发生的其它相关费用。

5.5 分包人在交付货物时，应向承包人提交包括但不限于以下资料：

(1)产品合格证、质保卡；

(2)产品检验报告；

(3)产品使用说明书；

(4)产地来源证明；

(5)厂方生产证明；

(6)重要部件清单、产地、品牌（尤其是进口部件）；

(7)维修手册或保养说明书；

(8)其他有关所供货物的文件。

分包人必须保证所供电梯是原厂生产的、全新的并完全符合招标文件规定、经产品质量部门认定合格的质量、规格和性能的要求；电梯设备中采用的主要的、核心的、关键的元件及技术标准需与技术协议的要求一致。

六、图纸和分包人文件

6.1 合同签订后 30日内，承包人收到发包人提供的专业分包图纸后30日内向分包人提供，发包人应组织承包人、分包人图纸会审和交底。分包人应在施工场地保存一套完整的图纸，供承包人和有关人员进行工程检查时使用。

6.2 分包人在收到图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知承包人，承包人收到分包人提出的问题后及时上报发包人，发包人在收到后 14日内就分包人提供修改补充后的图纸或处理意见。

6.3 深化设计：

6.3.1 分包人有义务完成分包工程的施工图深化设计。深化设计图纸应有设计及审核人员签字，盖设计院的出图章，深化设计图纸经过发包人、承包人确认后，需提供 6 套图纸进行施工。需要相应的设计资质的，分包人应在其设计资质等级和业务允许的范围内，在承包人提供图纸的基础上，根据国家有关工程建设标准进行深化设计；如分包人不具备相应的设计资质，应由分包人委托具有相应资质的单位进行深化设计。深化设计不需要相应设计资质的，分包人在承包人提供图纸的基础上根据国家有关工程建设标准自行完成深化设计。且工程价款中已经包含深化设计费，不再另行支付。

6.3.2 分包人的深化设计须经过发包人、承包人确认后方可进行施工。分包人对自行或委托设计的图纸负有相应的法律责任。

6.4 分包人文件

6.4.1 需要由分包人提供的文件，包括:工程开工前，分包人向承包人及监理提交施工组织设计和施工进度计划，材料和设备采购与供应计划等，本工程招标范围内、施工图纸范围内及需要分包人深化设计的全部范围内的BIM制作成果电子版及纸质版(注:深化设计部分需在深化设计分项施工前 14天内向承包人及监理提交 BIM 申子版及纸质版成果)，BIM 制作需有对应资质单位进行制作，所需费用由分包人承担，不再单独计取。

6.4.2 分包人提供的文件的数量为:施工方案或深化设计施工图及预算清单一式 8 份 ;

6.4.3 分包人提供的文件的形式为:纸质施工图及CAD光盘 ;

6.4.4 发包人审批文件的期限 : 自提交 14 天内

七、质量管理要求

7.1 质量标准及相关技术参数、指标详见附件 2 《技术协议》

7.2 质量要求：采用标准为现行国家标准、行业标准和工程所在地地方标准各项合格等级。并符合图纸、技术规程及交底的要求。若因分包人原因质量达不到验收标准，除按要求无偿返工外（即返工所发生的一切费用由分包人承担），并承担承包人全部损失，按照合同总价5%处罚。对于出现质量事故的，除按合同规定核减约定单价的相应内容以外，分包人应负责返工完善直至质量合格；如果分包人没有按照承包人要求在规定期限内完成修理、修改、重建、纠正和改善等工作， 承包人有权自行或委托他人进行这项工作，承包人按照自行或委托他人进行这项工作所产生费用的2倍从进度款或结算款中扣除。

7.3 在工程施工过程中，分包人应及时向承包人进行工序报验和隐蔽验收，未经承包人和监理验收不得进行下一道工序的施工。如未验收或验收不合格而影响下道工序施工的，分包人应赔偿承包人全部损失。

7.4 材料、构配件验收标准：按国家及地方现行质量评定标准和验收规范执行。

7.5 分包人必须按规定提供全部完整无损、质量、性能符合技术要求的产品。

7.6 分包人根据承包人要求首先进行自检、互检、交接检并作好记录，合格后方可要求承包人进行验收。对不进行自检、互检、交接检或无记录或记录与事实不符即要求承包人验收的，分包人向承包人支付500元/次的违约金。

7.7 承包人在施工过程中或验收评定时提出的整改意见，分包人必须照章执行，对拒不执行整改意见的，或整改不及时的，或整改后仍达不到质量要求的，分包人向承包人支付  1000元/次的违约金。如二次发生将双倍处罚。

7.8 在施工过程中，分包人如出现严重质量问题(不符合设计要求或质量标准，造成经济损失在 10000 元以上或造成恶劣影响的)，承包人有权解除合同，按本合同相关约定办理结算

7.9 若承包人在总承包结算时，因分包人质量问题，业主方扣减工程款，承包人有权对分包人追责。

7.10 承包人,监理单位及分包人指定的第三方对本合同所涉及电梯的检验及对电梯质量的认可,并不免除因电梯本身质量缺陷而应由分包人承担的责任。

7.11 分包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及承包人、监理依据合同发出的指令施工，随时接受承包人、监理的检查检验，为检查、检验提供便利条件，并根据要求向承包人及监理提供与工程质量有关的技术资料。

7.12 工程质量达不到规定标准的部分，分包人应按承包人、监理要求拆除和重新施工，直到符合规定标准。因分包人原因而造成的电梯安装达不到规定标准的，

由分包人承担拆除和重新施工的费用，交货及安装期不予顺延。

7.13 隐蔽工程和中间验收

7.13.1 工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位，分包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前 48 小时以书面形式通知承包人、监理验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。分包人准备验收记录， 验收合格，承包人、监理在验收记录上签字后，分包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格， 分包人在承包人、监理限定的时间内修改后重新验收。

7.13.2 经承包人、监理验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收 48 小时后，承包人、监理应出具相关书面证明文件。

7.13.3 当承包人、监理要求对已经隐蔽的工程重新检验时，分包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，承包人承担由此发生的费用，并相应顺延交货及安装期。检验不合格，分包人承担发生的全部费用，交货及安装期不予顺延。

7.14 设备调试

7.14.1 双方约定需要设备调试的，设备调试内容应与分包人承包的安装范围相一致。设备安装工程具备单机调试条件，分包人组织设备调试，并在设备调试前48小时以书面形式通知承包人、监理， 通知包括调试内容、时间、地点。分包人准备设备调试记录，承包人根据分包人要求为设备调试提供必要条件。设备调试合格，承包人、监理在设备调试记录上签字。

7.14.2 由于设备制造原因设备调试达不到验收要求，不管该设备是否经过承包人、监理批准， 由该设备采购方负责重新购置或修理，分包人负责拆除和重新安装。设备由分包人采购的，由分包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，交货及安装期不予顺延。

7.14.3 由于分包人施工原因造成设备调试达不到验收要求，分包人按承包人、监理要求重新安装和设备调试，并承担重新安装和设备调试的费用，交货及安装期不顺延。

7.15 若因分包人原因导致未达到市优质工程“雁塔杯”验收标准，分包人需承担相应责任。

八、现场安全文明施工管理要求

8.1 分包人进入现场人员必须按要求佩戴出入证，安全帽、反光背心（非黑色）均由承包人统一配置，费用由分包人承担。

8.2 分包人施工现场必须做到文明施工，保证现场清洁，器材堆放整齐，及时清理建筑垃圾并运至承包人指定地点。对现场可回收利用的材料， 分包人必须按承包人要求回收到指定地点并分类堆码。

8.3 分包人已知晓并承诺遵守承包人安全文明施工的各项规章制度，遵守地方政府有关安全文明施工的规定，不得以任何理由拒绝执行。

8.4 对于出现安全事故的，对分包人由于任何事故伤害而导致的损失和赔偿，除应承担一切经济损失外，承包人还将对分包人处以罚款，发生一次重伤处罚100000元，发生一次死亡事故，处罚50000元承包人均不负责任。分包人应保护承包人的利益，应负责赔偿所有的因此引起的索赔、要求、诉讼、损害、损失、支出和相关费用。承包人要求分包人在施工中注意“安全第一、预防为主”。分包人应自费提供安全组织机构和安全计划；分包人应保证在施工中所用全部资源的完好；分包人应自费提供防护穿戴；整个合同期内，分包人应在现场委派一位安全负责人，由其负责安全事务。

8.5 关于对分包人的文明施工指标的控制：⑴承包人有权清退严重违章的分包人个人，分包人负责让被清人员必须在三天内撤离现场管理区；分包人文明施工工作包含自身范围内的（包括且不限于）：工完场清、余料回收、周转工具按要求指定地点回收堆码、施工作业面内的临边洞口防护； 施交货及安装期间为迎接各类检查工作而产生的所有临时用工，包括施工过程中承包人、业主单位、政府各级领导检查指导现场时清理、打扫、迎接等所发生的临时用工的费用包含在初始单价的安全文明费中；分包人必须为其夜间施工人员配备反光背心，确保施工人员安全，费用包含在初始单价的安全文明费中。⑵关于场地的使用：承包人提供给分包人的场地（含设施办公地点等）都不得用于与本工程无关的活动；⑶关于现场清理：分包人应按承包人要求，随时从现场清除其施工和生活积累的废物垃圾至承包人指定地点，其费用由分包人自负。对完成工程已不需要的物品， 分包人应将其从现场运走，保持现场及工程整洁，使之达到承包人满意的状态。

8.6 分包人人员不服从承包人管理、打架斗殴、酗酒、寻衅滋事、偷盗等行为、或分包人人员的行为严重影响承包人声誉、或分包人人员违法行为被拘留、或公安部门出面协调解决此类情况的，承包人有权要求分包人立即清退，分包人应无条件服从，并立即替换合格人员，同时向承包人支付 5000 元/次的违约金，造成的损失由分包人承担。

8.7 安全施工与检查

8.7.1 分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，编制相关施工方案及安全消防相关方案、预案等文件并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于分包人原因造成事故的责任和因此发生的费用，由分包人承担。

8.7.2 分包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育。承包人不得要求分包人违反安全管理的规定进行施工。因承包人原因导致的安全事故， 由承包人承担相应责任及发生的费用。

8.8 安全防护

分包人在电梯井边洞口、动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向监理提出安全防护措施，经监理认可后实施。

8.9 事故处理

8.9.1 发生重大伤亡及其他安全事故，分包人应按有关规定立即上报有关部门并通知监理，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

8.9.2 承包人分包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理，或参照争议解决条款。

8.10 文明施工

8.10.1 分包人应严格遵守国家及地方政府颁发的安全施工、文明施工等规范、条例，遵守承包人和承包人的现场管理规定。

8.10.2 分包人全体现场施工人员应统一服装，全部施工人员应佩带工作牌。

8.10.3 施交货及安装期间，分包人应及时整理和安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等，做到工完场清，工程建设中每个楼层的多余材料、建筑垃圾必须通过井架或垃圾槽运输到地面，严禁从高空直接向下抛物，否则，分包人每次向承包人支付违约金 1000 元；以上物品在不需用时应按承包人要求清理出工地。

8.10.4 分包人应严格遵守地方政府和有关部门的规定，并办理施工场地交通、噪声、环境卫生和场外污染等有关手续， 发生的费用及造成的罚款全部由分包人承担。

8.10.5 在工程施工过程中及工程验收移交后二年内，由于分包人责任出现质量问题、安全事故或者其它原因，受到报纸、电视等媒体的曝光或者政府有关部门的通报批评，每次由分包人向承包人支付人民币 5万元违约金，从承包人工程进度款或保修款中扣除，不足部分承包人有权要求分包人补足，且分包人需在10日内提交媒体澄清报告及政府部门整改验收证明，未提交视为违约情节严重，承包人有权追讨额外损失。

8.11 现场用水用电管理

8.11.1 分包人自行承担完成分包工程所需的水、电、气费用，该费用不包含在工程款内，由双方另行结算。

8.11.2 承包人将水、电、气接口接驳至施工现场，即视为完成，由分包人承担施工现场的临水、临电、气的安装及维修。

8.11.3 分包人的生活用水用电由分包人自行承担。

8.11.4 分包人应按承包人要求提供用水用电计划，配置必要的计量装置。

8.12 现场实名制管理要求

8.12.1 分包人负责人或劳务管理员（姓名师新友 联系方式13992879997）在进场的第一时间与承包人进行联系，并将分包人劳务人员花名册（人员姓名、工种等信息）进场当日提供承包人。

8.12.2 承包人有权按照本合同约定、承包人劳务实名制管理办法、国家及地区劳务实名制法律法规对分包人员工入场资格进行审查；不符合承包人、业主方有关规定的分包人人员，承包人将拒绝为其办理进场手续，并严禁其进入施工现场；承包人认为分包人任何人员不能满足本工程施工要求的，有权在任意时间责令其退场，分包人必须无条件执行。

8.13 承包人对分包人劳务人员工资支付的监管：

8.13.1 分包人应当依据工资标准、约定的工资发放方式和出勤情况，及时支付劳务人员工资；不得以任何理由拒绝支付；否则，承担因此给承包人造成的全部损失。

8.13.2 分包人每月向承包人提供本月劳务人员工资发放明细表及劳务人员考勤表（本人签名确认），作为月度分包工程款结算的附件资料，未提供齐全或提供不真实资料，承包人不予结算月度分包工程款。

8.13.3 关于分包人保证劳务工资的发放：分包人必须保证从承包人获得的工程款中的 90%以上用于发放民工工资，每月将工资发放明细报一份给承包人；承包人发现分包人不能保证此做法时，将停止支付，直至有新的符合要求的措施出现（分包人内部除了工资之外内部往来由当事双方及时清理，其间权责与承包人无关）。

九、与承包人的配合

9.1 分包人必须服从承包人的管理，承包人提供的服务及管理如下：

9.1.1 提供工地内垂直运输设备（如施工电梯等）。

9.1.2 提供通道与场地（如现场已铺设的脚手架等），负责安排作业面及作业时间，负责分配分包人的施工、仓储等用途的场地。

9.1.3 全部设备的安装周期由分包人根据交货及安装期要求确定，接到进场指令后3个月内安装、调试、验收、备案完成及以下内容。

(1)、合同生效 10日内，提供井道详细布置图。

(2)、进行技术交底，配合土建施工。

(3)、开工前15日内办理必要的安装施工手续，并在指定的时间内进行安装。

(4)、电梯调试完成后，若提前投入使用，不得收取承包人其他任何费用，同时使用过程中出现的非人为原因故障及损坏造成的费用由分包人承担，且该使用行为不视为承包人对分包人工程验收合格，电梯验收合格以 16.4.1 条约定为准。

(5)、因施工电梯造成部分电梯滞后安装产生的费用由分包人承担。

(6)、电梯安装过程中造成其他工种作业破坏由分包人承担。

(7)、设备安装周期：合同签订后90日历天（含货物到场后安装、调试、验收）

9.1.4 提供标高、定位点线等。

9.1.5 分包人设置于现场已有的起重机械或人货电梯，各指定分包人可以在承包人的协调下有偿使用。但地面或楼面的水平运输由各分包方自行解决。为工程设备的安装就位，如分包人现有的起重机械或者机具设备无法满足需要，而需另外制订方案，原则上由各分包人自行承担，或者由其再委托分包人。

9.1.6 分包人负责将自己的施工垃圾运到承包人在现场指定的垃圾堆放点，承包人负责清运指定堆放点的垃圾，费用由分包人承担，承包人设立专业作业队进行每天完工后的清场工作，如发现分包人的建筑垃圾乱放，作业面清理不到位，则承包人作业队将作业面清理后，所发生的人工费、机械费将在分包人工程款中扣除。情节严重的在例会中通报批评，甚至罚款。

9.1.7 承包人负责协调脚手架的使用。

9.1.8 承包人主持每周1次的指定分包工程例会，每月一次月计划会议和每季度一次的季计划会议。施工高峰期间， 应进行每日碰头会制度，用以协调第二天作业面的矛盾。分包人应提前一周在例会上提出对道路运输、场地使用、楼面占用、大型机械吊运等要求。

9.1.9 电梯门框、设备安装完毕后的土建修复工作由承包人实施完成。

9.2 分包人应在施交货及安装期间，对陆续完成的工程负有实施产品保护的责任，如对其它单位的工程或设施造成损坏的，经监理核实后照价赔偿。产品保护安装前需进行观感验收，验收合格后分包人采用电梯自带定制防护膜+木质防护架双重保护

9.3 分包人应在进场前对已完成的工程及场地进行检查、接收。

9.4 分包人应向承包人提供施工组织计划与进度计划，对施工程序中有矛盾的地方进行协调并找出解决办法。

9.5 分包人在各分项施工前须与承包人联系，提供或了解其在分项工程上的特殊要求，如开槽、预留孔洞、预埋件等， 并在每次隐蔽工程之前（如浇筑混凝土），配合承包人确认。否则，因此而导致的额外施工费用由分包人承担。

9.6 与承包人核对相关的工程图纸，否则由此造成的损失由分包人负责。

9.7 分包人应服从承包人对现场安全和文明施工的统一管理。

9.8 分包人与承包人必须共同完成电梯安装必备条件。

9.9 分包人必须免费提供发包人使用。

9.10 承包人临时使用电梯时由分包人提供服务与支持。

1）底坑：

承包人按图纸要求提供干燥的底坑地面以承受负荷；

承包人为底坑设备按图预留钢筋；

分包人提供并安装钢制底坑爬梯；

如果需要，由分包人提供适用的排水和防水装置；

承包人清理干净与电梯安装施工无关的杂物。

2）井道：

承包人应保证在有要求处井道的建造达到适当的防火等级，井壁施工应满足电梯安装施工要求，井道壁必须平整，无凸出部分，无外露钢筋及杂物；

分包人负责井道内提供永久性照明，分包人提供物料并负责安装；

分包人为门框、召唤、呼梯盒、显示器等按图纸做好预留洞，本工程由承包人自行按要求开孔呼梯盒、显示器洞；

承包人在设备安装结束后完成填补及精加工工作；

承包人提供并固定好所需支架、梁、钢筋混凝土板以供安装导轨托座、门、缓冲器；

承包人给每个井道门口留出完整的地坎放置区；

承包人给门框提供精确的基准点/格子线；

分包人提供底坑内轿箱和对重之间的安全隔栅；

分包人提供安装并拆除适用于电梯安装的脚手架；

分包人须满足安防系统施工配合要求；

分包人必须采用 3 或 4mm 钢板封边收口，费用由承包人承担；

十、禁止挂靠、转包和再分包以及转让本合同项下权利义务

10.1 分包人不得将分包工程转包或将任何部分违法分包给第三人。分包人转包分包工程的，承包人有权解除本合同，分包人以合同额的 30%向承包人支付违约金，并赔偿承包人因此所受的一切损失，包括但不限于律师代理费、鉴定费、差旅费等相关一切费用，承包人可直接从工程款中扣除。

10.2 分包人应确保独立履行合同约定义务，不得将资质出租或出借给他人使用，或由他人代为履行，否则承包人有权解除本合同，分包人以合同额的 30%向承包人支付违约金，并赔偿承包人因此所受的一切损失，包括但不限于律师代理费、鉴定费、差旅费等相关一切费用，承包人可直接从工程款中扣除。

10.3 非经承包人同意，分包人不得对合同外任何第三人办理本分包合同权利义务的转让、质押、保理及担保等业务否则承包人有权解除本合同，分包人以合同额的30%向承包人支付违约金，并赔偿承包人因此所受的一切损失，包括但不限于律师代理费、鉴定费、差旅费等相关一切费用，承包人可直接从工程款中扣除。

十一、双方责任职责和义务

11.1 承包人职责和义务

11.1.1 承包人指派项目经理（项目负责人）：杨玉明 15891721956（上述人员及承包人其他管理人员与分包人之间的任何行为只是对现场事实的初步认定，分包人不能据此提出增加费用要求。）

11.1.2 每周在工地会议室由承包人组织生产例会，对本周的质量、安全、进度和文明施工等进行总结，并对下周的工作进行安排。承包人有权随时对分包人的施工质量、进度、安全进行抽查，抽查时分包人需提供所有相关资料、视频，不得拒绝，拒绝抽查视为违约。

11.1.3 承包人负责该工程全过程管理和协调，负责同发包人、监理单位和其他相关单位的联系，协调解决属于承包人职责范围的问题。

11.1.4 承包人负责审批分包人编制的现场安全防护专项方案、施工专项方案。

11.1.5 承包人、发包人共同负责在施工前向分包人进行图纸的施工技术、质量、安全的交底，分包人须全力配合。

11.1.6 承包人负责施工过程中质量、安全、进度、标准化管理等方面的指导、监督、检查和考核。发现问题及时向分包人提出整改意见。

11.1.7 在施工过程中，如分包人人员发生工伤事故或疾病，承包人有义务配合分包人进行抢救等应急处理。

11.1.8 承包人有权对分包人人工工资使用及分配情况监督与检查。承包人正常支付工程款，分包人不能及时发放工人工资，承包人有权停止支付分包人进度款，并直接将人工工资发放给分包人工人。承包人为此所付资金从分包人工程款中扣除，并处分包人罚款（金额为承包人向工人直接支付工资的 50%）。

11.1.9 承包人在未经发包人书面同意下，无权对分包人的工作范围和内容进行调整，原有计价方式不变。

11.1.10 如分包人不能履约，承包人有权再行组织其他队伍进场同时施工，由此产生的所有费用从分包人工程款中扣除。

11.1.11 提供各楼层地面水平装饰基准线，墙面装饰基准线，清除施工现场积水和杂物。负责安装完工后土建部分的回填和装修工作。负责安装施交货及安装期间与其它工程单位交叉作业时的协调工作。

11.1.12 双方约定承包人应做的其他工作：/。

11.2 分包人职责和义务

11.2.1 合同签订后，根据任务情况抽调经验丰富、责任心强、素质高、能满足施工需要的施工人员参加本工程建设。应于开工前 3 天进场，分包人接到承包人通知后，配合土建施工进度，派专业人员到工地现场对土建井道尺寸、门洞尺寸、预留洞等进行检查、验收，并对其质量问题提出整改意见，否则视为分包人认可并接受土建施工质量。及时向承包人报送该工程现场管理人员名单和联系电话（要求与投标考核人员一致），参加施工前教育及交底并办理有关手续。工程开工前组织进场人员学习承包人各项规章制度和管理要求。分包人无条件按承包人指令的时间按照召唤，包括个别安装、全部安装及分批次安装，包含但不限于全面配合后期精装修时的改造工作，召唤重新安装、智能化安装、分层控制的设置、修改、电梯门禁的加装改造。

11.2.2 本工程分包人驻工地安全员在进场前确定，并提供相应资料为张喜。安全员即为分包人驻工地总代表（项目负责人），代表分包人行使合同约定的权利，履行合同约定的义务。分包人的要求、通知，均以书面形式由分包人项目负责人签字加盖分包人公章后递交承包人。项目技术负责人及专职安全员必须参加每周工程例会， 因故不能参加的应提前4 小时向承包人提出申请并在获得承包人批准后方可缺席，否则分包人向承包人支付违约金200元/人次。

分包人未提交项目负责人劳动合同及缴纳社会保险证明的不得进场。违约责任：在向承包人提交开工报审表的同时提供劳动合同、社会保险证明，否则每缺少一项，缴纳1000元的违约金，每项每拖延一天缴纳500元违约金，任何一项拖延期限超过30天的，且承包人有权提出更换（项目负责人），视为分包人擅自更换项目负责人。

项目负责人未经批准擅自离开施工现场的违约责任：按500元/天/人的标准向承包人支付违约金，承包人有权在工程款中予以扣除。

项目负责人不胜任本职工作，承包人可提前15天以书面形式通知分包人更换合格的项目负责人；本合同执行过程中，如更换后的项目负责人仍旧不能胜任本职工作，承包人有权解除合同。

分包人不得随意更换项目负责人，如需要更换项目负责人，应至少提前3天以书面形式通知承包人，并且更换人员的资质应不低于被更换人员的资质，并征得承包人同意。

分包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订前。分包人提交技术负责人、安全员(任命制、应有上岗证且上岗证在有效期内，常驻工地）、质量员、施工员等主要施工管理人员信息及执业资格等证明其具备担任主要施工管理人员能力的相关文件的期限，分包人提交的项目管理人员应该与投标文件中管理人员一致。

分包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人认为分包人技术负责人、安全员、质量员、施工员等主要施工管理人员不履职，提出更换要求的，分包人除应根据承包人下发的整改通知时限完成更换外，还应按每人次1000元向发包人支付违约金。 分包人未按发包人要求的时限完成更换的，每逾期一日应向承包人缴纳1000元违约金，逾期超过10天的，分包人按照本规定承担相应的违约金或赔偿损失，承包人有权暂缓支付进度款直至整改合格。同一问题或同一施工岗位，如连续三次被要求整改，仍不能达到整改目的的，承包人有权单方解除本合同。

技术负责人及主要施工管理人员需要离开工地时必须提前一天取得承包人的许可，获批准后方可离开工地，否则按缺勤处理，在其缺勤或擅自离岗期间发生责任事故的，由分包人承担责任。返回施工现场后及时办理销假手续，否则按缺勤处理。

未经承包人许可，不得擅自更换主要施工管理人员，如需要更换，应至少提前10天以书面形式通知承包人，并且更换人员的资质应不低于被更换人员的资质，并征得承包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务；

分包人在开工前应向承包人提供有关人员上岗证、有关设备合格证年审证等证件必须与投标一致。

11.2.3 分包人在实施开箱验收时及验收合格移交后的保管过程中，若发现货物与装箱单数目不符，由分包人负责补齐，如造成电梯安装进度影响竣工验收交付，责任由分包人负责。

11.2.4 分包人负责从工地配电箱接线引出分电箱至施工地点，并且承担施工水电费用以及生活用水电（如有）等费用。

11.2.5 根据承包人要求，分包人代表按时参与项目工程会议。因故不能参加的应提前 12 小时向承包人提出申请并在获得承包人批准后方可缺席，但对会议纪要确定的指令应无条件执行

11.2.6 分包人工作人员及材料/设备进场时，应遵守交货现场环境卫生管理、安全管理的有关规定，配备相应的环境保护及安全措施。承担因自身原因违反有关规定而导致的所有责任。

11.2.7 分包人质量范围内的质量问题、发生质量安全事故， 所引发的直接法律责任由分包人承担。

11.2.8 分包人进场时需提供全体现场人员花名册等资料；如人员变动，应及时通告承包人并提供一份人员进退场名单，但未经承包人书面同意，分包人负责人不得更换，且必须参加生产例会，每周在现场时间不得少于 6 天。

11.2.9 负责编制施工组织设计，并于开工前报承包人，施工过程中根据业主及监理的要求编制专项施工方案。

11.2.10 严格按照施工图纸、施工说明、交底纪要、设计变更单和国家颁发的建筑安装工程质量检验评定标准、施工验收规范以及操作规程进行施工， 做好自检工作，确保工程质量。

11.2.11 分包人在井道内提供永久性照明，其要求为：36V 低压安全照明，每5m 设不小于 60W 的灯泡一支，分包人提供物料并负责安装。

11.2.12 分包人在安装电梯的过程中，必须严格按照国家有关规范、规定及经

过承包人审定的施工组织设计实施，并提供相应的原始资料。

11.2.13 负责对未交付承包人的已完工程的产品保护（包括轿厢装修的成品保护），因非承包人及第三方原因造成的损失由分包人负责承担。

11.2.14 工程进行中做到文明施工，垃圾及时清运至承包人指定地点，分包人施工人员办公和材料堆放应在承包人批准之区域。

11.2.15 电梯安装、调试及试运行期间由于分包人的原因而发生的任何费用，由分包人自行承担。分包人在施工过程中需避免存在事故隐患， 一旦发生由于分包人原因所造成的任何事故，分包人须承担事故责任和损失费用。

11.2.16 工程结束后，分包人应协助承包人进行竣工验收工作。

11.2.17 电梯自所有政府主管部门验收合格并向承包人移交完毕之日起，整机保修2 年，曳引机、控制柜、安全钳等核心部件保修期延长至 5 年，因设计缺陷导致的维修应终身免费。

11.2.18 电梯安装验收合格且移交承包人前的正常安装过程由分包人负责保管、保护、并由分包人承担电梯灭失、毁损的风险。

11.2.19 分包人应在井道内安装监视轿厢内情况的监视用屏蔽线。

11.2.20 分包人应结合电梯的安装、调试及试运行过程,有计划无偿地对承包人以及将来负责物业管理的公司派出的管理、维保人员（应有电梯操作证人员）进行电梯的基本知识、使用、维护保养技术等内容的培训（包括分包人定期举办的培训班），以保证售后电梯的良好运行状态。

11.2.21 安装调试和试运行结束后，由分包人负责联系电梯使用地技术监督部门，并会同承包人、监理工程师按《技术协议》规定的标准要求进行联合验收并办理电梯验收、使用许可证，按交钥匙工程的方式移交给承包人使用。所发生的一切费用均已包含在合同总价中。

11.2.22 质保期内电梯在正常使用情况下，电梯设备机件损坏而需更换时，由分包人免费提供所有的零部件（包括电路板和主机等），机房、轿厢照明灯管（承包人自行装潢部分除外）。

11.2.23 对于电梯的开工、报备及验收手续， 除建设局要求必须由承包人或土建监理单位汇集办理外，其余均属分包人办理。

11.2.24 分包人人员在施工中应爱护承包人财物，并做好所有成品保护。对因施工不当或施工质量未达到质量验收标准造成承包人的设备、材料、工具等损失的，应负责赔偿。分包人自有的和自行租赁的进入施工现场的材料、设备和工具，由分包人自行负责保管、维护并承担其安全管理职责。

11.2.25 分包人必须为进场作业人员办理工伤保险等。分包人施工人员在施工现场发生伤亡事故，伤亡事故指标均由分包人承担，经济赔偿视事故责任确定。

11.2.26 分包人进场材料需提供相应的合格证书及检测报告等，并应主动提交承包人技术部门验收，未经验收确认合格的材料不得使用，否则其造成的损失均由分包人承担。对于分包人自采材料，按规定需经检验试验的，经承包人认可的检测机构检验合格后方可使用，费用由分包人承担；无需检验试验的，需经承包人相关部门验收合格后方可使用。

11.2.27 分包人应主动承担该分包工程的设计变更、委托或承包人原因造成的返工和拆除工作，不得因上述事宜未达成一致意见，而造成施工的中断，或拒绝施工。如发生， 除赔偿承包人损失外，还须向承包人支付 1000 元/次的违约金，如发生非分包人原因的费用，则费用另计。

11.2.28 分包人进场施工人员的劳动保护用品由分包人自己承担，承包人可集中采购，费用由分包人承担，并负责安排和解决自有人员的交通。

11.2.29 分包人人员不得以任何理由发生聚众闹事、围堵承包人、妨害道路等公共场所秩序或向媒体曝光等过激行为，如发生一次，给予分包人  1000元/次的处罚。情节严重或劝阻无效的，承包人有权单方解除合同，合格工程按 70 % 结算。

11.2.30 分包人签订本合同，即视为认同并遵守建设单位及承包人的各项规章制度和管理要求。分包人应严格遵守相关法律法规及施工所在地行政主管部门的相关规定，接受承包人对项目施工全过程的指导和管理，守法经营。如施工过程中因分包人原因造成建设单位或政府有关部门对承包人进行经济处罚，全部损失由分包人承担，并同时接受承包人同等额度的追加罚款。

11.2.31 分包人进入施工现场后，先进行小面积样板施工，经承包人相关部门验收质量合格后，方可进行大面积施工。

11.2.32 以下承包人确认无法胜任工作的人员，经承包人要求，必须在 48 小时内调离本工程范围，否则分包人每逾期一天支付违约金 1000 元/人次；同时，分包人应在 48 小时内用承包人批准的合格的人员代替上述调离的任何人员，新人员逾期不到岗，每逾期一天分包人须支付违约金 1000 元/人次。

1)对施工进度及质量达不到合同要求负有责任的施工人员。

2)专业水平达不到岗位要求、工作责任心不强的施工人员。

3)不能积极配合承包人正常工作（包括销售）者。

4)违反承包人工地现场管理规定者。

5)无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证）。

6)与本合同规定名册不符者（合同附件加入分包人现场施工人员名单表）。

7)与本工程施工无关的人员等。

11.2.33 承包人按文明工地标准对施工现场进行统一规划、统一组织、统一设计，对于现场文明工地费用及公共设施（水、电、路、围墙、厕所、排水系统等）所投入的费用依据分包人的工程量大小按比例分配并从工程款中扣除。

11.2.34 施工过程中如发现设计有错误或严重不合理时，分包人应立刻通知承包人，由承包人及时通知业主，待解决方案确定后将修改意见或变更设计文件提交分包人，分包人按修改或变更设计文件进行施工，工期相应顺延。

11.2.35 分包人必须与所雇佣人员签订劳动合同、并在承包人处备案。若因未签订合同造成的纠纷损失由分包人负责。如不按规定执行，每少签订一份合同，分包人向承包人支付 500 元/人违约金。

11.2.36 分包人应按照合同范围及内容履行职责，同时必须接受合同范围内工程变更的施工，并不得拒绝，如分包人对未完成的零星工程、尾项工程、难度较大工程拒绝施工时，承包人可以另行安排施工单位，同时对分包人按已完合格工程量的 80%比例进行结算及支付，其余 20%作为违约金予以扣除，不再支付。

十二、工程款支付

12.1 收款人信息与付款方式：

12.1.1 工程款支付方式开出的票据必须填写收款人，收款人必须与“合同签订单位名称 ”一致，未经承包人同意，禁止分包人以委托收款或任何形式的债权转让进行收款，否则承包人有权拒绝付款。

12.1.2 若分包人收款经办人非合同签订人或合同约定“委托代理人 ”，需提供由分包人出具的授权委托书并加盖分包人公章，同时提供收款经办人身份证复印件，以证明收款经办人身份。

12.1.3 分包人应按照承包人要求，配合承包人对本项目农民工在承包人指定银行办理工资支付银行卡及相关手续。

分包人按照承包人要求时间提供当期应付农民工身份信息台账、动协议、考勤记录、工资表等。分包人报送资料需准确无误并对此负责，若因分包人上报不及时或金额不准确造成的一切责任由分包人承担。

分包人按照本协议约定报送本期应付工程进度款时，应将其中人工费部分单独列表，后附应付本期农民工工资表报承包人审核。人工费部分按照本协议约定通过专户代发，其余工程进度款支付到分包人账户。

承包人通过农民工工资支付专用账户代发分包人工人工资的，视为已支付承包人应付分包人的工程款，该笔工程款最终从结算款中扣除。代发工资前，分包人应按照代发金额提供等额增值税发票；农民工工资个人所得税，执行分包人与农民工签订的劳动协议相关约定，由分包人承担并依法按期申报。

若因代发工资发生投诉事件或劳动争议的，分包人应积极处理，产生法律责任、经济损失由分包人承担。分包人未积极处理造成承包人发生投诉事件或诉讼案件的，分包人应承担合同价 10%的违约责任。

12.2 付款方式

按工程形象进度拨付工程进度款

12.3 付款方式

12.3.1 工程款支付

（1）本合同签订且承包人收到发包人支付分包合同价的 30%预付款后 28日内，承包人向分包人支付合同价款的 30%预付款。分包人提供预付款同等金额的中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行之一开具的无条件、不可撤销见索即付保函。

（2）设备到现场，经现场初步验收并确认无误后，且承包人在收到发包人（发包人在本合同中未出现，次条款无效）支付至分包合同价款的 70%后 30日内，向分包人付至合同价款的 70%。

（3）电梯设备安装调试验收合格并取得当地质量监督局颁发的验收报告，分包人收集移交完整的技术资料(包括验收报告)交付承包人，且承包人在收到发包人支付分包合同价的 90%后 15 个工作日内，向分包人支付至合同价款的90%。

（4）项目整体竣工验收完成，通过西安医学院第二附属医院改扩建项目一期工程项目审计，且承包人在收到发包人支付至分包合同价款的 97%后，60天内向分包人支付至发包人审定价款的 97%，剩余 3%留作本工程质量保证金，质保期满后三个月内扣除质量问题等扣款后无息付清。

12.3.2 工程变更、签证、洽商引起的价款变更，在整体竣工结算审计后且经发包人支付该款项后，承包人向分包人一次性支付。

12.3.3 以上款项承包人收到发包人相应的款项后支付给分包人，分包人对此明知且愿意承担上述风险，不得在发包人未向承包人支付款项时要求承包人进行支付。

12.3.4 在承包人支付任何一笔款项前，分包人应向承包人提交足额的增值税专用发票。否则，承包人有权暂缓支付。

12.3.5 若因分包人原因连续两个月时间完成工程量不足计划进度的 70%时，承包人保留解除合同将未完工程发包给第三方的权利，由此对承包人造成的一切损失由分包人承担。

12.3.6 当施工中发现不合格项目时，分包人应及时进行整改，同时将整改措施以书面形式报送承包人存档备案。对质量不合格的项目分包人应无条件进行返工，待整改完成验收合格当月支付该项目工程款。

12.3.7 专业分包人承诺在施工期间，若因承包人未按期支付专业分包款项或工程项目资金遇到暂时困难,分包人承诺保证连续正常施工（不得停工）且不拖欠相关农民工工资，且无权向承包人主张工程款支付 及其他费用的索赔。

12.3.8 承包人每次审核会签的付款金额仅作为向分包人支付当期款项的依据，与分包工程最终结算造价的确定无任何关系，不得作为分包工程结算造价的依据。

十三、发票开具

13.1 分包人应向承包人提供适用税率或征收率为9%的增值税发票，并按照真实交易准确填写发票相关内容，在备注栏注明项目名称及所在县（市、区），加盖与本合同分包人名称一致的发票专用章，履行税务机关要求的相关程序。承包人与分

包人增值税纳税人身份

相关信息如下：

| 序号 | 信息类别 | 详细信息 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 承包人 | 分包人 |
| 1 | 客户名称 | 陕西化建工程有限责任公司 | 陕西昊德实业有限公司 |
| 2 | 税务登记证号 | 91610403741252846C | 91610131570213796F |
| 3 | 税务登记证地址 | 陕西省杨凌示范区新桥北路2号 | 陕西省西安市高新区科技三路融城云谷A座603室 |
| 4 | 纳税账户开户银行 | 建行杨陵支行 | 中国银行西安紫薇支行 |
| 5 | 纳税账户银行账号 | 61001636308050002917 | 1028 1769 8935 |
| 6 | 收款银行账号 | 61001636308050002917 | 1028 1769 8935 |
| 7 | 联系电话 | 029-87016663 | 18691877177 |
| 8 | 目前纳税状况 | 正常 | 正常 |

13.2分包人应在承包人付款前 7天内按双方确认的应付工程款金额向承包人提供等额的增值税专用发票（含税务机关代开）；若承包人项目为简易计征项目，可提供增值税普通发票。

13.3 若承包人未按期收到税务系统查验无误的发票，可视情况暂停该批付款，因分包人发票问题造成承包人增值税抵扣税额损失的，由分包人进行全额赔偿，赔偿从结算价款中直接扣除。

13.4 分包人必须向承包人开具合法的增值税发票，且不得虚开增值税发票。

13.5 若分包人开具发票不符合法律法规、税务部门要求的， 或虚开增值税发票的，或不能按合同约定提供增值税发票的，应承担合同金额（含增值税）10%的违约金，并承担因此给承包人造成的一切损失，赔偿从结算价款中直接扣除。

13.6 分包人因开具增值税发票不符合合同约定而承担违约责任的，不免除其按照合同要求重新开具合法合规增值税发票的义务。

十四、分包合同和变更

14.1 分包合同变更的范围

分包合同履行期间，承包人在取得发包人书面同意下有权对以下内容进行变更：

（1）增加或减少分包合同中任何工作内容，或追加额外的工作；

（2）取消分包合同中任何工作内容；

（3）改变分包合同中任何工作内容的质量标准或其他特性；

（4）改变分包工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）改变分包工程的时间安排或实施顺序；

（6）改变分包工程的其他内容。

14.2 风险范围以外合同价款调整方法为：

14.2.1 变更合同价款按下列方法进行：

（1）已标价工程量清单中已有适用于变更工程的综合单价按已标价工程量清单中已有的综合单价变更合同价款；

（2）已标价工程量清单中只有类似于变更工程的综合单价，可以参照类似综合单价变更合同价款；

（3）已标价工程量清单中没有适用或类似于变更工程的综合单价，由承包人提出综合单价或价格，经双方确认后执行。

14.2.2 以上综合单价的调整，仅限于发生变更的工程量，未发生的不调整。

14.3 变更的确认

14.3.1 分包人须按承包人统一制式表格办理相关工程变更、签证手续。

14.3.2 对于需要确定变更部分的施工造价的，需在工程变更事项发生后 14天内，由分包人报送价格至承包人审核，最终以发包人审核为准。分包人在上述约定时间内办理变更、签字手续的或变更签证手续未经承包人指定人员签字盖章确认的，视为分包人放弃该部分变更价款调整的权利，且该变更不涉及工程价款的变更。

承包人核定本工程经济签证按发包人与承包人签订的总承包合同中相关条款执行。

14.3.3 承包人在施工过程中发生设计变更的，分包人应积极配合，及时组织施工。因分包人不积极配合，无法及时组织施工导致工期延误或产生损失的，由分包人承担相关费用，承包人有权直接从分包人工程款中扣除。

14.4 变更的执行

14.4.1 本合同约定的施工内容及范围因工程设计、总包合同变更或其他形式的变更等进行调整，或因承包人根据现场的实际情况和施工组织需要，对分包人的承包范围、工程量、分部分项工程进行调整或增（减）分包人的工作内容；分包人应积极按照变更内容组织施工，同时在报承包人同意后自行调节劳动力及机具、材料以自行避免因此造成的损失，并承诺不因此向承包人提出任何费用索赔要求，同意按照承包人调整后的施工量办理结算。

14.4.2 施工过程中发生设计变更后，如因发包人不确认变更增加的费用导致变更部分工程款无法实现的，分包人自行承担该部分工作内容所发生的全部费用，分包人承诺不以此为由向承包人进行任何索赔

14.5 变更引起的工期调整

14.5.1 因变更引起工期变化的，分包人应向承包人书面报告，经承包人签字盖章批准后工期方可顺延。

14.5.2 非因分包人原因造成工期延误的仅顺延工期，延误期间发生的人工、

材料、机械、措施费等费用上涨差额不调整，且分包人放弃向承包人、发包人索赔，不再主张损失、赔偿及违约金；因分包人原因造成交付延误的，工期不顺延，延误期间发生的人工、材料、机械、措施费等费用的上涨差额及损失由分包人承担。同时，分包人应按照本合同约定承担违约责任。

十五、成品保护

15.1 分包工程的成品保护分包人应采取妥善的保护措施确保已完成的分包工程在其他施工单位正常施工时不被损坏，分包人成品保护工作需负责至整体工程竣工验收合格后为止。因自身保护工作不到位等原因而发生的成品损坏，其一切责任由分包人自行承担。

15.2 其它工程的成品保护分包人在施工过程中应采取合理措施对分包工程之外的已完工程予以保护，避免对已完工程造成损坏。分包工程之外的其他工程因分包人原因损坏的，分包人应当负责修复，因此发生的费用和（或）延误的工期由分包人承担。

十六、完工验收

16.1 完工验收条件分包工程具备以下条件的，分包人可以申请完工验收：

（1）分包合同范围内的全部分包工程以及有关工作，包括分包合同要求的试验以及检验均已完成，并符合分包合同要求；

（2）已按分包合同约定编制了缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；

（3）已按分包合同约定的内容和份数备齐完工资料；

（4）现场杂物已按照安全文明施工要求清理完毕。

16.2 验收标准

本工程质量应达到设计图纸要求及国家和西安市现行相应规范、规程、标准的要求达到合格标准。并保证本工程（改扩建项目一期所有工程项目的电梯项目）一次性通过当地特种设备检验机构监督的检验取得《电梯监督检验报告》等验收文件。

16.3 完工验收程序

16.3.1 分包人申请完工验收的，应当按照以下程序进行：

（1）分包工程达到完工验收条件的，分包人按照电梯验收有关规定，提前15 天向承包人提供完整电梯工程验收资料并向承包人告知初步验收日期。承包人审查后认为不具备初步验收条件的，应通知分包人还需完成的工作内容，分包人应在完成承包人通知的全部工作内容后，再次提交初步验收申请报告。

（2）承包人、监理人、发包方、分包人共同对分包工程进行初验（安装自检），验收达到合同要求的质量标准，承包人签字认可。对未达到合同要求的，分包人应无条件进行限期整改或返工，直至达到合同标准后予以签字认可，

（3）初验合格（安装自检）后，分包人应在3日内组织制造厂家进行检验。制造厂家应在5日内完成验收并出具验收合格的证明文件。

（4）制造厂家验收合格后 2日内，分包人应组织工程所在地特种设备检验机构等部门参与的电梯工程验收，并3日内向工程所在地特种设备检验机构申请《电梯监督检验报告》、《特种设备使用登记证》等验收合格的文件。发包人、承包人有权另行委托检测机构复检，复检不合格的检测费由直接责任方承担，且每项缺陷按 1 万元/处扣款。

（5）待分包人取得《电梯监督检验报告》、《特种设备使用登记证》等验收合格的文件并送交承包人后，承包人组织发包人、设计、监理、分包人等相关单位参加的工程质量竣工验收。

16.3.2 设备特种设备检验等相关手续由分包人负责办理，所需费用已包含在合同单价中不单独计取。

16.3.3 电梯验收不合格的，要求分包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由分包人承担。分包人完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新申请电梯验收。

16.3.4 分包人应当在指定期限内着手并完成相应工作。否则，承包人有权扣除分包人相应违约金，并可另行指派其 单位进行修补，由此发生的所有费用由承包人直接从分包人的工程款中扣除。

16.3.5 分包人未能取得工程所在地特种设备检验机构申请《电梯监督检验报告》、《特种设备使用登记证》等验收合格的文件的，承包人有权不支付工程价款。因此给承包人造成的损失，均由分包人承担。

16.4  完工日期

16.4.1 工程验收合格的，工程所在地特种设备检验机构签发《电梯监督检验报告》《特种设备使用登记证》等验收合格的文件所记载的日期，作为实际完工日期。

16.4.2 分包人应保证分包工程自完工验收合格至移交承包人的期间一直保持质量合格状态，否则分包人应按合同条款的约定承担违约责任。

16.5 完工退场

验收合格后，分包人应在承包人通知期限内对施工场地进行清理后退场；逾期未完成清理并退场的，承包人有权清理分包人遗留的物品，由此发生的费用由分包人承担。经承包人书面同意，分包人可在承包人指定的地点保留分包人履行质保期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

16.6 完工验收的效力 分包工程通过完工验收的，并不意味着分包工程质量没有缺陷或分包人无需对工程总体竣工验收承担相应义务。分包人应当在工程通过总体竣工验收前，依照承包人要求对自身施 工范围内的质量缺陷进行修补，以达到总包合同与规范要求并自行承担相应费用。若承包人 通知分包人后，分包人不能在规定时间内对缺陷进行修补，承包人可另行指派其他单位进行 修补，分包人同意由此发生的所有费用由承包人直接从分包人的工程款中扣除。

十七、结算

17.1 结算申请

在工程完工验收合格后并移交发包方 60 天内，分包人就完成的全部工作内容编制工程结算报告和全部结算资料报承包人签收。分包人逾期提交的任何单据，无论经任何部门盖章和签字，均不得作为结算的依据，分包人不得以此要求承包人支付任何款项。若分包人未在合同约定时限内向承包人报送工程结算资料和结算报告的，承包人有权根据已有进度结算资料与分包人办理工程结算

17.2 结算审核

17.2.1 分包人向承包人报送结算报告和全部结算资料后，分包人应按照承包人与发包人签订的总包合同约定，配合承包人与发包人的审核、审计工作，最终以总包合同约定的发包人审核结果为准。

十八、工程质量保修

18.1 质保期：自特种设备检验检测机构检验合格之日起计算期限为2年。曳引机、控制柜、安全钳等核心部件质保期为5年。

18.2 质保期内分包人应按法律、行政法规或国家关于设备材料质量保修的有关规定，对交付承包人使用的设备材料在质量保修期内承担质量保修责任。保修期间按照国家 TSG T5001-2023《电梯使用管理与维修保养规则》有关规定例行巡检维护。并保证：

（1）分包人应定期对电梯进行回访、定期对系统进行例行检查、维护，查看值班人员记录，发现隐患迅速消除并向发包人提供书面报告。

（2）每月进行 2 次例行保养并提供书面保养记录；

（3）免费更换磨损件（如门滑块、接触器）。

18.3 在分包工程质保期内，因分包人原因导致的缺陷或损坏致使分包工程或某项主要设备不能按原定目的使用的，承包人有权要求分包人延长质保期，并应在原质保期届满前发出延长通知。

18.4 在质保期内，分包人应做到：

（1）分包人应在接到困人救援后 30 分钟内到场，一般故障应在 8 小时内修复完成。

（2）分包人应在接到故障报修 3 小时内做出响应，通过电话微信等远程方式无法解决的，分包人在 24 小时内赶到现场进行维修，所产生的费用包含在合同价款中。

（3）如果分包人不能在约定的时间内派人进行维修，承包人有权另行指派其他队伍维修，维修所发生的费用由分包人承担，另扣除该项分包工程质量保证金总额的 5％作为承包人管理费，承包人有权从分包人工程款中扣除。

18.5 质量保证金

18.5.1 承包人预留分包工程最终结算总价款3%作为质量保证金。

18.5.2 待工程质保期满后，若无质量返修扣款事项的，经监理人及发包人书面确认无质量问题的，质量保证金在届满后三个月内一次性无息退还。

18.6 人员培训：

18.6.1 分包人应免费对发包方操作使用人员进行培训，培训内容为：

(1)报警和灭火的基本原理；

(2)设备的操作使用和维护并免费提供培训教材及使用手册；

(3)紧急情况的处理程序和补救措施。

19.6 分包人应免费对发包方操作使用人员免费提供8 小时运维培训课程。

十九、保险

19.1 工伤保险分包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其聘请的第三方依法参加工伤保险。

否则不论何种原因所造成的损失均由分包人自行承担。

19.2 其他保险除合同条款另有约定外，分包人应为其雇佣的人员办理意外伤害保险，为其施工设备等办理财产保险。否则不论何种原因所造成的损失均由分包人自行承担。

19.3 保险凭证分包人应在本合同签订后7日内向承包人提交已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。

19.4 保险费用上述要求分包人办理的保险费用均已含在合同价款中，分包人不得以办理保险为由要求承包人增加费用。

二十、索赔

20.1 承包人的索赔承包人有权根据本合同约定，对因分包人原因造成的损失进行索赔，并有权将相关索赔金额从分包人工程款中直接扣除。

20.2 分包人索赔配合当承包人与发包人或其他第三方之间发生的索赔事项涉及分包工程时，分包人应按承包人要求配合承包人处理前述索赔事项。

二十一、合同的解除

21.1 合同解除的情形

21.1.1 出现下列情形的，合同当事人均有权解除本合同：

（1）承包人与发包人（院方）的总包合同解除的，合同当事人均有权解除合同；

（2）合同条款约定的其他情形。

21.1.2 出现下列情形的，承包人有权解除本合同：

（1）分包人将本合同项下的工程转包或再分包给他人的；

（2）分包人工程质量不符合本合同约定的质量标准且无法整改的；

（3）分包人不按照本合同的约定提供符合合同要求的管理、作业人员或不履行本合同约定的其他义务，其违约行为足以影响本工程的质量、安全、作业期限，且经承包人书面催告后未在合理期限内改正的；

（4）因分包人原因导致劳务作业暂停持续超过30天不复工的，或虽未超过30天但已经导致合同目的不能实现的；

（5）分包人未按照合同约定向所属劳务人员支付报酬，导致引发10人以上的群体性事件的；

（6）分包人提供的资料存在虚假信息（含伪造、篡改）合同条款约定的其他情形；

（7）合同条款约定的其他情形。

因以上原因解除合同的须向承包人支付所有经济损失。处以合同总额的10%违约处罚。

21.1.3 承包人和分包人协商一致的，可以解除本合同。

21.2 合同解除后的处理

21.2.1 合同解除后，承包人应及时与分包人办理合同结算支付手续。

21.2.2 合同解除后，分包人应妥善做好已完工作和剩余材料、设备的保护和移交工作，按承包人要求撤出作业现场。

21.2.3 合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和违约条款的效力。有过错的一方应当承担违约责任，并赔偿因合同解除给对方造成的损失。

21.2.4 合同解除退场合同解除后，承包人应向分包人发出书面撤场通知，

分包人应当在承包人要求的期限内撤离现场人员、设备、材料并办理好相关手续。若分包人逾期撤离，则应向承包人支付违约金，并赔偿损失。

21.2.5 施工现场的退场费用由分包人承担。分包人应在约定的期限内或承包人要求的期限内完成退场，逾期未完成的，承包人有权出售或另行处理分包人遗留的物品，由此支出的费用由分包人承担，承包人出售分包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后可返还分包人。

二十二、违约责任

22.1 在履约过程中，若分包人施工质量明显不符合合同约定的，承包人有权要求分包人限期采取整改措施，若分包人在限期内仍然未达到要求的，承包人有权扣除分包人相应违约金，并有权解除合同以及要求分包人赔偿具体的违约金额。（按日收取）

22.2 分包人承诺不以任何理由中途停工或要求承包人给予经济补偿，如发生此类事件，承包人可立即终止合同，并有权扣除分包人相应违约金，分包人承担由此造成的损失。同时，承包人有权扣除合同金额的 5%作为承包人另外组织人员恢复生产的费用。

22.3 分包人人员在现场打架、闹事的，应按合同约定向承包人承担违约金，给承包人造成经济和名誉损失的，承包人可解除合同并要求分包人承担由此造成的相应经济损失。

22.4 由于分包人原因造成合同终止或无法履行的，承包人有权扣除分包人

相应违约金，并暂停支付分包人所有工程款，直到承包人完成本合同工程再予结算。如果承包人为完成剩下的工程所发生的费用（包括直接及间接的各类费用）大于本合同剩余金额，其差额由分包人负责清偿。若所发生费用小于本合同剩余金额，则由承包人将分包人已完工程款无息支付给分包人。

22.5 合同终止后，分包人应在承包人规定的时间内撤离全部人员，并办理退场手续。若分包人不按规定时间离场，分包人向承包人承担 5000 元/天.人的违约金，承包人有权从分包人工程款中扣除。

22.6 非承包人原因出现分包人拖欠工人工资和工人讨薪、聚众扰民事件，

分包人按5万元/次向承包人承担违约责任，由此造成的损失由分包人承担。同时，每发生一次，除按照上述规定给付违约金外，承包人可以把工程进度款支付的控制比例降低2%。在交付前，分包人应将本工程所涉及的农民工工资应付情况和支付时间在工地现场和周围张贴公布，分包人未付清农民工工资前，承包人有权暂停支付工程款。

22.7 分包人未按分包人与供应商签订的采购合同中约定的支付条款支付相应材料设备货款，且该行为影响了发包人（院方）、承包人社会信誉或工程进度的同时，承包人有权直接代分包人向供应方支付相应款项，并在分包人的工程进度款中全额扣回，同时收取承包人为分包人代缴纳费用额的银行同期贷款利率和5%的手续费。

承包人认质认价通知分包人后，分包人向供货方索要折扣、佣金及管理费、税金等以致迟迟不能订货，由此造成的工期延误和价格调整增加费用，承包人不予承担；

22.8 分包人在履行本合同的过程中有任何形式的违约，除按合同约定向承包人承担违约金 30%外，给承包人造成损失的，由分包人负责赔偿，包括但不限于直接损失、增加的费用开支、承包人向发包人及其他第三方承担的责任等，承包人有权直接从分包人的工程款中扣除。

22.9 分包人履约过程中发生本合同约定的违约事项并应向承包人支付违约金的，由承包人在违约事由发生的当期工程款中直接扣除，分包人对此无异议。

二十三、有效通知地址

23.1 发承双方确认以下地址为双方函件往来、法律文书送达的有效通知地址：承包人： 陕西化建工程有限责任公司

通讯地址： 陕西省兴平市兴化路东段化建大厦8楼

分 包 人：陕西昊德实业有限公司

地    址：陕西省西安市高新区科技三路融城云谷A座603室

联 系  人： 师新友

联系电话：13992879997

收文电子邮箱/微信号：

23.2 发承双方原则上应当将有关文件送达双方确认的有效通知地址，但本合同约定有权签收人在确认的有效通知地址之外的场所签收文件的视为有效通知。

23.3 本合同确认的有效通知地址如有变更应当立即书面通知另一方，变更后未有效通知另一方的视为未变更。

二十四、争议解决

24.1 调解分包合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

24.2 因分包合同及履行合同有关事项产生的任何争议，分包合同当事人可以向项目所在地有管辖权的人民法院起诉。

24.3 与争议解决有关的事项在承包人与发包人进入争议解决程序且争议事项涉及分包工程时，分包人应配合承包人处理争议事项。争议解决期间，分包人需继续履行合同义务，不得停工、不得拖延施工进度，否则视为违约。

二十五、补充条款

25.1 分包人明确知道因本合同产生的各类补充协议或效力类似于补充协议的其他文件，必须经过承包人有权代理人签字并加盖承包人合同专用章后方为有效。

25.2 双方共同确认，本合同签署前已就本合同全部内容进行了充分的协商，本合同不应视为是承包人向分包人提供的格式合同。分包人已完全知悉承包人和分包人各自享有的权利和承担的义务，并自愿接受本合同的全部合同条件。未尽事宜，双方另行协商。

25.3 如承包人接到人民法院协助执行文书要求协助执行分包人债权的，分包人有义务根据生效法律文书要求立即清偿涉诉、涉执行债务， 否则承包人有权根据协助执行文书要求协助执行，相关协助执行款项视为对分包人的付款，分包人不得以此为由与承包人发生纠纷。

二十六、签署和生效

26.1 本合同经双方法定代表人或者授权委托人签字并加盖公章后生效。本合同一式捌份，发包人执 壹份，承包人执陆份，分包人执贰份，均具有同等效力。

26.2 合同附件、附表以及双方签订的其它协议类文件均是本合同的组成部分。

26.3 合同签订地点：陕西省杨凌示范区

二十七、相关附件

附件一：《工程量清单计价表》

附件二：《技术协议》

附件三：分包人现场管理人员名单附件

附件四：安全生产管理协议书附件

附件五：分包项目管理人授权书附件

附件六：农民工工资支付代发协议

附件七：承诺函

（以下无正文，为各方签署页）

承包人(盖章)：                          分包人(盖章)：

法定代表人或委托代表人：                法定代表人或委托代表人：

日      期：                            日      期：

附件二：

西安医学院第二附属医院改扩建项目一期工程电梯

采购、安装技术协议

编号：

承包人（全称）：陕西化建工程有限责任公司

分包人（全称）：陕西昊德实业有限公司

总则本协议为西安医学院第二附属医院改扩建项目一期工程电梯采购、安装工程合同（以下简称“采购安装合同”）的技术附件，系采购安装合同所适用的标准和技术参数、指标等约定，系采购按照合同不可分割的组成部分，具有同等的法律效力。

## 一、分包工程概况

1.总包工程名称：西安医学院第二附属医院改扩建项目一期工程。

2.分包工程名称：西安医学院第二附属医院改扩建项目一期电梯采购、安装工程。

3.分包工程地点：西安市东郊纺织城纺东街 167 号西安医学院第二附属医院院

区内。

## 二、工程范围、分包人式

1、工程承包范围：改扩建项目一期电梯采购、安装工程，详见发包人提供的

《工程施工图》及工程量清单、招标内容及要求等。

2、本项目计划采购曳引驱动乘客电梯 10 台，其中 DT1 至 DT8 共8 台电梯要求为同一品牌。

## 三、采购电梯情况简介：

| 序 号 | 电梯编号 | 电梯用途 | 电梯类别 | 电梯数量 | 最大载重量（ kg） | 额定速度 m/s | 是否 具有 消防 功能 | 是否有机房 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DT1、 | 消防电梯、 | 曳引驱动乘 | 2 | ≥1600 | ≥1.75 | 具有 | 有 |
|  | DT8 | 污物电梯 | 客电梯、消 防员电梯 B 级 |  |  |  |  |  |
| 2 | DT2、 DT3 | 客梯兼担 架电梯兼 无障碍电梯 | 拽引驱动乘 客电梯 B 级 | 2 | ≥1600 | ≥1.5 | 否 | 无 |
| 3 | DT4~ DT7 | 客梯兼担 架电梯兼 无障碍电梯 | 拽引驱动乘 客电梯 B 级 | 4 | ≥2000 | ≥1.75 | 否 | 有 |
| 4 | DT9~ DT9 ’ | 杂物电梯 | 杂物电梯 | 2 | ≥250 | ≥0.4 | 否 | 无 |

## 四、技术规格参数要求

执行国家现行相关施工及验收规范

A. DT1、DT8 小机房电梯技术规格参数

| 名 称 | 相关要求 |
| --- | --- |
| 电梯数量 | 2台 |
| 电梯编号 | DT1、DT8（消防电梯、污物电梯） |
| 控制方式 | 单控 |
| 载重 | ≥1600KG |
| 层/站/门 | 12/12/12 |
| 停站 | -2～10 |
| 提升高度 | 49600mm |
| 顶层高度 | 4800mm (含机房板厚) |
| 底坑深度 | 2100mm |
| 速度 | ≥1.75m/s |
| 开门方式 | 双折旁开 |
| 轿厢尺寸（宽*深） | 1400mm*2400mm（参考） |
| 井道尺寸（宽*深） | 2400mm*3000mm |
| 轿厢高度 | ≥2300mm |
| 轿厢侧壁 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢后壁 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢门 | 发纹不锈钢 |
| 厅门及门套 | 发纹不锈钢厅门及小门套 |
| 轿厢地板 | PVC 耐磨地板(A级防火材料) |
| 扶手 | 两侧发纹不锈钢圆扶手 |
| 地坎材料 | 硬制铝合金 |
| 整机 | 平层准确度、轿厢内噪声最大值必须符合国家标准 |
| 曳引机 | 永磁同步无齿轮 |
| 门机系统 | 微机控制全数字化永磁同步门机 |
| 门机防护等级 | 符合国家标准 |
| 电梯控制系统 | 32位微机控制板，交流变压变频驱动系统； |
| 候梯厅讯号装置 | 发纹不锈钢微动方形按钮，LED 显示；发纹不锈钢面板；无底盒设计，仅需预留走线孔 |
| 轿厢内操作装置 | 一体式发纹不锈钢材质操纵箱面板，配≥7.6寸 LED 显示器，展示简约、大气的整体形象；操纵箱按钮配置发纹不锈钢微动方形按钮 |
| 轿厢顶装饰及照明 | 电梯厂家提供标准吊顶样式，发纹不锈钢材质，LED 照明 |
| 随行电缆 | 符合国家标准，采用电梯专用电缆 |
| 光幕 | 进口品牌 |
| 限速器 | 与电梯整机品牌一致，原品牌原产地整件进口，或原厂原品牌独资或合资工厂整件生产 |
| 缓冲器 | 与电梯整机品牌一致，原品牌原产地整件进口，或原厂原品牌独资或合资工厂整件生产 |
| 安全钳 | 与电梯整机品牌一致，原品牌原产地整件进口，或原厂原品牌独资或合资工厂整件生产 |
| 门锁装置 | 采用电梯专用门锁，基站锁设在基站层。 |
| 开门尺寸 | 净尺寸不小于1300mm*2200mm |

B. DT2、DT3 无机房电梯技术规格参数

| 名 称 | 相关要求 |
| --- | --- |
| 电梯数量 | 2台 |
| 电梯编号 | DT2、DT3（无障碍、无机房） |
| 控制方式 | 并联 |
| 载重 | ≥1600KG |
| 层/站/门 | 4/4/4 |
| 停站 | 1～4 |
| 提升高度 | 13800mm |
| 顶层高度 | 4800mm (含楼板厚) |
| 底坑深度 | 1900mm |
| 速度 | ≥1.5m/s |
| 开门方式 | 双折旁开 |
| 轿厢尺寸（宽*深） | 1400mm*2400mm（参考） |
| 井道尺寸（宽*深） | 2400mm*3000mm |
| 轿厢高度 | ≥2300mm |
| 轿厢侧壁 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢后壁 | 两侧发纹不锈钢，中间镜面不锈钢 |
| 轿厢门 | 发纹不锈钢 |
| 厅门及门套 | 发纹不锈钢厅门及小门套 |
| 轿厢地板 | PVC 耐磨地板 |
| 扶手 | 三侧发纹不锈钢圆扶手 |
| 地坎材料 | 硬制铝合金 |
| 整机 | 平层准确度、轿厢内噪声最大值必须符合国家标准 |
| 曳引机 | 永磁同步无齿轮 |
| 门机系统 | 微机控制全数字化永磁同步门机 |
| 门机防护等级 | 符合国家标准 |
| 电梯控制系统 | 32位微机控制板，交流变压变频驱动系统； |
| 候梯厅讯号装置 | 发纹不锈钢微动方形按钮，LED显示；发纹不锈钢面板，带盲文；无底盒设计，仅需预留走线孔 |
| 轿厢内操作装置 | 一体式发纹不锈钢材质操纵箱面板，配≥7.6寸LED 显示器，展示简约、大气的整体形象；操纵箱按钮配置发纹不锈钢微动方形按钮，带盲文 |
| 轿厢顶装饰及照明 | 电梯厂家提供标准吊顶样式，发纹不锈钢材质， LED 照明 |
| 随行电缆 | 符合国家标准，采用电梯专用电缆 |
| 光幕 | 进口品牌 |
| 限速器 | 与电梯整机品牌一致，原品牌原产地整件进口，或原厂原品牌独资或合资工厂整件生产 |
| 缓冲器 | 与电梯整机品牌一致，原品牌原产地整件进口，或原厂原品牌独资或合资工厂整件生产 |
| 安全钳 | 与电梯整机品牌一致，原品牌原产地整件进口，或原厂原品牌独资或合资工厂整件生产 |
| 门锁装置 | 采用电梯专用门锁，基站锁设在基站层。 |
| 开门尺寸 | 净尺寸不小于1200mm*2100mm |

C. DT4～DT7 小机房电梯技术规格参数

| 名 称 | 相关要求 |
| --- | --- |
| 电梯数量 | 4台 |
| 电梯编号 | DT4～DT7无障碍电梯 |
| 控制方式 | 控制方式含群控及两两并联功能模块，后期院方可根据实际需求进行实时调整 |
| 载重 | ≥2000KG |
| 层/站/门 | 11/11/11 |
| 停站 | -1～10 |
| 提升高度 | 45600mm |
| 顶层高度 | 5100mm (含机房板厚) |
| 底坑深度 | 4000mm |
| 速度 | ≥1.75m/s |
| 开门方式 | 双折旁开 |
| 轿厢尺寸（宽*深） | 1500mm*2700mm（参考） |
| 井道尺寸（宽*深） | 2400mm*3300mm |
| 轿厢高度 | ≥2700mm |
| 轿厢侧壁 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢后壁 | 两侧发纹不锈钢，中间镜面不锈钢 |
| 轿厢门 | 发纹不锈钢 |
| 厅门及门套 | 发纹不锈钢厅门及小门套 |
| 轿厢地板 | PVC 耐磨地板 |
| 扶手 | 三侧发纹不锈钢圆扶手 |
| 地坎材料 | 硬制铝合金 |
| 整机 | 平层准确度、轿厢内噪声最大值必须符合国家标准 |
| 曳引机 | 永磁同步无齿轮 |
| 门机系统 | 微机控制全数字化永磁同步门机 |
| 门机防护等级 | 符合国家标准 |
| 电梯控制系统 | 32 位微机控制板，交流变压变频驱动系统； |
| 候梯厅讯号装置 | 发纹不锈钢微动方形按钮，LED 显示；发纹不锈钢面板，带盲文；无底盒设计，仅需预留走线孔 |
| 轿厢内操作装置 | 一体式发纹不锈钢材质操纵箱面板，配≥7.6寸 LED 显示器，展示简约、大气的整体形象；操纵箱按钮配置发纹不锈钢微动方形按钮，带盲文 |
| 轿厢顶装饰及照明 | 电梯厂家提供标准吊顶样式，发纹不锈钢材质， LED 照明 |
| 随行电缆 | 符合国家标准，采用电梯专用电缆 |
| 光幕 | 进口品牌 |
| 限速器 | 与电梯整机品牌一致，原品牌原产地整件进口，或原厂原品牌独资或合资工厂整件生产 |
| 缓冲器 | 与电梯整机品牌一致，原品牌原产地整件进口，或原厂原品牌独资或合资工厂整件生产 |
| 安全钳 | 与电梯整机品牌一致，原品牌原产地整件进口，或原厂原品牌独资或合资工厂整件生产 |
| 门锁装置 | 采用电梯专用门锁，基站锁设在基站层。 |
| 开门尺寸 | 净尺寸不小于1300mm*2200mm |

D. DT9 及 DT9’杂物电梯技术规格参数

| 名 称 | 相关要求 |
| --- | --- |
| 电梯数量 | 2台 |
| 电梯编号 | DT9及DT9’杂物梯 |
| 井道净尺寸 | 1600 mm *1700 mm |
| 速度 | ≥0.4m/s |
| 停靠楼层 | 4-5 |
| 站数 | 2 |
| 台数 | 2 |
| 载重量 | ≥250kg |
| 开门尺寸 | 净尺寸不小于1000mm*1200mm |

## 五、主要部件要求

1、驱动方式：VVVF 交流变压变频调速、永磁同步无齿轮曳引机

2、门机系统：永磁同步门机（原品牌进口， 到货提供原产地证明或海关报关单复印件）

3、控制类别：全集选自动控制

4、曳引机采用永磁同步无齿轮电机，曳引机与电梯整机同品牌，原品牌原产地整件进口，或原厂原品牌独资或合资工厂整件生产。如提供进口到货提供原产地证明或海关报关单（复印件）

5、控制系统选用微电脑控制及 VVVF 驱动技术，控制系统主板、变频器与电梯整机同品牌，原品牌原产地整件进口，或原厂原品牌独资或合资工厂整件生产。如提供进口到货提供原产地证明或海关报关单（复印件）

6、带光幕门保护，光幕必须是进口品牌。

## 六、基本操作功能

| 标准电气功能 |  |
| --- | --- |
| 1 | 本层同向外呼再开门 |
| 2 | 集选控制 |
| 3 | 满载直驶 |
| 4 | 梯门未开则自动开往下一层 |
| 5 | 防捣乱功能（空载时，内呼登记限制） |
| 6 | 防捣乱功能（端站停层取消内呼） |
| 7 | 防捣乱功能（反向内呼自动消除） |
| 8 | 基站开门等待时间可调 |
| 9 | 门机速度及力矩可调 |
| 10 | 再平层 |
| 11 | 轿厢照明、风扇节能运行功能 |
| 12 | 启动补偿功能 |
| 13 | 故障时就近平层（如，马达过温故障、楼层位置错误） |
| 14 | 火灾应急返回 |
| 15 | 报警和对讲功能 |
| 16 | 轿内应急照明 |
| 17 | 超载保护 |
| 18 | 门锁故障重复关门 |
| 19 | 门受阻保护 |
| 20 | 光幕 |
| 21 | 锁梯（钥匙开关） |
| 22 | 缺相及错相保护 |
| 23 | 控制柜可锁主开关 |
| 24 | 紧急电动运行 |
| 25 | 检修操作（轿顶） |
| 26 | 检修操作（底坑） |
| 27 | 曳引机温度监控 |
| 28 | 曳引机空转保护功能 |
| 29 | 火灾应急返回信号预留 |
| 30 | 轿厢意外移动保护 |
| 31 | 限制轿内人员开启轿门装置 |
| 32 | 制动力矩检测功能 |
| 33 | 门锁安全装置的失效检测 |
| 34 | 门锁旁路功能 |
| 35 | 剩余电流动作保护功能 |
| 36 | 自动门 |
| 37 | 集选错误信号 |
| 38 | 运行计时计数 |
| 39 | 关门按钮 |
| 40 | 开门按钮 |
| 41 | 误指令消除（双击取消） |
| 42 | 外召白色LED显示 |
| 43 | 轿内白色LED显示 |
| 44 | 语音安抚功能 |
| 45 | 对讲系统 |
| 46 | 停电紧急停靠功能 |
| 47 | 配套控制箱 |
| 48 | 电梯井道检修插座照明 |
| 49 | 五方通话功能 |
| 50 | 楼层显示功能 |
| 特殊电气功能 |  |
| 1 | 中英文语音报站（无障碍梯） |
| 2 | 提前开门 |
| 3 | 基站返回 |
| 4 | 轿厢视频线缆预留 |
| 5 | 消防员服务 |
| 6 | 主操纵箱司机操作 |

## 七、相关标准

1、本次承包人、发包人提供电梯井道平面及剖面图，分包人提供井道布置图、机房平面布置图、轿厢装饰效果图、剖面图及相关数据资料。

2、执行国家现行相关施工及验收规范

质量标准及验收规范

2-1《电梯制造与安装安全规范》（GB/T7588.1-2020）（GB/T7588.2-2020） 2-2《电梯安装验收规范》（GB10060-2011）

2-3《电梯工程施工质量验收规范》（GB50310-2016）

2-4《电梯试验方法》（GB/T10059-2009）

2-5《电梯技术条件（GB/T10058-2009）

2-6《机械设备安装工程施工及验收规范》中的第二篇电梯安装（TJ231-（四）

-78）

2-7《电器装置安装工程施工及验收规范》中的第九篇电梯电器装置篇（GBJ232-82）

2-8 国家现行消防验收规范及其他有关的电梯规范和相关法规

2-9《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸 第 1 部分：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、 Ⅳ类电梯》（GB/T7025.1-2008）

2-10《电梯曳引机》（GB/T24478-2009）

2-11《电梯 T 型导轨》（GB/T22562-2008）

2-12《电梯乘运质量测量》（GB/T24474-2009）

2-13《电梯用钢丝绳》（GB 8903-2005）

2-14《电梯层门耐火试验完整性、隔热性和热通量测定法》（GBT 27903-2011） 2-15《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）

2-16《火灾情况下的电梯特性》（GB/T24479-2009）

2-17《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）

以上标准按照最新国家标准执行。

## 八、其他要求

1、分包人应采取合理的包装（即应满足防淋、防潮、防腐蚀、防高温、防窃等要求），保障产品符合正常运输的要求。

2、货到工地后，总包人提供货物的存放场地，分包人应采取相应的防淋、防潮、防窃和防强光的保管措施，防止任何损蚀、损失和损害。

3、分包人供货和安装工期必须配合工地要求及工程总体进度，任何附加条件均不会成为投标总价的一部分。在规定的工期内完成施工及竣工验收，赶工措施费不另行计费；

4、分包人必须满足发包人（院方）和承包人的质量、安全、资料及文明施工等要求。

5、本招标文件下所有设备尺寸，以经双方最终确认的图纸为准，并按时供货及安装，分包人不得以承包人数量、 设计变更等为由主张任何经济索赔。

6、设备供货、安装、调试、培训、维保等费用均含在工程款内。

7、产品投入使用之前，分包人必须免费对发包人（院方）操作人员进行基本的理论和故障处理 技术培训并经考核通过，确保发包人（院方）受训人员可达到

完成日常维修保养的技术水平，同时，分包人须提供给承包人维修保养手册。

8、无障碍电梯应设置易于识别和使用的求助呼叫装置。

故障响应：

►  困人救援：30 分钟内到场

►  一般故障：8 小时内修复

维保内容：

►  每月 2 次例行保养（提供保养记录）

►  免费更换磨损件（如门滑块、接触器）

9、分包人解决产品/设备故障：分包人应接到故障报修 3 小时内做出响应，通过电话微信等远程方式无法解决的，分包人在 24 小时内赶到现场进行维修，所产生的费用包含在投标总价中；如需返厂维修的设备分包人应免费提供备用设备。

10、分包人提供的产品/设备必须设计科学、技术成熟、工艺精良，必须是生产厂商原厂生产的、全新未开封的， 必须符合国家标准（包括强制性标准及推荐标准）、行业标准、企业标准及相应的技术规范要求中要求最高的标准。

11、分包人提供的产品/设备等的设计、技术、外型、应用软件等均应符合我国的有关法律、知识产权及行业标准。

12、安全可靠：分包人提供的产品/设备应通过生产厂检验，并应提供质量合格证书；在正常使用下不应对操作者等任何人造成伤害。

13、有强制性安全标准的产品/设备，分包人应提供该产品/设备的制造许可证。

14、《技术规格参数要求》中技术参数与工程量清单描述不一致时，以招标时的发布的图纸和工程量清单为准。

15、分包人为工程一切险、第三者责任险，保单覆盖发包人（院方）权益。

16、检测及验收等相关手续由分包人负责办理，所需费用已包含在投标总价中不单独计取。

17、设备（含模块）能接入医院 BAS 楼宇自控系统，楼宇自控系统中的硬件设备遵循统一的通信协议和接口标准，实现工作数据的实时采集要求，所需费用已包含在投标总价中不单独计取。

18、人员培训：

1、承包方应免费对发包方操作使用人员进行培训，培训内容为：

(1)报警和灭火的基本原理；

(2)设备的操作使用和维护并免费提供培训教材及使用手册；

(3)紧急情况的处理程序和补救措施。

免费提供 8 小时运维培训课程

2、质保期内，承包人应定期对本工程进行回访、定期对系统进行例行检查、维护，查看值班人员记录，发现隐患迅速消除并向发包人提供书面报告。

19、分包人负责开箱清点，与发包人（院方）、监理、承包人共同现场确认，并向承包人移交资料。在货物交付之日起 7 日内发包人（院方）、监理、承包人任何一方发现交付货物与合同约定不一致的，均有权拒收该货物，并通知分包人进行更换，所产生的一切费用及逾期交付货物的违约责任由分包人承担。但上述约定的异议期限不适用于设备存在隐蔽瑕疵的情形。

20. 中标人提供的产品/设备等的设计、技术、外型、应用软件等均应符合我国的有关法律、知识产权及行业标准。

21. 安全可靠：中标人提供的产品/设备应通过生产厂检验，并应提供质量合格证书；在正常使用下不应对操作者等任何人造成伤害。

22. 中标人免费提供在质保期内产品/设备软件升级和更新。

23、消防电梯首层设置消防队员专用操作按钮， 轿厢内设置消防对接电话，动力与控制电缆采用防水型。

24.消防电梯电缆选用防水电缆；所有电梯层门耐火完整性≥2 小时。

25.消防电梯井外壁设置供消防队员专用的操作按钮；消防电梯消防员专用按钮、消防对讲电话、防水电缆。

26.消防电梯应设置与消防控制室的直通电话。

27.客梯兼作消防电梯时，客梯应具有消防工作程序的转换装置。

28.所有设备设备基础由施工总承包及分包方负责。

29.设备特种设备检验等相关手续由分包人负责办理，所需费用已包含在投标总价中不单独计取。二次灌浆由施工总承包及分包方负责。设备基础转换层已包含在投标总价中，不另行计取。

30. 验收与交付标准：

①验收流程：

安装自检 → 制造厂检 → 特检院监督检验（取得《特种设备使用登记证》）

②性能指标：

运行噪音：轿厢内≤55dB(A)，机房≤80dB(A)

平层精度：±5mm

31.DT1-DT8 无障碍电梯均应有无障碍电梯相关配置，包括但不限于残疾人操作面板、自动报站系统等。

九、本协议与采购安装合同的效力

1、本协议系采购安装合同不可分割的组成部分，具有同等的法律效力。

2、本协议约定的技术标准、参数、指标等与采购安装合同约定不一致的，以本协议约定为准。

3、本技术协议所列之技术要求系采购安装合同最基本技术要求，分包人应根据本技术要求配置成熟、可靠、性能要求应不低于有关的中华人民共和国国标、技术先进的产品和系统方案。

4、本技术协议所提技术参数和功能要求、性能指标等为满足本工程需要而必须的最基本要求。本技术协议未详细提及的技术指标，电梯行业标准；或各技术指标、标准中不一致时,分包人应选择最严格标准执行。

5、本协议经双方法定代表人或者授权委托人签字并加盖公章后生效。本合同一式    份，发包人执     份，承包人执     份，分包人执    份，均具有同等效力。

（以下无正文，为各方签署页）

承包人(盖章)：                          分包人(盖章)：

法定代表人或委托代表人：                法定代表人或委托代表人：

日 期：                                     日 期：

# 供货要求

## 一、  拟采购电梯情况简介

本项目计划采购曳引驱动乘客电梯 10 台，其中 DT1 至 DT8 共 8 台电梯要求为同一品牌。

| 序 号 | 电梯编号 | 电梯用途 | 电梯类别 | 电梯数量 | 最大载重量（ kg） | 额定速度 m/s | 是否 具有 消防 功能 | 是否有机房 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DT1、 DT8 | 消防电梯、污物电梯 | 曳引驱动乘 客电梯、消 防员电梯 B 级 | 2 | ≥1600 | ≥1.75 | 具有 | 有 |
| 2 | DT2、 DT3 | 客梯兼担 架电梯兼 无障碍电梯 | 曳引驱动乘 客电梯 B 级 | 2 | ≥1600 | ≥1.5 | 否 | 无 |
| 3 | DT4~ DT7 | 客梯兼担 架电梯兼 无障碍电梯 | 曳引驱动乘 客电梯 B 级 | 4 | ≥2000 | ≥1.75 | 否 | 有 |
| 4 | DT9~ DT9 ’ | 杂物电梯 | 杂物电梯 | 2 | ≥250 | ≥ 0.4 | 否 | 无 |

## 二、交货期与质保期

1、交货期：合同签订后 90 日历天（含货物到场后安装、调试、验收）

2 、质保期：两年， 自特种设备检验检测机构检验合格之日起计算。质保期内须提供 24 小时内的紧急维修服务。

## 三、技术规格参数要求

执行国家现行相关施工及验收规范

A. DT1、DT8 小机房电梯技术规格参数

| 名 称 | 相关要求 |
| --- | --- |
| 电梯数量 | 2 台 |
| 电梯编号 | DT1、DT8（消防电梯、污物电梯） |
| 控制方式 | 单控 |
| 载重 | ≥1600KG |
| 层/站/门 | 12/12/12 |
| 停站 | -2～10 |
| 提升高度 | 49600mm |
| 顶层高度 | 4800mm (含机房板厚) |
| 底坑深度 | 2100mm |
| 速度 | ≥1.75m/s |
| 开门方式 | 双折旁开 |
| 轿厢尺寸（宽*深） | 1400mm*2400mm（参考） |
| 井道尺寸（宽*深） | 2400mm*3000mm |
| 轿厢高度 | ≥2300mm |
| 轿厢侧壁 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢后壁 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢门 | 发纹不锈钢 |
| 厅门及门套 | 发纹不锈钢厅门及小门套 |
| 轿厢地板 | PVC 耐磨地板(A 级防火材料) |
| 扶手 | 两侧发纹不锈钢圆扶手 |
| 地坎材料 | 硬制铝合金 |
| 整机 | 平层准确度、轿厢内噪声最大值必须符合国家标准 |
| 曳引机 | 永磁同步无齿轮 |
| 门机系统 | 微机控制全数字化永磁同步门机 |
| 门机防护等级 | 符合国家标准 |
| 电梯控制系统 | 32 位微机控制板，交流变压变频驱动系统； |
| 候梯厅讯号装置 | 发纹不锈钢微动方形按钮，LED 显示；发纹不锈钢面板；无底盒设计，仅需预留走线孔 |
| 轿厢内操作装置 | 一体式发纹不锈钢材质操纵箱面板，配≥7.6 寸 LED显示器，展示简约、大气的整体形象； 操纵箱按钮配置发纹不锈钢微动方形按钮 |
| 轿厢顶装饰及照明 | 电梯厂家提供标准吊顶样式，发纹不锈钢材质，LED |

|  | 照明 |
| --- | --- |
| 随行电缆 | 符合国家标准，采用电梯专用电缆 |
| 光幕 | 进口品牌 |
| 限速器 | 与电梯整机品牌一致，原品牌原产地整件进口，或原厂原品牌独资或合资工厂整件生产 |
| 缓冲器 | 与电梯整机品牌一致，原品牌原产地整件进口，或原厂原品牌独资或合资工厂整件生产 |
| 安全钳 | 与电梯整机品牌一致，原品牌原产地整件进口，或原厂原品牌独资或合资工厂整件生产 |
| 门锁装置 | 采用电梯专用门锁，基站锁设在基站层。 |
| 开门尺寸 | 净尺寸不小于 1300mm*2200mm |

B. DT2、DT3 无机房电梯技术规格参数

| 名 称 | 相关要求 |
| --- | --- |
| 电梯数量 | 2 台 |
| 电梯编号 | DT2、DT3（无障碍、无机房） |
| 控制方式 | 并联 |
| 载重 | ≥1600KG |
| 层/站/门 | 4/4/4 |
| 停站 | 1～4 |
| 提升高度 | 13800mm |
| 顶层高度 | 4800mm (含楼板厚) |
| 底坑深度 | 1900mm |
| 速度 | ≥1.5m/s |
| 开门方式 | 双折旁开 |
| 轿厢尺寸（宽*深） | 1400mm*2400mm（参考） |
| 井道尺寸（宽*深） | 2400mm*3000mm |
| 轿厢高度 | ≥2300mm |
| 轿厢侧壁 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢后壁 | 两侧发纹不锈钢，中间镜面不锈钢 |
| 轿厢门 | 发纹不锈钢 |
| 厅门及门套 | 发纹不锈钢厅门及小门套 |
| 轿厢地板 | PVC 耐磨地板 |

| 扶手 | 三侧发纹不锈钢圆扶手 |
| --- | --- |
| 地坎材料 | 硬制铝合金 |
| 整机 | 平层准确度、轿厢内噪声最大值必须符合国家标准 |
| 曳引机 | 永磁同步无齿轮 |
| 门机系统 | 微机控制全数字化永磁同步门机 |
| 门机防护等级 | 符合国家标准 |
| 电梯控制系统 | 32 位微机控制板，交流变压变频驱动系统； |
| 候梯厅讯号装置 | 发纹不锈钢微动方形按钮，LED 显示；发纹不锈钢面板，带盲文；无底盒设计，仅需预留走线孔 |
| 轿厢内操作装置 | 一体式发纹不锈钢材质操纵箱面板，配≥7.6 寸 LED显示器，展示简约、大气的整体形象； 操纵箱按钮配置发纹不锈钢微动方形按钮，带盲文 |
| 轿厢顶装饰及照明 | 电梯厂家提供标准吊顶样式，发纹不锈钢材质， LED照明 |
| 随行电缆 | 符合国家标准，采用电梯专用电缆 |
| 光幕 | 进口品牌 |
| 限速器 | 与电梯整机品牌一致，原品牌原产地整件进口，或原厂原品牌独资或合资工厂整件生产 |
| 缓冲器 | 与电梯整机品牌一致，原品牌原产地整件进口，或原厂原品牌独资或合资工厂整件生产 |
| 安全钳 | 与电梯整机品牌一致，原品牌原产地整件进口，或原厂原品牌独资或合资工厂整件生产 |
| 门锁装置 | 采用电梯专用门锁，基站锁设在基站层。 |
| 开门尺寸 | 净尺寸不小于 1200mm*2100mm |

C. DT4～DT7 小机房电梯技术规格参数

| 名 称 | 相关要求 |
| --- | --- |
| 电梯数量 | 4 台 |
| 电梯编号 | DT4～DT7 无障碍电梯 |
| 控制方式 | 控制方式含群控及两两并联功能模块，后期院方可根据实际需求进行实时调整 |
| 载重 | ≥2000KG |

| 层/站/门 | 11/11/11 |
| --- | --- |
| 停站 | -1～10 |
| 提升高度 | 45600mm |
| 顶层高度 | 5100mm (含机房板厚) |
| 底坑深度 | 4000mm |
| 速度 | ≥1.75m/s |
| 开门方式 | 双折旁开 |
| 轿厢尺寸（宽*深） | 1500mm*2700mm（参考） |
| 井道尺寸（宽*深） | 2400mm*3300mm |
| 轿厢高度 | ≥2700mm |
| 轿厢侧壁 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢后壁 | 两侧发纹不锈钢，中间镜面不锈钢 |
| 轿厢门 | 发纹不锈钢 |
| 厅门及门套 | 发纹不锈钢厅门及小门套 |
| 轿厢地板 | PVC 耐磨地板 |
| 扶手 | 三侧发纹不锈钢圆扶手 |
| 地坎材料 | 硬制铝合金 |
| 整机 | 平层准确度、轿厢内噪声最大值必须符合国家标准 |
| 曳引机 | 永磁同步无齿轮 |
| 门机系统 | 微机控制全数字化永磁同步门机 |
| 门机防护等级 | 符合国家标准 |
| 电梯控制系统 | 32 位微机控制板，交流变压变频驱动系统； |
| 候梯厅讯号装置 | 发纹不锈钢微动方形按钮，LED 显示；发纹不锈钢面板，带盲文；无底盒设计，仅需预留走线孔 |
| 轿厢内操作装置 | 一体式发纹不锈钢材质操纵箱面板，配≥7.6 寸 LED显示器，展示简约、大气的整体形象； 操纵箱按钮配置发纹不锈钢微动方形按钮，带盲文 |
| 轿厢顶装饰及照明 | 电梯厂家提供标准吊顶样式，发纹不锈钢材质， LED照明 |
| 随行电缆 | 符合国家标准，采用电梯专用电缆 |
| 光幕 | 进口品牌 |
| 限速器 | 与电梯整机品牌一致，原品牌原产地整件进口，或原厂原品牌独资或合资工厂整件生产 |

| 缓冲器 | 与电梯整机品牌一致，原品牌原产地整件进口，或原厂原品牌独资或合资工厂整件生产 |
| --- | --- |
| 安全钳 | 与电梯整机品牌一致，原品牌原产地整件进口，或原厂原品牌独资或合资工厂整件生产 |
| 门锁装置 | 采用电梯专用门锁，基站锁设在基站层。 |
| 开门尺寸 | 净尺寸不小于 1300mm*2200mm |

D. DT9 及 DT9’杂物电梯技术规格参数

| 名 称 | 相关要求 |
| --- | --- |
| 电梯数量 | 2 台 |
| 电梯编号 | DT9 及 DT9’杂物梯 |
| 井道净尺寸 | 1600 mm *1700 mm |
| 速度 | ≥0.4m/s |
| 停靠楼层 | 4-5 |
| 站数 | 2 |
| 台数 | 2 |
| 载重量 | ≥250kg |
| 开门尺寸 | 净尺寸不小于 1000mm*1200mm |

## 四、主要部件要求

1、驱动方式：VVVF 交流变压变频调速、永磁同步无齿轮曳引机

2、门机系统：永磁同步门机（原品牌进口，到货提供原产地证明或海关报关单复印件）

3、控制类别：全集选自动控制

4、曳引机采用永磁同步无齿轮电机，曳引机与电梯整机同品牌，原品牌原产地整件进口，或原厂原品牌独资或合资工厂整件生产。如提供进口到货提供原产地证明或海关报关单（复印件）

5、控制系统选用微电脑控制及 VVVF 驱动技术，控制系统主板、变频器与电梯整机同品牌，原品牌原产地整件进口，或原厂原品牌独资或合资工厂整件生产。如提供进口到货提供原产地证明或海关报关单（复印件）

6、带光幕门保护，光幕必须是进口品牌。

## 五、基本操作功能

| 标准电气功能 |  |
| --- | --- |
| 1 | 本层同向外呼再开门 |
| 2 | 集选控制 |
| 3 | 满载直驶 |
| 4 | 梯门未开则自动开往下一层 |
| 5 | 防捣乱功能（空载时，内呼登记限制） |
| 6 | 防捣乱功能（端站停层取消内呼） |
| 7 | 防捣乱功能（反向内呼自动消除） |
| 8 | 基站开门等待时间可调 |
| 9 | 门机速度及力矩可调 |
| 10 | 再平层 |
| 11 | 轿厢照明、风扇节能运行功能 |
| 12 | 启动补偿功能 |
| 13 | 故障时就近平层（如，马达过温故障、楼层位置错误） |
| 14 | 火灾应急返回 |
| 15 | 报警和对讲功能 |
| 16 | 轿内应急照明 |
| 17 | 超载保护 |
| 18 | 门锁故障重复关门 |
| 19 | 门受阻保护 |
| 20 | 光幕 |
| 21 | 锁梯（钥匙开关） |
| 22 | 缺相及错相保护 |
| 23 | 控制柜可锁主开关 |
| 24 | 紧急电动运行 |
| 25 | 检修操作（轿顶） |
| 26 | 检修操作（底坑） |
| 27 | 曳引机温度监控 |
| 28 | 曳引机空转保护功能 |
| 29 | 火灾应急返回信号预留 |
| 30 | 轿厢意外移动保护 |
| 31 | 限制轿内人员开启轿门装置 |

| 32 | 制动力矩检测功能 |
| --- | --- |
| 33 | 门锁安全装置的失效检测 |
| 34 | 门锁旁路功能 |
| 35 | 剩余电流动作保护功能 |
| 36 | 自动门 |
| 37 | 集选错误信号 |
| 38 | 运行计时计数 |
| 39 | 关门按钮 |
| 40 | 开门按钮 |
| 41 | 误指令消除（双击取消） |
| 42 | 外召白色 LED 显示 |
| 43 | 轿内白色 LED 显示 |
| 44 | 语音安抚功能 |
| 45 | 对讲系统 |
| 46 | 停电紧急停靠功能 |
| 47 | 配套控制箱 |
| 48 | 电梯井道检修插座照明 |
| 49 | 五方通话功能 |
| 50 | 楼层显示功能 |
| 特殊电气功能 |  |
| 1 | 中英文语音报站（无障碍梯） |
| 2 | 提前开门 |
| 3 | 基站返回 |
| 4 | 轿厢视频线缆预留 |
| 5 | 消防员服务 |
| 6 | 主操纵箱司机操作 |

## 六、品牌推荐

电梯品牌：参照或相当于奥的斯、上海三菱、蒂升或同等档次品牌及以上。

## 七、其他要求

1、分包人应采取合理的包装（即应满足防淋、防潮、防腐蚀、防高温、防窃等要求），保障产品符合正常运输的要求。

2、货到工地后，总包人提供货物的存放场地，分包人应采取相应的防淋、防

潮、防窃和防强光的保管措施，防止任何损蚀、损失和损害。

3、分包人供货和安装工期必须配合工地要求及工程总体进度，任何附加条件均不会成为投标总价的一部分。在规定的工期内完成施工及竣工验收，赶工措施费不另行计费；

4、分包人必须满足发包人（院方）和承包人的质量、安全、资料及文明施工等要求。

5、本招标文件下所有设备尺寸，以经双方最终确认的图纸为准，并按时供货及安装，分包人不得以承包人数量、 设计变更等为由主张任何经济索赔。

6、设备供货、安装、调试、培训、维保等费用均含在工程款内。

7、产品投入使用之前，分包人必须免费对发包人（院方）操作人员进行基本的理论和故障处理 技术培训并经考核通过，确保发包人（院方）受训人员可达到

完成日常维修保养的技术水平，同时，分包人须提供给承包人维修保养手册。

8、无障碍电梯应设置易于识别和使用的求助呼叫装置。

故障响应：

►  困人救援：30 分钟内到场

►  一般故障：8 小时内修复

维保内容：

►  每月 2 次例行保养（提供保养记录）

►  免费更换磨损件（如门滑块、接触器）

9、分包人解决产品/设备故障：分包人应接到故障报修 3 小时内做出响应，通过电话微信等远程方式无法解决的，分包人在 24 小时内赶到现场进行维修，所产生的费用包含在投标总价中；如需返厂维修的设备分包人应免费提供备用设备。

10、分包人提供的产品/设备必须设计科学、技术成熟、工艺精良，必须是生产厂商原厂生产的、全新未开封的， 必须符合国家标准（包括强制性标准及推荐标准）、行业标准、企业标准及相应的技术规范要求中要求最高的标准。

11、分包人提供的产品/设备等的设计、技术、外型、应用软件等均应符合我国的有关法律、知识产权及行业标准。

12、安全可靠：分包人提供的产品/设备应通过生产厂检验，并应提供质量合格证书；在正常使用下不应对操作者等任何人造成伤害。

13、有强制性安全标准的产品/设备，分包人应提供该产品/设备的制造许可证。

14、《技术规格参数要求》中技术参数与工程量清单描述不一致时，以招标时的发布的图纸和工程量清单为准。

15、分包人为工程一切险、第三者责任险，保单覆盖发包人（院方）权益。

16、检测及验收等相关手续由分包人负责办理，所需费用已包含在投标总价中不单独计取。

17、设备（含模块）能接入医院 BAS 楼宇自控系统，楼宇自控系统中的硬件设备遵循统一的通信协议和接口标准，实现工作数据的实时采集要求，所需费用已包含在投标总价中不单独计取。

18、人员培训：

1、承包方应免费对发包方操作使用人员进行培训，培训内容为：

(1)报警和灭火的基本原理；

(2)设备的操作使用和维护并免费提供培训教材及使用手册；

(3)紧急情况的处理程序和补救措施。

免费提供 8 小时运维培训课程

2、质保期内，承包人应定期对本工程进行回访、定期对系统进行例行检查、维护，查看值班人员记录，发现隐患迅速消除并向发包人提供书面报告。

19、分包人负责开箱清点，与发包人（院方）、监理、承包人共同现场确认，并向承包人移交资料。在货物交付之日起 7 日内发包人（院方）、监理、承包人任何一方发现交付货物与合同约定不一致的，均有权拒收该货物，并通知分包人进行更换，所产生的一切费用及逾期交付货物的违约责任由分包人承担。但上述约定的异议期限不适用于设备存在隐蔽瑕疵的情形。

20. 中标人提供的产品/设备等的设计、技术、外型、应用软件等均应符合我国的有关法律、知识产权及行业标准。

21. 安全可靠：中标人提供的产品/设备应通过生产厂检验，并应提供质量合格证书；在正常使用下不应对操作者等任何人造成伤害。

22. 中标人免费提供在质保期内产品/设备软件升级和更新。

23、消防电梯首层设置消防队员专用操作按钮， 轿厢内设置消防对接电话，动力与控制电缆采用防水型。

24.消防电梯电缆选用防水电缆；所有电梯层门耐火完整性≥2 小时。

25.消防电梯井外壁设置供消防队员专用的操作按钮；消防电梯消防员专用按钮、消防对讲电话、防水电缆。

26.消防电梯应设置与消防控制室的直通电话。

27.客梯兼作消防电梯时，客梯应具有消防工作程序的转换装置。

28.所有设备设备基础由施工总承包及分包方负责。

29.设备特种设备检验等相关手续由分包人负责办理，所需费用已包含在投标总价中不单独计取。二次灌浆由施工总承包及分包方负责。设备基础转换层已包含在投标总价中，不另行计取。

30. 验收与交付标准：

①验收流程：

安装自检 → 制造厂检 → 特检院监督检验（取得《特种设备使用登记证》

②性能指标：

运行噪音：轿厢内≤55dB(A)，机房≤80dB(A)

平层精度：±5mm

31.DT1-DT8 无障碍电梯均应有无障碍电梯相关配置，包括但不限于残疾人操作面板、自动报站系统等。

## 八、相关标准

1、本次招标提供电梯井道平面及剖面图，投标人提供井道布置图、机房平面布置图、轿厢装饰效果图、剖面图及相关数据资料。

2、质量标准及验收规范

2-1《电梯制造与安装安全规范》（GB/T7588.1-2020）（GB/T7588.2-2020） 2-2《电梯安装验收规范》（GB10060-2011）

2-3《电梯工程施工质量验收规范》（GB50310-2016）

2-4《电梯试验方法》（GB/T10059-2009）

2-5《电梯技术条件（GB/T10058-2009）

2-6《机械设备安装工程施工及验收规范》中的第二篇电梯安装（TJ231-（四）

-78）

2-7《电器装置安装工程施工及验收规范》中的第九篇电梯电器装置篇（GBJ232-82）

2-8 国家现行消防验收规范及其他有关的电梯规范和相关法规

2-9《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸 第 1 部分：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、 Ⅳ类电梯》（GB/T7025.1-2008）

2-10《电梯曳引机》（GB/T24478-2009）

2-11《电梯 T 型导轨》（GB/T22562-2008）

2-12《电梯乘运质量测量》（GB/T24474-2009）

2-13《电梯用钢丝绳》（GB 8903-2005）

2-14《电梯层门耐火试验完整性、隔热性和热通量测定法》（GBT 27903-2011） 2-15《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）

2-16《火灾情况下的电梯特性》（GB/T24479-2009）

2-17《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）

以上标准按照最新国家标准执行。

## 九、付款方式

（1）本合同签订且承包人收到发包人支付分包合同价的 30%预付款后 28日内，承包人向分包人支付合同价款的 30%预付款。分包人提供预付款同等金额的中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行之一开具的无条件、不可撤销见索即付保函。

（2）设备到现场，经现场初步验收并确认无误后，且承包人在收到发包人支付至分包合同价款的 70%后 30 日内，向分包人付至合同价款的 70%。

（3）电梯设备安装调试验收合格并取得当地质量监督局颁发的验收报告，分包人收集移交完整的技术资料(包括验收报告)交付承包人，且承包人在收到发包人支付分包合同价的 90%后 15 个工作日内，向分包人支付至合同价款的90%。

（4）项目整体竣工验收完成，通过西安医学院第二附属医院改扩建项目一期工程项目审计，且承包人在收到发包人支付至分包合同价款的 97%后，60天内向分包人支付至发包人审定价款的 97%，剩余 3%留作本工程质量保证金，质保期满后三个月内扣除质量问题等扣款后无息付清。

（5）以上款项承包人收到发包人相应的款项后支付给分包人，分包人对此明知且愿意承担上述风险，不得在发包人未向承包人支付款项时要求承包人进行支付。

（6）工程变更、签证、洽商引起的价款变更，在最终结算审计后且经发包人支付该款项后，承包人向分包人一次性支付。

（7）若因分包人原因连续两个月时间完成工程量不足计划进度的 70%时，承包人保留解除合同将未完工程发包给第三方的权利，由此对承包人造成的一切损失由分包人承担。

（8）当施工中发现不合格项目时，分包人应及时进行整改，同时将整改措施以书面形式报送承包人存档备案。对质量不合格的项目分包人应无条件进行返工，待整改完成验收合格当月支付该项目工程款。

（9）进度付款的修正在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，承包人和分包人均有权提出修正申请。经承包人和分包人同意的修正，应在下期进度付款中调整。

（10）专业分包人承诺在施工期间，若因承包人未按期支付专业分包款项或工程项目资金遇到暂时困难,，分包人承诺保证连续正常施工（不得停工）且不拖欠相关农民工工资，且无权向承包人主张工程款支付 及其他费用的索赔。

（11）承包人每月审核会签的当月进度造价仅作为向乙方支付当月进度款的依据，与分包工程最终结算造价的确定无任何关系，不得作为分包工程结算造价的依据。

附件三：分包人现场管理人员名单附件

| 姓名 | 身份证号 | 职务 | 联系方式 | 邮箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 张喜 | 230225198010151054 | 项目经理（项目负责人）010151054 | 13909280160 |  |
| 王建奎 | 320211197212220037 | 技术负责 | 18392116646 |  |
| 师新友 | 61042519740529265X | 安装负责 | 13992879997 |  |
| 申亮 | 610481199203266250 | 专职检验员 | 13289807788 |  |
| 余漂阳 | 610521199302282060 | 调试人员 | 15619000501 |  |
| 王俊青 | 632523198609141020 | 安装人员 | 18700978250 |  |
| 屈珊珊 | 612324198809177222 | 资料员 | 17729056216 |  |

备注：该名单所列分包人现场管理人员均有权代表分包人签署往来函件，履行分包人权利和义务。

分包人（分包人）(盖章)

法定代表人

或委托代理人

日期：   年    月     日

附件四：安全生产管理协议书附件

承包人：陕西化建工程有限责任公司

分包人：陕西昊德实业有限公司

为全面履行工程建筑施工协议，进一步明确甲、乙双方在施工过程中各自的安全管理职责，保护施工人员的身体健康和生命财产安全，防止伤亡事故及职业健康影响事件的发生，根据《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》和《生产安全事故报告调查处理条例》等相关法律法规及市的有关规定，经双方协商一致，签订本协议。

本协议为上述工程安全管理的专项协议，在双方签订工程施工协议的同时签订本协议，两者具有同等法律效力，双方应认真履行。

一、分包工程项目

1.工程项目名称:西安医学院第二附属医院改扩建项目一期电梯工程

2.工程地址：西安市东郊纺织城纺东街167号西安医学院第二附属医院院区内

3.分包范围：西安医学院第二附属医院改扩建项目一期电梯工程

4.分包形式：专业分包

二、协议内容

（一）安全文明施工目标

1.杜绝生产安全事故，不发生安全生产险肇事件和职业健康损誉事件；

2.创建陕西省省级文明工地；

3.其他：陕西省观摩工地 。

（二）甲乙双方的权利与义务

1.承包人的权利与义务

（1）承包人向分包人公布本企业施工现场安全生产和职业健康管理要求，核查分包人安全生产许可证、安全生产保证体系，对分包人安全生产和职业健康实施监督管理。

（2）审核分包人编制的安全专项施工方案和制定的安全技术措施，并监督实施。

（3）监督分包人针对其施工内容、工艺要求制定施工方法和安全操作规程；监督分包人落实安全保护设施；监督分包人管理人员对作业人员进行安全教育和安全技术交底。

（4）按照分包人呈报的进场人员名册，对入场人员进行公司级、项目级和班组级的三级安全教育，建立安全教育档案。

（5）组织进行安全生产检查，检查时有权纠正任何违章行为，并勒令其整改，制止违章指挥和违章作业，发现严重事故隐患，立即责令停工，直至满足安全施工条件后方可复工。根据情节严重程度承包人有权对分包人给予适当的惩处。对于严重不服从承包人管理，野蛮施工者，承包人有权中止协议，清退出场，所造成的一切损失由分包人承担。

（6）分包人自带机具、设备、安全防护用品等，必须给承包人提供产品合格证书和检验检测报告，经承包人对照实物进行安全技术性能检验，合格者方可进入施工现场使用。

（7）工程款支付时，承包人派驻项目的安全负责人需签字确认，无签字的承包人不予支付。

（8）发生伤亡事故按规定程序立即报告有关部门。按规定予以调查、处理。

2.分包人的权利和义务

（1）接受承包人的统一管理和监督，严格遵守国家、地方及承包人有关安全生产和职业健康的法律法规、规章制度，积极参加安全会议，执行会议决议。

（2）建立工地安全生产保证体系，按有关规定配备足够的专职安全管理人员，安全管理人员应经建设主管部门或者其他有关部门安全生产考核合格，并取得安全生产考核合格证书。

（3）分包人的班组长应经承包人培训合格后方能上岗，并应每天组织开展“早安会”活动。

（4）编制本项目所承担的分部分项工程的安全施工方案和安全技术措施，报承包人审批执行，完善安全施工条件。

（5）对施工现场进行日常安全检查，做好安全检查记录，发现安全事故隐患，应当及时解决处理，定期向承包人报告；对违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的，应当立即制止并纠正，对承包人提出的整改要求应按时进行整改，消除事故隐患。

（6）对本项目的施工人员进行登记造册，如实及时向承包人备案，有人员调整时，要立即书面上报承包人；组织入场前的安全教育，未经安全教育并考核合格的，不得进入施工现场；不得录用超龄人员、童工及无身份信息的人员，不安排非特殊工种人员从事特殊工种作业，不安排患有高血压、心脏病及其它不适于高处作业的人员从事高处作业。

（7）特种机械的安全资料及时上报承包人备案、复检；特种作业人员必须按照国家有关规定经过专门的安全培训，并取得特种作业人员操作资格证书后方可上岗作业，特种人员的有效证件要及时报承包人核验。

（8）负责班前安全教育和工种变换的安全教育。下达施工任务时，应进行有针对性的班前教育和安全技术交底，履行签字手续。

（9）分包人应按照国家及承包人有关劳动保护的规定，配置进场作业人员的劳动保护用品和工具，确保安全措施费用足额投入，针对承包人提供的安全防护用品，分包人在使用过程中服从承包人管理要求；检查操作人员安全防护用品情况，严禁没有正确佩戴劳动保护用品即上岗进行作业。自带机具、设备、安全防护用品等应向承包人提供产品合格证书以及国家有关部门检验证明后，再向承包人申请进行技术指标、安全性能的实际检验，合格后方可使用，禁止任何人私自拆除安全防护装置设备或设施。

（10）分包人动火作业，或在易燃、易爆等危险场所进行作业时，应制定相应的消防安全措施，设立安全消防责任人和作业监护人，配备消防设施和灭火器材。作业前，向承包人提出动火申请，得到书面批准后，方可操作。

（11）分包人应根据周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全措施，加强安全管理。暂停作业时，分包人应当做好现场保护。

（12）分包人应主动接受承包人安全生产奖罚，对于拒不接受安全生产罚款的，将在当期工程款中予以扣除。

（13）分包人严格按照承包人要求进行安全生产施工，如因分包人违反安全生产原则引起安全生产事故，分包人承担全部经济及法律责任。如因分包人处理不当，给承包人带来经济损失和不良社会影响，承包人按照在当期工程款中予以扣除罚款对分包人进行处罚，并保留追究分包人法律责任的权利。

（14）分包人应严格遵守上述规定，教育本单位职工遵章守纪，不违章指挥和违章操作。施工中如因分包人施工人员违章指挥、违反安全纪律，违反安全操作规定而发生伤亡事故，造成安全管理有关投诉或失信事件给承包人造成损失及不良影响的，其责任和一切损失由分包人承担。

（三）安全生产费用的确认与支付

1.分包安全生产费用应单独进行核算、确认与支付，可与分包工程款同步进行。

2.分包人应进行当期安全生产费用的统计与核算工作，并提供相应台账与票据凭证。

3.分包安全生产费用主要包括个人安全防护用品、用具，临边、洞口安全防护设施，临时用电安全防护，脚手架安全防护，机械设备安全防护设施，消防设施、器材，施工现场文明施工措施费等。

4.分包人完成分包安全生产费用核算工作后，首先报至承包人派驻项目相关部门负责人进行分包安全生产费用实际投入审核、确认工作，然后再按照分包工程款的确认与支付流程逐步进行。

5.承包人应及时进行分包安全生产费用的审核与确认。对于分包人安全生产费用投入不足，购置的安全防护用品、设施不符合要求，文明施工措施不到位等情况，承包人可对该部分分包安全生产费用予以扣除。

（四）其他约定

1.创陕西省省级文明工地、省观摩工地，由于分包人的原因而未创建，对分包人扣除协议总价2%的违约金；

2.分包人人员发生重伤、死亡事故，分包人除应承担一切经济损失外，承包人还将对分包人处以100000.00元的经济罚款。

三、附则

1.此协议约定的各项条款，经双方签字、盖章后生效。

2.协议有效期按照协议工期。协议工期变更，本协议有效期相应变更；协议施工工作内容、范围有变动时，应及时签订补充协议。

3.因不可抗力造成双方设备损坏、人员伤亡，各自承担相应的损失。

4.其他未尽事宜可另行约定。

5.本协议作为分包协议的附件，与分包协议具有同等法律效力，份数与协议协议书约定份数一致。

| 承包人（盖章）： 法定代表人： |  |  | 分包人（盖章）： 法定代表人： |
| --- | --- | --- | --- |
| 或授权委托人： |  |  | 或授权委托人： |
| 签订日期：年 | 月 | 日 |  |

附件五：分包项目管理人授权书附件

授权委托书

公司法定代表人               以公司名义签署本授权委托书，兹委任             在                                分包协议（以下简称协议）签订、履行过程中，根据本授权委托书代表公司行使下列权限：

一、协议投标、中标参与权，即有权代表我公司参与项目的投标、中标过程，并就相关一切事宜进行确认；

二、协议谈判确认权，即有权代表我公司参与协议谈判，有权确认协议以及相关之所有协议文件（包括但不限于备忘录、会议纪要等）的全部内容。

三、协议签订权，即有权代表我公司签订协议以及相关之所有协议文件，协议一经签订，我公司即依法严格履行。

四、协议履行代表签认权，即在协议履行过程中，有权代表我公司就协议履行相关之一切文件资料（包括但不限于工作联系单、工作签证单、往来函件、决算文件、结算文件）进行制定、提交、签认等，进行施工管理，并特别授权代表我公司收取相应工程款。

五、处置权，即有权代表我公司就协议的谈判、签订、履行、决算、结算以及其他方面所发生之一切事务，进行处断、决策、执行。

我公司确认 易双全 在上述授权范围内所实施的所有行为，相应法律后果和法律责任，由我公司承担。

特此授权。

委托代理人签字样式

单位（盖章）

法定代表人：

年  月  日

附件：委托代理人身份证复印件

附件六：农民工工资支付代发协议

  - 农民工工资支付代发协议

承 包 人（以下简称承包人）：陕西化建工程有限责任公司

分 包 人（以下简称分包人）：陕西昊德实业有限公司

为了进一步规范农民工工资支付行为，保障农民工按时足额获得工资，依据《保障农民工工资支付条例》等有关法律、法规，遵循平等、公平和诚实信用的原则，鉴于双方已经签订西安医学院第二附属医院改扩建项目一期电梯工程分包合同（以下简称原协议），双方就工程款支付及农民工工资支付协商达成一致，订立本协议。

承包人开设本工程项目农民工工资专用账户。账户名：陕西化建工程有限责任公司西安医学第二附属医院扩建一期农民工工资专户；账号：611301031013002874864 。                  。

分包人应按照承包人要求，配合承包人对本项目农民工在承包人指定银行办理工资支付银行卡及相关手续。

分包人按照承包人要求时间提供当期应付农民工身份信息台账、劳动协议、考勤记录、工资表等。分包人报送资料需准确无误并对此负责，若因分包人上报不及时或金额不准确造成的一切责任由分包人承担。

分包人按照原协议约定报送本期应付工程进度款时，应将其中人工费部分单独列表，后附应付本期农民工工资表报承包人审核。人工费部分按照本协议约定通过专户代发，其余工程进度款支付到分包人账户。

承包人通过农民工工资支付专用账户代发分包人工人工资的，视为已支付承包人应付分包人的工程款，该笔工程款最终从结算款中扣除。代发工资前，分包人应按照代发金额提供等额增值税发票；农民工工资个人所得税，执行分包人与农民工签订的劳动协议相关约定，由分包人承担并依法按期申报。

若因代发工资发生投诉事件或劳动争议的，分包人应积极处理，产生法律责任、经济损失由分包人承担。分包人未积极处理造成承包人发生投诉事件或诉讼案件的，分包人应承担协议价10%的违约责任。

本协议作为原协议的附件，与原协议具有同等效力。本协议份数随原协议。

本协议自签订之日起生效，未尽事宜，协商解决，协商不成执行原协议争议解决条款。

（本页以下无正文）

| 承包人（盖章）： 法定代表人： |  |  | 分包人（盖章）： 法定代表人： |
| --- | --- | --- | --- |
| 或委托代理人： |  |  | 或委托代理人： |
| 签订日期：年 | 月 | 日 |  |

附件七：承诺函

承诺函

致：陕西化建工程有限责任公司

鉴于贵司与就                签订了                            分包协议（协议编号： ），为保证能够按照协议约定及时全面的履行所负义务，保护贵司合法权益，特向贵司承诺如下：

一、承诺人已知悉与陕西化建工程有限责任公司签订的上述分包协议全部条款及所享有的全部权利义务和违约责任，并对该协议全部条款内容均无任何异议。

二、因上述分包协议履行所产生的包括不限于直接、间接经济损失、费用上涨、第三方索赔和违约赔偿责任（包括但不限于主债务及利息、违约金、损害赔偿金和律师费、诉讼费、财产保全费、差旅费等实现债权的费用）等，贵司有权要求承诺人对上述全部经济损失和违约赔偿责任承担连带清偿责任。

三、因本项目发生的所有纠纷包括诉讼、仲裁（项目业主、分包方、分供方或第三人列贵司或我司为被告、被申请人或第三人的）、围堵闹事，贵司有权要求承诺人对上述损失和赔偿（包括但不限于主债务及利息、违约金、损害赔偿金和律师费、诉讼费、财产保全费、差旅费等实现债权的费用）承担连带清偿责任。

四、我司承诺本协议所包含工作内容均为我司自行施工，如出现转包、违法分包的行为，支付贵司违约金协议额的30%，并承担由此带来的一切风险责任。

特此承诺！

承诺人：

身份证号：

日期：

附件：承诺人身份证正反面复印件