合同编号：                                              
建设工程委托监理合同

工程施工监理

项目名称：长安南路微治理工程监理
委托人：西安环通市政工程项目管理有限公司
监理人：众和工程管理有限公司
签订日期：2026年7月   日

第一部分   建设工程委托监理合同协议书
本合同为 长安南路微治理工程的监理合同，该工程的项目法人为西安市住房和城乡建设局。根据政府相关工作安排，西安市住房和城乡建设局委托西安城市基础设施建设投资集团有限公司具体组织实施 长安南路微治理工程，西安城市基础设施建设投资集团有限公司安排其全资子公司西安环通市政工程项目管理有限公司作为前述项目的实施主体，履行相关职责，负责组织项目实施工作。

委托人：西安环通市政工程项目管理有限公司
监理人：众和工程管理有限公司
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程监理规范》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

1.工程名称：长安南路微治理工程监理 

2.工程地点：西安市
3.工程内容：长安南路微治理工程施工图纸范围内施工阶段及保修阶段全方位、全过程监理工作与相关服务。
4.工程质量：合格

5.总监理工程师姓名：  李庆   

身份证号：   610631198305050023     
注册号：   61006211    

二、 监理酬金暂定为中标价（大写）：叁拾陆万肆仟捌佰元整（人民币），小写：  364800.00   元，工期 210  日历天。中标费率 1.519  %（中标费率=中标价/概算工程费*100%，其中概算工程费以招标文件载明的数字为准。）

1.支付方式：

监理服务费以每月完成的项目施工进度为基数，同比例支付，起付点5万元，付至总监理服务费的80%时暂停支付，待项目决算完成且监理单位报送相关监理资料验收合格后，委托人付清剩余监理服务费。

委托人向监理人支付监理费前，监理人应首先向委托人出具符合其要求的等值发票。

2.监理费增加的调整

本条款所称监理费增减幅度，均以原合同约定监理费为计算基数。

因工程规模、建设内容、设计标准、建设范围等发生变更导致监理费增加的，按以下方式执行：

2.1.监理费增加幅度在10%以内（含10%）的，监理费据实调整，最终监理费合同额=工程审定结算价×中标费率万元。

2.2.监理费增加幅度超过10%但未超过20%（含20%）的，仅对增加幅度10%以内（含10%）部分据实调整，10%以上至20%（含20%）部分原则上不予调整。

2.3.监理费增加幅度超过20%的，仅对增加幅度10%以内（含10%）部分据实调整；对超出20%的部分，由双方另行协商确定费用及服务内容；协商不成的，发包人有权对该超出部分对应的监理工作另行委托。

3.监理费减少的调整

因工程规模、建设内容、设计标准、建设范围等发生变更导致减少的监理费据实调整，最终监理费合同额=工程审定结算价×中标费率万元。
三、第一部分《建设工程监理合同协议书》及第三部分《专用条款》中的有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予它们的定义相同。

四、合同文件的组成及优先解释顺序如下：

1.在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

2.本协议书

3.本合同专用条款；

4.本合同通用条款；

五、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

六、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

七、本合同工期共 210 日历天（具体开工时间以施工许可证时间为准），至全部项目竣工验收合格且工程质量保修期满后结束。

八、监理人须按照投标函及附录为本项目配备人员和相关设备等。

1.监理机构的组成人员按要求配备到位。

（1）监理人的人员配置应与投标文件保持一致。驻场监理人员须严格遵照合同约定，按时到岗履职，积极配合委托人开展施工现场各项管理工作，协同落实现场管理相关事宜。
（2）如需更换监理人员，应得到委托人书面批准并缴纳违约金后才能更换同等能力的监理人员。总监理工程师的违约金为合同额的10%（不低于10万元），安全等专业监理及一级造价工程师的违约金为合同额的8%（不低于5万元），其他人员的违约金为合同额的5%。情节严重者，发包人有权解除合同。

2.监理人应保证本项目配备的检测仪器和信息化设备及时到位。如未按相关承诺配备，委托人将视配备情况处罚合同额的5%～10%。
九、监理人按照国家法律法规、监理行业工作标准及合同约定开展监理工作。

1.监理人应组织并主持监理例会，积极协调工程中各方关系，确保工程进度，并收集会议相关资料，整理成会议纪要提交至委托方。

2.监理人就该工程召开相关会议，须事先告知委托方；签署涉及投资费用的相关文件资料，须经委托方签认后方可生效。

3.监理人在工程质量和计量验收中应严格按照施工图纸要求执行，如有不符之处，及时告知委托方处理。

4.编写并向委托方及时报送月监理报告。

5.监理日常考勤必须有建设单位代表认可签字，以此作为监理费用支付的依据。

6.监理人应自觉接受质量监督部门的监督、检查和指导。

7.监理人审核签署的进度支付证书、工程结算书、现场签证及新增单价等与工程造价有关的资料时，必须有负责本项目造价工程师的签章。

8.监理人应为驻现场的监理提供必要的劳动保护用品，合理安排工作班次，加强安全教育，保证监理人员的工作效率和身体安全，为派驻现场的监理人员的安全及健康负全责。

9.现场施工期间，对于监理人未检查发现的质量、安全、管理、进度等各类问题，一经委托人、行业主管部门、质监站等单位核查发现的，每次按合同额的1‰对监理人处以违约金。
本合同一式拾贰份，其中正本贰份，副本拾份，具有同等法律效力；委托人正本壹份，副本陆份，监理人正本壹份，副本肆份。

以下无正文。

本页无正文。
	委托人（甲方）：西安环通市政工程项目管理有限公司   （盖章）
	
	监理人（乙方）：众和工程管理有限公司      （盖章）

	法定代表人：（签章）
	
	法定代表人：（签章）

	经办人签字：
	
	经办人签字：

	住    所：西安市灞桥区东三环官厅立交东南角加油站南侧办公楼
	
	住    所：陕西省西安市莲湖区枣园街道融创臻园8号楼

	邮政编码：710038
	
	邮政编码：710077

	电    话：029-83591110
	
	电    话：029-81500018

	传    真：029-83591110
	
	传    真：029-81500018

	开户银行：中国建设银行股份有限公司西安凤城四路支行
	
	开户银行：西安银行股份有限公司高新四路支行

	银行账号：6105 0190 5800 0000 0695
	
	银行账号：611011510000096783

	签订日期：  2026年7月    日
	
	签订日期：2026年7月    日

	
	
	企业性质：私企

	
	
	企业规模：中小型企业


第二部分  通用条款

词语定义、适用范围和法规：

第一条  下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：

1.“工程”是指委托人委托实施监理的工程。

2.“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。

3.“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。

4.“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。

5.“总监理工程师”是指经委托人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。

6.“承包人”是指除监理人以外，委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。

7.“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。

8.“工程监理的附加工作”是指：①委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；②由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。

9.“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。

10.“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

11.“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一月相应日期的前一天的时间段。

第二条  建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用条款中议定的部门规章或工程所在地的地方性法规、地方规章。

第三条  本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

监理人义务

第四条  监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工作范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。

第五条  监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方的合法权益。

第六条  监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。

第七条  在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。

委托人义务

第八条  委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。根据需要，如将部分或全部协调工作委托监理人承担，则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。

第九条  委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的监理工作所需要的工程资料。

第十条  委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。

第十一条  委托人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表（在专用条款中约定），负责与监理人联系。更换常驻代表，要提前通知监理人。

第十二条  委托人应当将授予监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。

第十三条  委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料：

1.与本工程合作的原材料、构配件、设备等生产厂家名录。

2.提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。

第十四条  委托人应向监理人提供办公用房、通讯设施、监理人员工地住房及合同专用条件约定的设施。

第十五条  根据情况需要，如果双方约定，由委托人免费向监理人提供其他人员，应在监理合同专用条件中予以明确。

监理人权利

第十六条  监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利：

1.选择工程总承包人的建议权。

2.对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺和使用功能要求，向委托人的建议权。

3.对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当面报告委托人并要求设计人更正。

4.审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。

5.主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。

6.征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告。

7.工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。

8.工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

9.在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。

第十七条  监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量或进度，则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所做的变更也应尽快通知委托人。在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。

第十八条  在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或法院判决时，应当提供做证的事实材料。

委托人权利

第十九条  委托人有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。

第二十条  委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。

第二十一条  监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。

第二十二条  委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。

第二十三条  当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

监理人责任

第二十四条  监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，监理人承诺继续监理至工程竣工验收后或办理工程移交手续后。

第二十五条  监理人在责任期内，应当履行约定的义务。如果因监理人过失而造成委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。

第二十六条  监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，不承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任。但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜，向委托人承担赔偿责任。

第二十七条  监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔导致委托人的各种费用支出。

委托人责任

第二十八条  委托人应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。

第二十九条  委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。

合同生效、变更与终止

第三十条  由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。完成监理业务的时间相应延长。

第三十一条  在委托监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理人不能全部或部分执行监理业务时，监理人应当立即通知委托人。该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时，应当增加不超过28日的时间用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理报酬。

第三十二条  监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理人收到监理报酬尾款，本合同即终止。保修期间的责任，双方在专用条款中约定。

第三十三条  当事人一方要求变更或解除合同时，应当在42日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。

变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

第三十四条  监理人在应当获得监理报酬之日起30日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释时，或根据第三十一条及第三十二条已暂停执行监理业务时限超过六个月的，监理人可向委托人发出终止合同的通知，在发出通知后14日内仍未得到委托人答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二份通知发出后42日内仍未得到委托人答复，可终止合同或自选暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。

第三十五条  监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，包含在本合同监理工作内容之内。

第三十六条  当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后21日内没有收到答复，可在第一个通知发出后35日内发出终止委托监理合同的通知，合同即行终止。监理人承担违约责任。

第三十七条  合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。

监理报酬

第三十八条  正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬，按照监理合同专用条件中约定的方法计算，并按约定的时间和数额支付。

第三十九条  如果委托人应在规定的支付期限内向监理人支付监理报酬。

第四十条  支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

第四十一条  如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知书14日内向监理人发出表示异议的通知，但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。

其   他

第四十二条  委托的建设工程监理所必要的监理人员外出考察、材料、设备复试，其费用支出经委托人同意的，在预算范围内向委托人实报实销。

第四十三条  在监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由监理人聘用的，其费用由监理人承担；由委托人聘用的，其费用由委托人承担。

第四十四条  监理人在监理工作过程中提出的合理化建议，使委托人得到了经济效益，委托人可以给予监理人一定的经济奖励。

第四十五条  监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。

监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。

第四十六条  监理人在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。

第四十七条  监理人对于由其编制的所有文件拥有版权，委托人仅有权为本工程使用或复制此类文件。

争议的解决

第四十八条  因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿，双方应当协商解决，如未能达成一致时，根据双方约定向工程所在地人民法院起诉。

第三部分 专用条款
第二条  本合同适用的法律及监理依据：

国家有关法律、行政法规、施工图纸、建设工程施工合同及委托监理合同。

第四条  监理范围和监理工作内容：

1.监理范围：施工阶段及保修阶段的监理工程。

对工程投资、进度、质量、安全进行控制，协助建设单位实施合同管理、信息管理并做好现场组织协调工作。

2.监理工作内容：


（1）设计交底，总监理工程师应组织监理人员熟悉设计文件，并对图纸中存在的问题通过委托人向设计单位提出书面意见。

（2）组织项目监理人员参加由委托人组织的设计技术交底会，总监理工程师对设计交底会议纪要负责，并组织各方进行签认。将审核确认的设计图纸连同技术交底纪要下发承包人。

（3）审查承包人编制的施工组织设计、施工方案及施工进度计划（包括总进度计划和分段计划），经总监理工程师审核签认后报建设单位批准，并监督检查承包人的实施。

（4）收到相关文件后开始编制监理规划，经监理人技术总负责人审核批准后召开第一次工地会议前报送委托人。制定监理规划中监理工作程序应体现事前控制和主动控制的要求，结合项目特点，注重监理工作的效果，并应明确工作内容、行为主体、考核标准及工作时限。工程开始后，监理人员每天填写监理日志，注明当天发生的各种情况以及相应的解决方案和最终效果。

（5）审核承包人编制的单项工程施工计划网络图和建设项目进度计划横道图，经建设单位审核同意后报委托人一份备案。

（6）对中型及以上或专业性较强的工程项目（或根据委托人要求），监理机构应责成监理工程师编制项目监理实施细则，实施细则应在相应工程施工开始前编制完成并经总监理工程师批准，报委托人一份备案。

（7）工程项目开工前，总监理工程师应审查承包单位项目管理机构的质量体系、技术管理体系和质量保证体系，在确保能保证工程项目施工质量时予以确认；专业监理工程师应要求承包单位报送重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施，审核同意后予以确认。

（8）督促各施工单位每月15日前提交月材料（设备）供应计划，经专业监理工程师审核签认后报建设单位材料主管；参与办理甲供材料（设备）调拨（投用）手续。

（9）督促、检查承包人严格执行合同和严格按照国家有关技术规范、标准、规程以及设计图纸、文件的要求进行施工；对施工进行巡查和检查；对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位，专业监理工程师应安排监理员旁站；进行隐蔽工程验收签认，对未经验收或验收不合格的工序，拒绝签认，严格控制工程质量。

（10）审核用于工程的材料、构配件和设备的出厂合格证及试验检验报告等质量证明，有权责成承包人在指定实验单位对材料进行再检验，并对进场的实物按照有关工程质量管理文件规定的比例采用平行检验或见证取样的方式抽检。对未经监理人员验收或验收不合格的工程材料、构配件和设备，监理人员应拒绝签认，并应签发监理工程师通知单，书面通知承包单位（或建设单位），限期将不合格的工程材料、构配件及设备撤出现场。严禁不合格的材料、构配件和设备用于工程。

（11）对各实施单位的工程进度负责。专业监理工程师应及时建立月完成工程量和工程统计表，对实际完成量和计划完成量进行比较、分析，制定调整措施，并在监理月报中向委托人和建设单位报告；同时，监理月报中反映上月所采取进度控制措施的执行情况，提出全面预防由建设单位原因导致工程延期及相关费用索赔的建议。若首次出现进度滞后，监理人员有权向施工单位发出整改通知。若后续再次发生类似问题，且得到发包人的同意，监理人员可依据发包人与施工方签订的合同中规定的相关处罚条款，对施工单位执行处罚。
（12）在施工过程中，总监理工程师应定期主持召开监理例会，协调解决工程现场的各种问题（包括各施工单位之间的工作衔接或交叉施工问题），会议纪要由项目监理机构负责起草，并须与会各方代表会签。

（13）督促和检查各施工单位安全施工、文明工地施工及疫情防控的管理情况。

（14）根据承包人报送的分部、分项和单位工程检验、验收申请报告，负责组织检查验收，符合要求后予以签认。

（15）监理机构应定期检查承包单位的直接影响工程质量和安全生产的计量设备的技术情况；检查承包单位报送的测量放线控制成果及保护措施；当承包单位采用新材料、新工艺、新技术、新设备时，专业监理工程师应要求承包单位报送相应的施工工艺措施和证明材料，组织专题论证，经审核后予以签认。

（16）分包工程开工前，专业监理工程师应审查承包人报送的分包单位资格报审表和分包单位有关资料，符合有关规定后，由总监理工程师予以签认并报委托人备案。

（17）如有依法必须招标的暂估价项目，监理人应当在招标工作启动前14天审查施工单位报送的招标方案及招标文件并在规定期限内提出修改意见。

施工单位与供应商、分包人在签订暂估价合同前，监理人应当在收到确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料后3天内与施工单位共同确定中标人，并留存合同副本。

（18） 不属于依法必须招标的暂估价项目，监理人应在施工前对材料设备的设计参数、规范要求进行确认。未经确认擅自使用的，监理人有权要求立即停用，由此产生的一切后果及损失由施工单位承担，同时监理人保留更换材料设备品牌、厂家的权利。

监理人应对项目施工单位编制的预算进行审核，同时监理人保留要求施工单位修改预算的权利。

（19）对重大的设计修改和技术洽商，除提出监理意见外应征求委托人的意见，在可行的情况下，由原设计单位进行修改；对不影响结构安全和使用功能的一般设计变更、零星工程签证，监理人负责及时提出正确的意见，报委托人同意由建设单位审核签发。

（20）在投资控制方面，监理人负责根据建安工程合同和施工图纸严格进行投资控制。承包单位统计经专业监理工程师质量验收合格的当月工程量，按施工合同的约定及时填报月进度报表和工程支付申请表；专业监理工程师进行现场复核计量，造价工程师按照工程量复核结果和施工合同及时审核工程进度月报表，并根据审核的月进度报表结合各施工单位的工程进度和施工质量，编制月工程进度款支付计划表，报总监理工程师审定后及时报建设单位支付；工程竣工结算由承包人编制完成后报送监理人，由专业监理工程师、造价监理工程师审核（主要审核工程结算中有无出现甩项子目，审核结算中材料设备的规格型号是否与实际相符，是否按图纸施工，审核经济签证、设计变更和会议纪要的完整正确性及结算总价等）后报总监理工程师签认。

（21）总监理工程师应从造价、项目的功能要求、质量和工期等方面审查工程变更的方案。凡涉及增加和减少工程投资（或工期）的设计变更、经济签证、监理人应及时提出具体意见，报委托人同意，经项目法人及建设单位签认后生效。

（22）主持、审理工程出现的质量事故，审核承包人提出的处理方案并督促其实施。监理人员发现施工存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故，应通过总监理工程师及时下达停工令，要求工程承包人停工整改。对需要返工处理或加固补强的质量事故，总监理工程师应责令承包人报送质量事故调查报告和经设计单位等相关单位认可的处理方案，项目监理机构应对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。整改完毕并经监理人员复查复核规定要求后，总监理工程师应及时签署工程复工报审表。停工和复工都必须事先报告委托人。若后续再次发生类似问题，且得到发包人的同意，监理人员可依据发包人与施工方签订的合同中规定的相关处罚条款，对施工单位执行处罚。

（23）根据承包人提出的整体工程竣工验收申请报告负责组织初验，签署由承包人提出的竣工验收报告，参与建设单位组织的最终验收。督促、检查承包人及时完成各阶段工程技术资料及全套竣工图等，经审核无误后报送建设单位归档。监理工作完成后，监理人应整理两套完整的监理资料交委托人归档。

（24）监理应按季向委托人提供相关的成本投资分析报告，提交成本管理报告，以便分析差异，及时进行成本动态控制。

（25）总监理工程师应严格审批危险性较大的分部分项工程施工方案，监督施工单位根据规定对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工方案进行专家论证，并将相关资料报送委托人备案。

（26）监理人应建立健全项目安全生产管理体系，安排专人担任安全监理工程师，对建设工程安全生产承担监理责任，并对施工现场安全生产情况进行巡视检查。如发现各类安全事故隐患，应书面通知施工单位，并督促其立即整改。若后续再次发生类似问题，且得到发包人的同意，监理人员可依据发包人与施工方签订的合同中规定的相关处罚条款，对施工单位执行处罚。

3.监理机构设置

（1）总监理工程师：监理人派出的总监理工程师和其他主要负责人。总监理工程师必须保证将其工作时间用于本工程监理服务。

（2）监理工程师：监理人应根据本工程项目施工各阶段对各专业监理的不同需要配备足够的监理人员，并保证现场施工期间有足够的监理人员在场监督工程施工。

（3）监理人员的现场工作时间：派驻本工程项目的监理人员在本工程服务期间应保证不少于工作期内法定工作时间从事本工程现场监理工作，现场监理工作时间不足的，委托人有权扣除相应监理服务费。

（4）监理人应完成委托人指示的其他有关的工作任务。

第八条　外部条件包括：已具备施工条件。

第九条  委托人应提供的工程资料及提供时间：

与施工单位，材料、设备供应单位签订的合同协议；设计文件以及与工程有关的其他资料。

第十条  委托人应在10个工作日内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。

第十一条  委托人的常驻代表为：委托人另行通知。

第十二条  附加条款：

1.工程保修：工程竣工后，监理人在工程质保期内为委托人提供免费监理服务。负责保修期内工程质量状况的检查，对工程质量缺陷进行检查和记录，并对施工承包人进行修复的工程质量进行验收，合格后予以签认；同时监理人员应对工程质量缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，对非承包人原因造成的工程质量缺陷，监理人员在核实修复费用后签署工程款支付证书，并报建设单位。 

2.因监理未严格把关，造成工程质量不达标的或引发其他不良影响的，监理要承担全部责任，委托人根据影响程度保留进一步追究责任的权利。

3.监理方不得与承担本工程的其他任何承包人及材料、设备供应商发生经济利益关系。严禁监理人员吃、拿、卡、要等，一经发现予以重罚。

4.监理单位自备设备要求（包括但不限于）：

（1）全站仪、经纬仪、水准仪、灌砂筒、环刀（取土器）、铝盒、分析天平、电子天平、试模（混凝土试模、砂浆试模）、坍落度筒、石灰剂量（滴定台、玻璃器皿及化学试剂）、烘箱、直尺、塞尺、吊线锤或垂直仪、工程检测包、砼高强度检测仪（回弹仪）、钢卷尺、靠尺；

（2）计算机、打印机、复印机、传真机等办公自动化设备；

（3）照相机、摄录像机、无人机等设备；

5.见证取样与送检：

监理单位应按照国家相关标准分项要求进行抽检，除《监理工作要求》规定之监理独立检查项目外，其他个别项目指标监理人无检测资质的，由监理人委托具备资质条件的单位完成（所委托单位应为甲方认可的单位），检测费用由监理人承担。

6.监理单位办公场地：

监理单位根据现场实际情况在现场设立监理办公场所，并派驻监理人员驻场工作，费用由监理单位自理。

7.监理单位应认真审核施工过程中与工程造价相关的由施工单位报送的各项资料，对于应审减部分而没有审减的，委托人将按应审减额的2% 从监理费中扣除。

第十三条 监理人在监理过程中，应及时制止（并组织改正）或预控、明示（并检查落实）有违国家规定的事件发生；若委托人接到有关处罚通知书，属监理人监督管理不善的，委托人可对监理人做出责任追究并处罚。 

1.监理人未按监理规范要求对重点施工工序进行旁站的，每次按照1000元进行罚款。

2.监理人对工序检验不合格或未按程序进行工序检验或工序检验资料不全而同意进行下一道工序施工的，每次按照5000元进行罚款；违反关键工序验收程序的按照每次10000元进行罚款。

3.监理人对施工单位违反施工规范、安全生产、质量、文明施工、治污减霾规定，未及时要求整改或整改不到位继续施工的，每次按照500-5000元进行罚款。

4.监理人未按要求对进场材料、设备进行检测或未严格履行材料取样见证制度，每次按照5000元进行罚款。

第十四条  因监理人责任造成委托人的形象、名誉损失以及出现其他不符合委托人管理要求时，委托人有权提出处罚意见和决定，直至解除合同。

第二十五条  监理人在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任，赔偿损失：

赔偿金=直接经济损失×报酬比率；

报酬比率=监理合同价÷监理人监理的工程施工项目的合同价。

委托人向监理人支付监理费前，监理人应首先向委托人出具符合其要求的等值发票。

第三十八条  委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的报酬：

监理酬金为中标价（大写）：   叁拾陆万肆仟捌佰元整    （人民币），小写：  364800.00 元，工期  210  日历天。

监理服务费以每月完成的项目施工进度为基数，同比例支付，起付点5万元，付至总监理服务费的80%时暂停支付，待项目决算完成且监理单位报送相关监理资料验收合格后，委托人付清剩余监理服务费。

第四十条  双方同意用人民币支付报酬。

第四十八条  本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决。协商不成时，双方约定向委托人住所地人民法院起诉。

附件一：项目监理部组成人员（填报内容与投标文件保持一致）

监理部组成人员一览表

	序号
	姓名
	年龄
	专业
	职称
	岗位
	备注

	1. 
	李庆
	43岁
	道路桥梁与渡河工程
	高级工程师
	总监理工程师
	

	2. 
	曹侃强
	51岁
	公路与城市道路工程
	高级工程师
	注册安全工程师
	

	3. 
	李金霞
	51岁
	工程管理
	高级工程师
	一级造价工程师
	

	4. 
	程晓辉
	55岁
	公路与城市道路工程
	高级工程师
	道路工程监理工程师
	

	5. 
	皇甫嘉懿
	40岁
	土木工程
	工程师
	道路工程监理工程师
	

	6. 
	丁哲
	47岁
	工程质量监督与管理
	工程师
	交通工程监理工程师
	

	7. 
	郭大圣
	58岁
	工民建
	工程师
	给排水工程监理工程师
	

	8. 
	柴建峰
	42岁
	土木工程
	工程师
	给排水工程监理工程师
	

	9. 
	张书香
	39岁
	工程监理
	工程师
	电力工程监理工程师
	

	10. 
	赵龙强
	38岁
	土木工程
	工程师
	绿化工程监理工程师
	

	11. 
	张双维
	45岁
	道路桥梁工程技术
	工程师
	测量工程监理工程师
	

	12. 
	姬元涛
	38岁
	工程造价
	工程师
	市政监理工程师
	

	13. 
	刘超
	40岁
	工程监理
	工程师
	材料试验监理工程师
	

	14. 
	杨璐
	42岁
	土木工程
	工程师
	监理工程师（测量）
	

	15. 
	李伟涛
	44岁
	公路与城市道路
	工程师
	监理工程师（测量）
	

	16. 
	王磊
	41岁
	建筑工程技术
	工程师
	监理工程师（测量）
	


附件二：项目监理部配备检测仪器及信息化设备表       

	序号
	设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	额定功率( kW )
	生产能力
	用于施工部位
	备注

	1 
	全站仪
	徕卡Leica-PS2000
精度不低于2mm±2ppm
	1
	瑞士
	2021
	/
	/
	测量
	/

	2 
	经纬仪
	J2
	1
	南京
	2022
	/
	/
	测量
	/

	3 
	水准仪
	EP-MN
	1
	乐陵市
	2021
	/
	/
	测量
	/

	4 
	水平仪
	DZS2
	1
	西安
	2020
	/
	/
	测量
	/

	5 
	水平仪
	NA2
自动安平1.5mm/km
	1
	苏州
	2022
	/
	/
	测量
	/

	6 
	GPS全球卫星定位系统
	GPS-3750
	1
	上海
	2021
	/
	/
	测量
	/

	7 
	测距仪
	PM-336
	1
	南京
	2020
	/
	/
	测量
	/

	8 
	电子天平
	最大称重500g，感量0.01g
	3
	无锡
	2019
	/
	/
	检测
	/

	9 
	电子天平
	最大称重5kg，感量0.1g
	3
	无锡
	2022
	/
	/
	检测
	/

	10 
	电子天平
	感量15kg/1g
	3
	南京
	2020
	/
	/
	检测
	/

	11 
	电子分析天平
	感量200g/0. 1mg
	3
	南京
	2020
	/
	/
	检测
	/

	12 
	秒表
	/
	3
	西安
	2021
	/
	/
	检测
	/

	13 
	X光探伤仪
	XXH -2506
	1
	西安
	2021
	/
	/
	检测
	/

	14 
	线锤
	CJ-5056
	3
	西安
	2021
	/
	/
	检测
	/

	15 
	电动试压泵
	SY-350
	1
	广州
	2021
	2.2
	/
	检测
	/

	16 
	压力计
	1.6~6MPa
	1
	西安
	2020
	1.6~6MPa
	/
	检测
	/

	17 
	水表
	WS-50/100
	2
	西安
	2022
	/
	/
	检测
	/

	18 
	三米直尺
	/
	6
	西安
	2021
	/
	/
	检测
	/

	19 
	方尺
	ZFC-3
	3
	西安
	2020
	/
	/
	检测
	/

	20 
	塞尺
	JZC-2、JZC-3
	3
	苏州
	2019
	/
	/
	检测
	/

	21 
	钢卷尺
	5M
	30
	西安
	2022
	/
	/
	检测
	/

	22 
	钢板尺
	30cm
	30
	成都
	2020
	/
	/
	检测
	/

	23 
	钢板尺
	15cm
	30
	西安
	2020
	/
	/
	检测
	/

	24 
	皮尺
	30米
	6
	西安
	2021
	/
	/
	检测
	/

	25 
	垂直中线尺
	JZC-2
	3
	西安
	2021
	/
	/
	检测
	/

	26 
	内外直角检测尺
	多功能
	3
	西安
	2020
	/
	/
	检测
	/

	27 
	对角检测尺
	/
	1
	杭州
	2020
	/
	/
	检测
	/

	28 
	靠尺(常规检测包)
	2m
	2
	广州
	2021
	/
	/
	检测
	/

	29 
	尼龙测绳
	100m
	3
	西安
	2021
	/
	/
	检测
	/

	30 
	焊接检验尺
	KH45型
	2
	南京
	2020
	/
	/
	检测
	/

	31 
	连续式八轮路面平整度仪
	LXBP-5
	1
	浙江
	2020
	/
	/
	检测
	/

	32 
	土壤自动击实仪及附件
	锤直径50.8mm,锤重2.5或4.54kg可调,落距305~457mm可调。
	1
	无锡
	2021
	180W
	/
	检测
	/

	33 
	环刀
	200m³
	20
	武汉
	2021
	/
	/
	检测
	/

	34 
	土工标准筛(套)
	方孔,0.074~60mm
	2
	广州
	2021
	/
	/
	检测
	/

	35 
	含水量快速测定仪
	HG205-30
	3
	衡阳
	2020
	/
	/
	检测
	/

	36 
	铝盒
	/
	30
	沈阳
	2020
	/
	/
	检测
	/

	37 
	钙、镁含量测定仪
	SG-Ⅲ
	1
	安顺
	2021
	/
	/
	试验
	/

	38 
	液塑限联合测定仪
	DF-111
	1
	大连
	2021
	/
	/
	检测
	/

	39 
	中型烘箱
	带调控温装置,精度(1(C,体积不小于220升
	1
	无锡
	2020
	/
	/
	检测
	/

	40 
	微波炉
	G80W23YSL-V9
	1
	常州
	2020
	/
	/
	检测
	/

	41 
	触探仪
	CT-1
	1
	徐州
	2021
	/
	/
	检测
	/

	42 
	标准筛
	方孔,筛框高50mm,孔径0.074~100mm
	1
	芜湖
	2021
	/
	/
	检测
	/

	43 
	摇筛机
	能装置Φ200、300型等各种尺寸的标准筛,有定时装置。
	1
	上虞
	2021
	/
	/
	检测
	/

	44 
	针片状试验规
	针片状试验规
	1
	衡阳
	2021
	/
	/
	检测
	/

	45 
	集料压碎值测定仪
	EP-33071型
压碎值测定模
	1
	河口
	2021
	/
	/
	检测
	/

	46 
	游标卡尺
	分度值0.1mm
	2
	南京
	2022
	/
	/
	检测
	/

	47 
	洛杉矶磨耗试验机
	STMH-3数显
	1
	武汉
	2020
	6kw
	/
	检测
	/

	48 
	多功能电动击实仪
	BHJ-B型
	1
	南宁
	2020
	三相550W
	/
	检测
	/

	49 
	无侧限抗压强度仪
	YYW-2型
	1
	海口
	2021
	/
	/
	检测
	/

	50 
	EDTA
	滴定设备
	/
	无锡
	2021
	/
	/
	试验
	/

	51 
	EDTA
	滴定设备
	/
	哈尔滨
	2020
	/
	/
	试验
	/

	52 
	酸碱滴定管
	50ml;100ml
	/
	柳州
	2020
	/
	/
	试验
	/

	53 
	灌砂筒
	Ф100、Ф150Ф100、Ф150
	3
	西安
	2021
	/
	/
	试验
	/

	54 
	试验常用药剂
	/
	/
	上虞
	2021
	/
	/
	试验
	/

	55 
	振动压实机
	ZY-4型
	1
	芜湖
	2020
	震动4KW

升降0.75kw
	/
	检测
	/

	56 
	数显电热干燥箱
	101-ⅢA型
	1
	青海
	2020
	/
	/
	检测
	/

	57 
	调温调湿养护箱
	SHBY-35
	1
	上虞
	2021
	/
	/
	检测
	/

	58 
	针入度仪
	LZRD-III
	1
	无锡
	2021
	/
	/
	针入度
	/

	59 
	马歇尔电动击实仪
	LD-139-III
	1
	无锡
	2021
	/
	/
	马歇尔
	/

	60 
	电动脱模器
	LD-141
	1
	哈尔滨
	2021
	/
	/
	沥青试验
	/

	61 
	马歇尔稳定度仪
	LMW数显打印
	1
	无锡
	2020
	/
	/
	马歇尔
	/

	62 
	承载比测定仪
	CBR
	1
	无锡
	2020
	/
	/
	回弹模量
	/

	63 
	摆式摩擦系数测定仪
	STYH-BM-Ⅲ
	1
	常州
	2021
	/
	/
	摩擦系数
	/

	64 
	温度测量装置
	TM-1
	5
	无锡
	2021
	/
	/
	试验
	/

	65 
	低温沥青针人度试验仪器
	LHF-5364
	1
	常州
	2020
	/
	/
	针人度
	/

	66 
	红外线测温仪
	美国雷泰
	1
	无锡
	2020
	/
	/
	沥青试验
	/

	67 
	延度仪
	SY-2A
	1
	无锡
	2021
	/
	/
	延度
	/

	68 
	软化点仪
	LRHD-III
	1
	淮南
	2021
	/
	/
	软化点
	/

	69 
	闪点仪
	JDR-5
	1
	无锡
	2021
	/
	/
	闪点
	/

	70 
	粘度仪
	电控LN
	1
	无锡
	2021
	/
	/
	粘度
	/

	71 
	脆点仪
	LS-I
	1
	阜阳
	2020
	/
	/
	脆点
	/

	72 
	万用电炉
	可调温
	2
	无锡
	2020
	/
	/
	试验检测
	/

	73 
	含腊量测定仪
	WSY-10
	1
	无锡
	2021
	/
	/
	含蜡量
	/

	74 
	真空干燥箱
	DZF-1
	1
	淮安
	2021
	/
	/
	通用器材
	/

	75 
	沥青旋转薄膜烘箱烘箱
	LBH-85
	1
	无锡
	2020
	/
	/
	石油沥青薄膜加热试验
	/

	76 
	沥青溶剂回收仪
	LHS-1
	1
	泰州
	2020
	/
	/
	沥青抽提
	/

	77 
	沥青混合料理论密度实验装置
	LM-21
	1
	常熟
	2021
	/
	/
	压实度
	/

	78 
	沥青抽提仪
	3Kg
	1
	无锡
	2021
	/
	/
	沥青抽提
	/

	79 
	电脑沥青混合料车辙试验机
	CX-1
	1
	亳州
	2021
	/
	/
	车辙试验
	/

	80 
	油石比光电测定仪
	YG-1沥青含量
	1
	无锡
	2020
	/
	/
	油石比
	/

	81 
	路面材料强度试验仪主机
	LD127
	1
	无锡
	2022
	/
	/
	路基路面材料试验
	/

	82 
	干膜测厚仪
	TIME2500
	1台
	东莞
	2021
	/
	/
	混凝土表面涂层厚度的测量
	/

	83 
	混凝土裂缝观测仪
	25X
	1
	上海
	2020
	/
	/
	裂缝宽度观测
	/

	84 
	坍落度筒
	150mm/200mm
	1
	西安
	2020
	/
	/
	塌落度
	/

	85 
	回弹仪
	ZC3-A
	1
	山东省
	2020
	/
	/
	砼强度
	/

	86 
	砼钻孔取芯机
	电动200型
	1
	商丘
	2021
	3.3kw
	/
	砼强度
	/

	87 
	贯入式砂浆强度测定仪
	SSY800
	1
	无锡
	2020
	/
	/
	测定水泥砂浆（水泥+水+砂）稠度
	/

	88 
	混凝土抗渗仪
	HS-4
	1
	常州
	2020
	/
	/
	抗渗试验
	/

	89 
	砂浆试模（三联）
	7.07×7.07×7.07
	20
	无锡
	2021
	/
	/
	砂浆强度检测
	/

	90 
	砂浆渗透仪
	S-116
	1
	上海
	2021
	/
	/
	透水系数
	/

	91 
	砼抗压试模
	100×100×100
	20
	无锡
	2021
	/
	/
	试验检测
	/

	92 
	砼抗折试模
	150×150×550
	20
	无锡
	2021
	/
	/
	试验检测
	/

	93 
	标准养护室恒温恒湿设备
	/
	1
	南阳
	2020
	/
	/
	试验检测
	/

	94 
	水泥砼标准养护箱
	YH－40B型数显恒温恒湿（制冷）
	1
	无锡
	2020
	/
	/
	试验检测
	/

	95 
	水泥胶砂振实台
	ZT－96型
	1
	广元
	2021
	电动机功率70W
	/
	试验检测
	/

	96 
	水泥电动抗折机
	DKZ－500型
	1
	无锡
	2021
	15W
	/
	抗折试验
	/

	97 
	水泥凝结时间测定仪
	新标准
	1
	无锡
	2020
	/
	/
	凝结时间
	/

	98 
	砼保护层测试仪
	HGB200
	1
	上海
	2020
	/
	/
	测量
	/

	99 
	雷氏安定性沸煮箱
	FA－31A型
	1
	眉山
	2021
	/
	/
	安定性
	/

	100 
	雷氏夹测定仪
	LD50
	1
	无锡
	2020
	/
	/
	安定性
	/

	101 
	水泥负压筛析仪
	FSY－150型
	1
	六盘水
	2020
	/
	/
	水泥细度
	/

	102 
	单卧轴强制式混凝土搅拌机
	HJW－30型(30公斤)
	1
	无锡
	2021
	2.2kw
	/
	混凝土制备
	/

	103 
	水泥浆稠度仪
	/
	1
	上海
	2021
	/
	/
	测定水泥净浆稠度
	/

	104 
	混凝土贯入阻力仪
	HC-80
	1
	深圳
	2020
	/
	/
	测凝结时间
	/

	105 
	振动台
	1M2
	1
	无锡
	2020
	/
	/
	试件制备
	/

	106 
	数显砼标准稠度仪
	HYG－2型
	1
	南宁
	2021
	/
	/
	稠度检测
	/

	107 
	砼贯入阻力仪
	MHC－1型
	1
	无锡
	2021
	/
	/
	混凝土凝结时间
	/

	108 
	60T万能试验机
	可做拉、压弯试验，精度1N
	1
	宝鸡
	2021
	1.1kW
	/
	检测
	/

	109 
	200T压力机
	最大加载能力2200KN，精度1N
	1
	旅顺
	2022
	2kW
	/
	检测
	/

	110 
	坍落度筒
	150mm/200mm
	6
	海口
	2021
	/
	/
	检测
	/

	111 
	回弹仪
	砼225型
	1
	上海
	2021
	/
	/
	检测
	/

	112 
	砼钻孔取芯机
	电动200型
	1
	重庆
	2020
	/
	/
	检测
	/

	113 
	贯入式砂浆强度测定仪
	SSY800
	1
	无锡
	2020
	/
	/
	检测
	/

	114 
	混凝土抗渗仪
	HS-4
	1
	苏州
	2021
	/
	/
	检测
	/

	115 
	砂浆试模（三联）
	7.07×7.07×7.07
	20
	瑞士
	2020
	/
	/
	检测
	/

	116 
	砂浆渗透仪
	S-116
	1
	无锡
	2020
	/
	/
	检测
	/

	117 
	砼抗压试模
	100×100×100
	20
	无锡
	2021
	/
	/
	检测
	/

	118 
	砼抗折试模
	150×150×550
	20
	南京
	2021
	/
	/
	检测
	/

	119 
	标准养护室恒温恒湿设备
	/
	1
	南京
	2021
	/
	/
	检测
	/

	120 
	水泥砼标准养护箱
	YH－40B型数显恒温恒湿（制冷）
	1
	西安
	2020
	/
	/
	检测
	/

	121 
	水泥胶砂振实台
	ZT－96型
	1
	西安
	2020
	/
	/
	检测
	/

	122 
	水泥电动抗折机
	DKZ－500型
	1
	西安
	2021
	/
	/
	检测
	/

	123 
	水泥凝结时间测定仪
	/
	1
	广州
	2021
	/
	/
	检测
	/

	124 
	砼保护层测试仪
	HGB200
	1
	西安
	2020
	/
	/
	基础
	/

	125 
	雷氏安定性沸煮箱
	FA－31A型
	1
	西安
	2020
	/
	/
	检测
	/

	126 
	雷氏夹测定仪
	LD50
	1
	西安
	2021
	/
	/
	检测
	/

	127 
	水泥负压筛析仪
	FSY－150型
	1
	西安
	2021
	/
	/
	检测
	/

	128 
	单卧轴强制式混凝土搅拌机
	HJW－30型(30公斤)
	1
	苏州
	2021
	/
	/
	检测
	/

	129 
	水泥浆稠度仪
	/
	1
	西安
	2021
	/
	/
	检测
	/

	130 
	混凝土贯入阻力仪
	HC-80
	1
	西安
	2020
	/
	/
	检测
	/

	131 
	振动台
	1M2
	1
	西安
	2020
	/
	/
	检测
	/

	132 
	数显砼标准稠度仪
	HYG－2型
	1
	成都
	2021
	/
	/
	检测
	/

	133 
	砼贯入阻力仪
	MHC－1型
	1
	贵阳
	2021
	/
	/
	检测
	/

	134 
	钢材拉力试验机
	QJ212，<±1%或<0.5%
	1
	上海
	2020
	075kw
	/
	检测
	/

	135 
	屈服强度试验机
	QJ211，±0.5%以内
	1
	上海
	2020
	/
	/
	检测
	/

	136 
	伸长率试验机
	QJ210A
	1
	无锡
	2021
	0.4kw
	/
	检测
	/

	137 
	钢材冷弯试验机
	WZ-300
	1
	沧州
	2021
	2.2kw
	/
	检测
	/

	138 
	电气检测设备
	
	
	成都
	2020
	/
	/
	检测
	/

	139 
	接地电阻测试仪
	HT2571
	1
	西安
	2020
	/
	/
	检测
	/

	140 
	照度仪
	ZN17-TES1332A
	1
	上海
	2021
	/
	/
	检测
	/

	141 
	地埋电缆故障测试仪
	ZX-5624
	1
	西安
	2021
	/
	/
	检测
	/

	142 
	毫安表T25mA
	HY-S
	1
	成都
	2020
	/
	/
	检测
	/

	143 
	安培表
	0.5.1/2,2.5/5,5/10
	1
	西安
	2020
	/
	/
	检测
	/

	144 
	兆欧表
	21C-38mm
	1
	西安
	2021
	/
	/
	检测
	/

	145 
	钳形电流表
	0-600A
	1
	西安
	2021
	/
	/
	检测
	/

	146 
	相位表
	ETCR4100
	1
	西安
	2020
	/
	/
	检测
	/

	147 
	试电笔
	M112977
	1
	杭州
	2020
	/
	/
	检测
	/

	148 
	电压表
	KF600
	1
	广州
	2021
	/
	/
	检测
	/

	149 
	验电笔
	:SBH69-276
	1
	西安
	2021
	/
	/
	检测
	/

	150 
	万用表
	V-201
	1
	南京
	2020
	/
	/
	检测
	/

	151 
	线缆性能测试仪
	CableIQ
	1
	浙江
	2020
	/
	/
	检测
	/

	152 
	绝缘摇表
	500v
	1
	南京
	2021
	/
	/
	检测
	/

	153 
	面部识别考勤机
	中控IFACE702
	3
	西安
	2021
	/
	/
	办公
	/

	154 
	电脑
	联想E2160
	3
	广州
	2020
	/
	/
	办公
	/

	155 
	笔记本电脑
	联想300-15
	3
	杭州
	2020
	/
	/
	办公
	/

	156 
	扫描仪
	方正F5600
	3
	北京
	2021
	/
	/
	办公
	/

	157 
	打印机
	佳能80
	3
	上海
	2021
	/
	/
	办公
	/

	158 
	复印机
	柯尼卡美能达283
	3
	常州
	2020
	/
	/
	办公
	/

	159 
	投影仪
	ER-X7
	3
	浙江
	2020
	/
	/
	办公
	/

	160 
	数码照相机
	佳能P75
	3
	上海
	2021
	/
	/
	办公
	/

	161 
	办公桌椅
	/
	20
	北京
	2021
	/
	/
	办公
	/

	162 
	U盘及硬盘
	/
	16
	杭州
	2020
	/
	/
	办公
	/

	163 
	碎纸机
	爱名仕INTIMUS
	3
	上海
	2020
	/
	/
	办公
	/

	164 
	广联预算软件
	/
	3
	南京
	2021
	/
	/
	办公
	/

	165 
	安全帽
	/
	15
	北京
	2021
	/
	/
	办公
	/

	166 
	项目部专用汽车
	BYD-F6
	1
	南京
	2020
	/
	/
	交通
	/

	167 
	电动车
	雅迪
	5
	浙江
	2020
	/
	/
	交通
	/

	168 
	资料柜
	/
	9
	上海
	2021
	/
	/
	生活
	/

	169 
	空调
	格力3500
	10
	西安
	2021
	/
	/
	生活
	/

	170 
	床
	/
	10
	西安
	2020
	/
	/
	生活
	/

	171 
	饮水机
	/
	2
	北京
	2020
	/
	/
	生活
	/

	172 
	电热水壶
	/
	2
	上海
	2021
	/
	/
	生活
	/

	173 
	餐具
	/
	10
	常州
	2021
	/
	/
	生活
	/

	174 
	传真机
	佳能L150
	3
	南京
	2020
	/
	/
	通讯
	/

	175 
	对讲机
	IGS150
	10
	广州
	2020
	/
	/
	通讯
	/

	176 
	手机
	华为
	10
	广州
	2021
	/
	/
	通讯
	/


附件三：

廉 政 承 诺 书

西安环通市政工程项目管理有限公司：

本公司认为监理单位的“廉洁、公正”是一切工作的灵魂。我公司将严格执行监理廉政制度，层层把关、责任到人、动态控制，且经常教育每位员工务必“廉洁自律”。为加强廉政建设，搞好社会主义精神文明建设，更好地体现“严格监理，热情服务”的宗旨，在我公司承担的   长安南路微治理 工程监理工作中，特做出以下承诺：

1.定期组织监理人员认真学习国家、地方及本单位的各项廉政建设文件，阅读各报刊有关廉政建设的文章，树立廉政是搞好质量的根本保证的思想。

2.加强制度建设，监理组应至少每月召开一次廉政建设的例会，表彰先进，发现问题及时纠正，监理组长应以身作则。

3.监理人员不接受承包人的礼金、礼品，严禁向承包商介绍分包队伍或销售材料，不在承包商处兼职或安插其他人员。

4.监理人员不在监理合同规定的期限内私自跳槽，除工作需要在工地食堂就工作餐外，不得接受其他宴请。

5.监理人员不利用职权吃、拿、卡、要，严禁在承包人、建设单位处报销手机费或其他票据。

6.监理人员不参加承包人、建设单位组织的营业性的歌舞娱乐活动，法定节日的联欢，须事先请假报告，严禁进包厢消费。

7.监理人员不看不健康的录像或参加色情活动以及参与各种形式的赌博。

本项目监理过程中如有监理人员发生以上问题，监理人员（施工单位、建设单位及项目法人）都可以向公司反映，由公司纪检部门进行处理，有违法行为的将报公检法部门进行制裁，同时，监理合同委托人根据发生情况的严重程度，随时有权终止监理合同，并追究监理人给委托人造成的损失。

承诺人： 众和工程管理有限公司
                                   2026年7月   日
附件四：

施工现场治污减霾及扬尘污染治理

监督责任书

西安环通市政工程项目管理有限公司：

为了更好地贯彻落实西安市人民政府《西安市关于控制扬尘污染的实施方案》，营造一个良好的生活、工作环境，我公司按照西安市关于扬尘治理相关要求，全面落实监督责任，确保工地达到6个100%和7个到位。对于施工范围的现场环境卫生综合整治及扬尘污染治理工作，郑重做出以下承诺：

1、 监督、督促施工单位积极开展以“整顿、整理、清扫、清洁和素养”为主题的“5S”活动；督促施工单位，组织有关人员对施工场地、通行道路及责任区的环境卫生、扬尘污染进行综合整治，完善和加强各项清洁、保洁及扬尘污染治理措施。

2、 监督、督促施工单位对施工场地的大门、临时围墙等进行清洁、加固并采取相应的美化措施，做到整洁美观。督促施工单位按照建筑工地门前及责任区“三保”的要求，清扫和保持工地现场、道路及责任区卫生。确保施工现场硬化工地出入口道路，建立并完善车辆冲洗设施。

3、 监督、督促施工单位全面及时清理工地内的建筑垃圾和废弃物；督促施工单位合理、整齐地摆放各类建筑材料和设备；督促施工单位确保排水系统畅通，杜绝场内积水和废水横流的现象发生。

4、 监督、督促施工单位加强各类车辆管理，车辆驶出工地及责任区前对车轮、车厢侧帮进行清扫冲洗除尘，严密封闭拉运渣土的车辆，确保各类运输车辆场内行驶速度不得超过每小时20公里。

5、 监督、督促施工单位对产生扬尘污染的渣土、煤堆、沙堆、灰土、粉煤灰等易飞颗粒物料，使用高效防尘网进行覆盖并安排专人看管，严格控制施工过程中土、灰等的飞扬。

6、 监督、督促施工单位对行车行人道路、施工现场及责任区等进行定时清扫、洒水、清除地面浮土避免二次扬尘。

7、 我们将对施工现场环境整治和扬尘污染治理工作常抓不懈；自觉接受贵方的检查管理，对查出的问题及时进行整改。经贵方指正未及时进行有效整改的，我们愿意每次支付1000元的违约金，并按贵方要求承担其他违约责任。

8、 在监理过程中我们若被行业主管部门、市政建设工地扬尘污染防治工作督导小组等单位点名批评、通报或评比位于倒数三名之内时，除接受相关部门的处理外，愿意每次支付2000-50000元的违约金，并按贵方要求承担其他违约责任。

特此承诺！

监理人： 众和工程管理有限公司
（盖章）

法定代表人或委托代理人                      

（签章）                                    

  2026年7月    日
1

